# RIFTWARDEN
Production-Ready Entwicklungsplan V2.0

Null-Unklarheits-Handbuch für schrittweise Implementierung, QA, Store-CERT und Release durch MiniMax M3

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| Dokumentstatus | Verbindlicher Entwicklungsplan. V2.0 ersetzt den Entwicklungsplan V1.0 vollständig; das GDD V5.0 bleibt Produkt- und Designautorität. |
| Produkt | Riftwarden: Auto RPG Roguelite - vollständige Premium-Kauf-App ohne Werbung, IAP, Accounts, Backend oder Online-Zwang. |
| Primärplattform | Android; iPhone/iPad vollständig releasefähig; Web nur als Entwicklungs- und optionaler Desktop-Pfad. |
| Stack | Ein einzelnes pnpm-10-Repository; Node 22 LTS+; React 19; TypeScript strict; Vite; Tailwind CSS 4; Motion; PixiJS 8; Zod 4; Capacitor 8. |
| Simulation | Pure TypeScript, 30 autoritative Ticks/s, Integer/Fixpunkt, xoshiro128**, rendererunabhängig und bit-identisch replayfähig. |
| Lokalisierung | Deutsch und Englisch ab dem ersten Screen; Pseudo-Locale; Architektur für spätere Sprachen ohne Codeumbau. |
| Dateigröße | Menschlich gepflegte Projektdateien: Warnung ab 301 physischen Zeilen, Mergeblocker ab 501. Generiertes Material nur über enge Allowlist. |
| Releasequalität | Alle S00-S65/O01-O07-Verträge, Save/Recovery, Accessibility, Performance, Privacy und Android-/iOS-CERT sind harte Gates. |
| Quell-GDD | GDD V5.0 · SHA-256 f550bdf33f3c23787156c0b138f42d29958c84e1dcda562010fbb0874f9d6ed9 |
| Ersetzter Plan | Entwicklungsplan V1.0 · SHA-256 a018699ebf206a3092a72c8ea49e46c8617a6b607ab78181563573e2c1e4fbc0 |
| Version | 2.0 · 16. Juli 2026 |

Wichtiger Statushinweis Dieses Dokument ist ein Umsetzungs- und Prüfplan. Es behauptet ausdrücklich nicht, dass Repository, Native-Container, Storekonten, Assets, Tests, Zertifikate, Inhalte oder Builds bereits existieren oder freigegeben sind. Jede Phase beginnt mit einem verifizierbaren Preflight.

# 0. V2-Autorität, Revision und Benutzung

V2.0 wurde nicht durch bloßes Verlängern einzelner Stichpunkte erzeugt. Der Plan wurde gegen die autoritativen GDD-Kapitel 49-87 normalisiert, in kleinere Produktionsphasen zerlegt und um konkrete Tickets, Dateiverträge, Testmatrizen, Rollbacks, M3-Stopbedingungen und Release-Nachweise ergänzt.

## 0.1 Wesentliche Korrekturen gegenüber V1.0

| Bereich | V2.0-Festlegung |
| --- | --- |
| Repository | V1 verwendete eine Workspace-Formulierung. V2 legt verbindlich ein einzelnes pnpm-Repository ohne Workspace-Packages oder Monorepo-Tooling fest. |
| Produktionsreihenfolge | Save-/Recovery-Grundlagen werden vor dem Vertical Slice produktionsnah implementiert; vollständige Contentproduktion beginnt erst nach bestandenem Slice. |
| Technik-Freeze | Alle Stack-Majors, Native-Plugins, Package-IDs, Buildvarianten, Befehle und verbotenen Abhängigkeiten sind explizit. |
| GDD-Konflikte | Ein Normalisierungsledger entscheidet widersprüchliche ältere/neue Aussagen nach Kapitel 72-87 und konkreten Datensätzen. |
| Dateigrenzen | Warn-/Fehlerlogik, Allowlist, PR-Bericht und Refactoringpflicht sind technisch beschrieben, nicht nur als Wunsch genannt. |
| Git | Branchschutz, Commit-/PR-Schnitt, ADR-Pflichten, Release-/Hotfixpfad, Artefaktprovenienz und Rollback sind festgelegt. |
| Lokalisierung | Interner ICU-kompatibler Formatter ohne zusätzliche Runtime-Dependency, DE/EN-Parität, Pseudo-Locale, Textbudgets und Screenshotmatrix. |
| Screens | Jeder Screen S00-S65 und jedes Overlay O01-O07 erhält Ownerphase, Zustandsvertrag und E2E-Nachweis. |
| Simulation | Fixpunkt, Rundung, Tickpipeline A-M, Zielwahl, Eventordnung, PRNG-Streams, Replays und Golden Seeds sind als eigene Gates geplant. |
| Save | Eigener NativeSaveStore, A/B/C-Rotation, kanonisches JSON, Hash, fsync/rename, Fault Injection, Importquarantäne und Recoverymatrix. |
| Renderer | WebGL ist einziger Produktionspfad; WebGPU bleibt aus; kein Canvas-Fallback; Context-Loss-Recovery ist Pflicht. |
| Assets/Audio | Spätere V5-Regeln gewinnen: Atlas maximal 4096, 2048 bevorzugt, 2 px Padding; OGG für Web/Android, AAC/M4A für iOS; sechs Audiobusse. |
| Accessibility | TalkBack, VoiceOver, Textscale 200%, Gamepad/Tastatur, taktische Textansicht und Reduced-Motion/Flash sind Phasen- und Releasegates. |
| Performance | Messmethoden, Low-/Target-Geräte, Sim-/Renderbudgets, Heap/Texturen, Auto-Quality, Thermik und 30-Minuten-Soaks. |
| Store-CERT | Android 16-KB, API-Level, Back/Resize/Fold, Play-Tests; iOS-SDK/Xcode, Privacy Manifest, Silent Mode, iPad Multitasking und TestFlight. |
| QA | >=95% Branch-Coverage kritischer Module, Propertytests, 100.000 RC-Kämpfe, 100.000 Dungeonkarten, vollständige Traceability und adversariale FQA. |
| M3-Handoff | Jede Phase enthält einen Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag, Stopbedingungen und das verlangte Antwortformat. |

## 0.2 Autoritäts- und Konfliktreihenfolge

1. GDD V5 Kapitel 72-87. Diese schließen technische, auslegungsbezogene und Edge-Case-Fragen.

2. Konkreter Inhaltsdatensatz, Screenvertrag, Boss-/Helden-/Itemdefinition oder ausdrücklich benannte Ausnahme.

3. Explizite Sicherheits-, Save-, Datenschutz-, Store-, Minimum-/Maximum- oder Accessibility-Grenze.

4. Numerische Baseline und engerer Tuningkorridor.

5. Dieser Entwicklungsplan V2.0 für Reihenfolge, Ticketgröße, Dateiaufteilung, Git-Schnitt und Testzeitpunkt.

6. Akzeptierte ADR nur innerhalb der vom GDD erlaubten technischen Eigenentscheidung. Eine ADR darf keine Designentscheidung überschreiben.

7. Fehler statt Erfindung: Fehlt trotz Schema ein Pflichtwert, stoppt Build/Phase. M3 ergänzt keinen plausibel klingenden Inhalt.

Nicht verhandelbar M3 darf keine Features entfernen oder ergänzen, keine Obergrenzen ändern, keine manuelle Kampfsteuerung, Telemetrie, Werbung, IAP, Accounts, Remote Code, Cloudzwang, neue Runtime-Dependency, Native-Permission oder schwächere Savegarantie einführen.

## 0.3 Normative Begriffe

| Begriff | Exakte Bedeutung im Entwicklungsplan |
| --- | --- |
| MUSS / MUSS NICHT | Harte Implementierungs- oder Releasebedingung. Nichterfüllung ist Defekt; kein Zeitdruck-Waiver. |
| SOLL | Verbindlicher Produktionsdefault. Abweichung nur bei gemessenem Plattform-/Performancekonflikt, V5-Fallback und akzeptierter ADR. |
| DARF | Erlaubte Option; ohne explizite Aktivierung gilt der genannte Default. |
| Preflight | Beweis, dass die Eingänge real existieren und das Vorgängergate bestanden ist. Keine Annahme aus früheren Dokumenten. |
| Exit-Gate | Objektive Nachweise, die vor Merge/Phasenwechsel vorliegen müssen. |
| Evidence Bundle | CI-Run, Testreports, Hashes, Screenshots, Geräteprotokolle, Phase-Report und verknüpfte REQ-/TEST-IDs. |
| P0/P1/P2/P3 | Defektprioritäten gemäß Kapitel 85; P0/P1 blockieren immer, P2 nur explizit entschieden, P3 begrenzt dokumentierbar. |
| Production-ready | Kein Stub, Fake-Save, Wegwerfprototyp, ungetesteter Fallback, Placeholdertext oder versteckter Release-Schalter. |

## 0.4 Benutzungsprotokoll für M3

1. Immer nur eine Phase beziehungsweise einen ausdrücklich benannten Ticketblock bearbeiten. Keine Vorgriffe auf spätere Phasen.

2. Vor Codeänderung: Main aktualisieren, Vorgängergate prüfen, GDD-Referenzen lesen, betroffene REQ-/TEST-IDs und geplante Dateien nennen.

3. Zuerst fehlschlagende Tests oder Validatoren für den Vertrag anlegen, danach die kleinstmögliche Implementierung.

4. Nach jedem Arbeitspaket: Format, Typecheck, zielgerichtete Tests und Zeilenbericht ausführen. Erst nach allen Arbeitspaketen vollständiges Phasengate.

5. Keinen Test abschwächen, skippen, löschen oder durch großzügigere Toleranz grün machen. Ursache beheben oder als Blocker stoppen.

6. Bei einer Designfrage, fehlenden GDD-Information, Dependency-/Permission-/Schemaänderung oder unerwarteten Source-Diff sofort stoppen und eine Decision Request erzeugen.

7. Am Ende exakt das Phase-Report-Schema verwenden; keine Behauptung ohne Befehl, Ergebnis, Artefakt oder manuelles Testprotokoll.

## 0.5 Globale Definition of Done

• Alle zugeordneten REQ-IDs sind umgesetzt und besitzen TEST- oder MANUAL-Nachweis.

• Kein sichtbarer Text im Code, in Bildern oder in Contentnamen; DE/EN-Keyparität und Pseudo-Locale grün.

• Alle menschlich gepflegten Dateien <=500 physische Zeilen; ab 301 ist Splitprüfung und PR-Begründung vorhanden.

• Keine verbotenen Imports, APIs, Netzendpunkte, Permissions, SDKs oder Packageversionen.

• Neue öffentliche Verträge sind strikt typisiert, dokumentiert, versioniert und mit Positiv-/Negativ-/Grenztests belegt.

• Simulation, Save, Reward und Content sind deterministisch beziehungsweise idempotent; kein Renderer-/Uhrzeit-/Arrayreihenfolge-Einfluss.

• Screenzustände loading/ready/empty/recoverable_error/fatal_error sowie fachlich blockierter ready-Zustand sind implementiert, soweit anwendbar.

• Touch, Tastatur, Gamepad und Screenreaderpfade sind für den bearbeiteten Flow geprüft; keine reine Drag-/Hover-/Farbbedienung.

• Performance-, Speicher-, Save-, Security-, Localization- und Storeauswirkungen sind im PR beantwortet.

• Main ist nach Squash-Merge vollständig grün. Phase-Report und Evidence Bundle sind versioniert.

# 1. Kanonischer Normalisierungs- und Null-Unklarheits-Ledger

Die folgenden Punkte werden vor Implementierung verbindlich normalisiert. Ältere oder allgemeinere Aussagen dürfen nicht erneut als Alternativen diskutiert werden.

| ID | Thema | Kanonische V2-Festlegung |
| --- | --- | --- |
| NORM-001 | Repository | Ein einzelnes pnpm-Repository ohne Workspace-Packages und ohne Monorepo-Tooling. /src/game/sim bleibt normales internes Modul. |
| NORM-002 | Screenzustand | Kanonischer technischer Enum: loading, ready, empty, recoverable_error, fatal_error. „blocked“ wird als ready + typed BlockReason modelliert, nicht als sechster Persistenzstatus. |
| NORM-003 | First Boot | Screen-IDs folgen dem konkreten Kapitel-54-Katalog: S00 Splash, S01 Bootstrap/Recovery, S02 Erststart, S03 Titel, S04 Neues Spiel. Flows verwenden semantische ScreenIds statt frei geschriebener Nummern. |
| NORM-004 | Renderer | PixiJS 8 WebGL/WebGL2. WebGPU in V1 aus. Kein CanvasRenderer. Ohne WebGL: Compatibility/Recovery-Screen; Menüs und Saveexport bleiben bedienbar. |
| NORM-005 | Atlas | Kapitel 81 gewinnt: 4096x4096 harter Maximalwert, 2048 bevorzugt auf Minimumgeräten, 2 px Extrude/Padding. |
| NORM-006 | Audioformate | Kapitel 81 gewinnt: OGG Vorbis für Web/Android; AAC-LC/M4A für iOS; gleiche Cue-ID/Loopmarker. |
| NORM-007 | Audiobusse | Kapitel 82 gewinnt: master, music, sfx, voice, ui, ambient. |
| NORM-008 | Saveexport | Kapitel 83 gewinnt: .riftwarden-save; separater .riftwarden-diagnostic. Keine ältere .rwsave-Endung in V1. |
| NORM-009 | Textscale | Kapitel 83 gewinnt: 100/125/150/175/200 Prozent. |
| NORM-010 | Contentpfad | /content/source, /content/schemas, /content/generated. Runtime-Index unter src/game/content; keine manuellen Datenobjekte im UI-Code. |
| NORM-011 | Installationsbudget | Kapitel 84 gewinnt: 250 MiB Ziel, 350 MiB harter Releaseblocker ohne ADR. |
| NORM-012 | Coverage | Kapitel 85 gewinnt: >=95% Branch-Coverage in game/sim und storage/migrations; kritische Regeln vollständig abgedeckt. |
| NORM-013 | Massensimulation | Mindestens 100.000 Kämpfe pro RC. Zusätzlich mindestens 1.000 generierte Fälle pro definierter Property-Invariante. |
| NORM-014 | Dungeon-QA | 100.000 Karten über Missions-/Modusprofile; null Sackgassen, Pflichtknoten- oder Längenverletzungen. |
| NORM-015 | Settings | settings.json ist autoritativ. Capacitor Preferences enthält nur nichtautoritative Boot-Hinweise, etwa zuletzt bekannte Sprache. |
| NORM-016 | Zeitlimit | Kapitel 73/76 und datensatzspezifische Regeln gewinnen: 90 s normal/elite, 120 s Boss, 15 s Kollaps, 180 s absoluter Failsafe; spätere Tie-Break-Reihenfolge. |
| NORM-017 | Low-End | Simulation bleibt immer 30 TPS. Low/Minimum darf 30 Render-FPS und kosmetisch reduzierte Qualität nutzen, niemals Tickskip oder Telegraphieverlust. |
| NORM-018 | Voice | DE- und EN-Sprachausgabe ist für den in Kapitel 82.4 beschriebenen Pflichtscope Releaseinhalt, kein optionales Nice-to-have. |
| NORM-019 | Dependency | Nur die V5-Allowlist. Neues Runtime-Paket benötigt Security-/Lizenz-/Bundleprüfung und ADR; Designfunktion zusätzlich neue GDD-Version. |
| NORM-020 | Contentreihenfolge | Vollständige GDD-Inhalte werden früh strukturell extrahiert und validiert. Produktionsassets, vollständige Balance und Politur werden erst nach bestandenem Vertical Slice skaliert. |
| NORM-021 | Externe Restwerte | Legal Name, Support/Privacy URLs, Preisstufe und finale IDs blockieren Entwicklung nicht, aber Closed Test/TestFlight beziehungsweise Submission über Buildvalidatoren. |

Änderung dieses Ledgers Eine Ledgeränderung benötigt einen dokumentierten Konflikt mit einer höher priorisierten GDD-Aussage. Komfort, Arbeitsaufwand oder Präferenz sind keine ausreichenden Gründe.

# 2. Exakte technische und produktbezogene Baseline

## 2.1 Stack- und Plattformfreeze

| Schicht | Verbindlicher Vertrag |
| --- | --- |
| Runtime | Capacitor 8; alle offiziellen Capacitor-Pakete gleiche Major-Version. |
| Web | React 19 + TypeScript strict/noImplicitAny/exactOptionalPropertyTypes; Vite; Tailwind CSS 4 + CSS Custom Properties; Motion für Menüs/Overlays. |
| Renderer | PixiJS 8; WebGL2 bevorzugt, validiertes WebGL1 möglich; WebGPU/Canvas aus; Renderer ohne Gameplayautorität. |
| State | Zustand ausschließlich für App/UI/Meta; Battle-State bleibt pure Simulation. |
| Schema | Zod 4 strict; JSON-Schema-/Dokureports aus SSOT. |
| Tests | Vitest + Playwright; Native Instrumentation/XCTest und reale Device-FQA. |
| Package | pnpm Major 10; package.json exakt gepinnt; frozen lockfile. |
| Node | Node 22 LTS oder höher innerhalb derselben eingefrorenen Major-Version in Dev und CI. |
| Android | minSdk 24; compile/target 36 als GDD-Baseline; AGP 8.13; Gradle 8.14.x; AAB; 16-KB-sicher. |
| iOS | Deployment Target 15.0; Xcode 26+; SPM; Universal iPhone/iPad. |
| Identity | com.ceegore.riftwarden; SemVer; Erstbuildnummer 10000; riftwarden://. |

## 2.2 Erlaubte produktive Dependencies

react

react-dom

zustand

motion

pixi.js

zod

@capacitor/core

@capacitor/android

@capacitor/ios

@capacitor/app

@capacitor/filesystem

@capacitor/preferences

@capacitor/haptics

@capacitor/screen-orientation

@capacitor/splash-screen

@capacitor/browser

<offizieller Capacitor-8-System-Bars-Adapter>

Custom NativeSaveStore

Custom SaveTransfer

Custom GameAudioSession

Dependency-Freeze Die konkrete stabile Patch-/Minor-Auflösung innerhalb der erlaubten Majorlinien erfolgt genau einmal in Phase 02 und wird mit --save-exact eingefroren. Jede spätere Änderung ist eine eigenständige Upgrade-PR mit vollständiger Regression.

## 2.3 Verbotene Produktbestandteile

• Analytics-, Crash-Reporting-, Ads-, Attribution-, Push-, Remote-Config-, Live-Update- oder Account-SDKs.

• Backend, CDN-Abhängigkeit, Remote Script, server.url, allowNavigation, Runtime-fetch/WebSocket/EventSource.

• Camera, Microphone, Contacts, Location, Advertising ID, Install Referrer oder gefährliche Speicherpermission.

• Game Center, iCloud, Push, Sign in with Apple, Background Modes oder Android Cloud Backup in V1.

• eval, new Function, dynamische Scriptinjektion, dangerouslySetInnerHTML für Content/Localization.

• Nicht deterministischer RNG, Date.now oder Floattimer in der Simulation.

• Direkter Filesystem-/Preferences-/Native-Plugin-Zugriff aus Screens, Features oder Simulation.

## 2.4 Daten- und Einheitensystem

| Domäne | Interne Repräsentation | Regel |
| --- | --- | --- |
| Zeit | ganze Ticks | 30 Ticks = 1 Kampfsekunde; Authoring-Sekunden einmalig deterministisch konvertieren. |
| Position | X100 Integer | 0..10000; Lane enum top/middle/bottom; keine autoritative Y-Physik. |
| Stats | MilliValue Integer | 1000 intern = 1 sichtbare Einheit; LP/Schaden/Schild nie Float. |
| Prozent | BasisPoints | 10000 = 100%; Rundung half-away-from-zero an definierten Formelschritten. |
| Währung | Integer | Keine Dezimal- oder Negativbilanz. |
| IDs | lower_snake_case ASCII | Stabil und nach Release unveränderlich; UI zeigt nur Localization. |
| Sortierung | stabile ID/Index-Reihenfolge | Nie lokalisierter Anzeigename oder Objekt-/Arrayzufall. |

# 3. Repository-, Modul- und Dateiverträge

## 3.1 Verbindliche Rootstruktur

/

package.json

pnpm-lock.yaml

tsconfig.json

tsconfig.node.json

vite.config.ts

capacitor.config.ts

eslint.config.js

vitest.config.ts

playwright.config.ts

.editorconfig

.gitattributes

.gitignore

/src

/app

/screens

/features

/game

/rules

/sim

/content

/render

/replay

/ui

/audio

/storage

/platform

/locales

/content

/source

/schemas

/generated

/assets

/source

/manifest

/public/assets/generated

/tools

/tests

/unit

/simulation

/integration

/e2e

/visual

/fixtures

/android

/ios

/docs

/adr

/reports

/requirements

/qa

/release

/store/android

/store/ios

## 3.2 Abhängigkeitsrichtung

| Von | Darf importieren | Darf niemals importieren |
| --- | --- | --- |
| game/sim | Standard-TypeScript, game/rules, reine gemeinsame Typen | React, DOM/window, Pixi, Zustand, Capacitor, storage, audio, Date.now, Math.random |
| game/replay | game/sim-Typen, kanonische Serialisierung | Rendererzustand, Audio, UI-Store |
| game/render | Immutable Snapshots, RenderEvents, Assetresolver | Simulationszustand mutieren, Treffer aus Animationcallback |
| game/content | Generated Content, Zod-Validierung, reine Indexe | Screens, Native-Plugins, lokalisierte Namenssuche als ID |
| features | game/content, Services, Stores, UI-Komponenten | Direkter Native-/Filesystemzugriff, Battle-Interna mutieren |
| screens | Features, Navigator, UI-System | Simulationslogik, Content-Hardcodes, Pluginaufrufe |
| platform/storage | Custom Plugins, validierte DTOs | UI-Komponenten, konkrete Screenlogik |
| ui | Tokens, generische Props, Localization-Ausgabe | Held-/Boss-/Mission-Sonderlogik |

## 3.3 Dateilängenvertrag

| Bereich | Grenze | Erforderliche Aktion |
| --- | --- | --- |
| 0-250 Zeilen | Zielbereich | Keine besondere Begründung; Kohäsion und Lesbarkeit bleiben Pflicht. |
| 251-300 Zeilen | Beobachtungsbereich | Vor PR prüfen, ob Typen, Mapping, View, Store oder Tests sinnvoll trennbar sind. |
| 301-500 Zeilen | CI-Warnung | PR enthält File-Length-Report und konkrete Splitbegründung oder Refactor-Commit. |
| >=501 Zeilen | CI-Fehler | Merge blockiert. Datei wird geteilt; keine eslint-/Scriptunterdrückung. |
| Generiert | enge Allowlist | Nur /content/generated, /public/assets/generated und automatisch erzeugte Reports; Header muss Generator und Source nennen. |
| JSON/Localization | gleiche Regel | Inhalt pro Kategorie/Region/Entität splitten; keine monolithische Datei als Umgehung. |
| Native | gleiche Regel | Android/iOS-Adapter in Bridge, Codec, Storage, Transfer, Tests und Plattformhilfen trennen. |

• tools/check-file-length.mjs zählt physische LF-Zeilen aller menschlich gepflegten ts/tsx/js/mjs/css/json/md/java/kt/swift/plist/xml-Dateien.

• Das Script gibt Exit 0 mit Warnungen bei 301-500 und Exit 1 ab 501 aus; Warnungen erscheinen als PR-Annotation.

• Eine versionskontrollierte allowlist enthält ausschließlich generierte Pfade, nicht einzelne problematische Quelldateien.

• PR-Report listet alle geänderten Dateien, aktuelle Zeilenzahl und Top-20 des Repositories. Eine Datei darf nicht schrittweise über 300 wachsen, ohne erneut geprüft zu werden.

• Barrel-Dateien exportieren nur; keine Logik. Screencontainer orchestrieren und delegieren. Contentfamilien werden pro Region/Typ gesplittet.

## 3.4 TypeScript- und Codingregeln

• Kein any außer engstem Adapterrand mit Kommentar, Runtimevalidierung und lokalem Test. Externe Daten beginnen als unknown.

• Keine Non-null Assertion in Save, Content, Reward oder Combat. Zustandsautomaten verwenden exhaustive switch und assertNever.

• Kein Magic Number außerhalb game/rules oder datensatzspezifischem Content. Grenzwerte erhalten benannte Konstanten und Tests.

• Keine Mutation fremder Objekte. Pure Funktionen geben neue Werte oder explizite Commands/Events zurück.

• Seiteneffekte liegen in Adapter-/Service-Modulen und tragen eindeutige Namen wie writeAtomic, commitReward oder openSystemBrowser.

• Promise-Ergebnisse werden awaited/returned/caught. Fire-and-forget nur über benannten safeSpawnTask mit Fehlerkanal.

• Öffentliche Typen verwenden branded aliases für Tick, EntityId, ContentId, CommitId und BasisPoints, soweit dies Fehlvermischung verhindert.

• Kommentare erklären Warum, Invariante oder Plattformgrund; sie wiederholen nicht bloß den Code.

• TODO/FIXME/HACK in releasefähigem Code ist CI-Fehler, sofern keine verknüpfte Issue-ID und ausdrücklich erlaubte Phase vorliegt.

# 4. Git-, Branch-, ADR- und Reviewstrategie

## 4.1 Branchmodell

| Branch | Lebensdauer | Regel |
| --- | --- | --- |
| main | dauerhaft | Geschützt, jederzeit baubar, kein Direkt-Push, kein Force-Push, alle Pflichtchecks. |
| feat/<phase>-<topic> | 1 Ticketblock bis max. wenige Tage | Von aktuellem main; keine fremden Refactorings; Squash-Merge. |
| fix/<issue>-<topic> | bis Regression grün | Bugfix plus reproduzierender Test; von main. |
| release/<version> | RC-Freeze | Nur freigegebene P0/P1-/Submission-Fixes; jeder Fix zurück nach main. |
| hotfix/<version>-<issue> | Produktion | Vom Release-Tag; minimaler Patch; volle relevante Regression; neuer SemVer-Tag. |

Es existiert kein dauerhaft divergierender develop-Branch. Ein Featurebranch darf nicht als versteckte Integrationsumgebung über Wochen bestehen. Parallele Arbeit wird durch klare Modulgrenzen, kleine PRs und häufiges Rebase organisiert.

## 4.2 Commit- und PR-Schnitt

• Conventional Commits: feat, fix, test, refactor, perf, build, ci, docs, chore. Scope entspricht Modul, nicht Person.

• Ein Commit besitzt genau einen Grund. Format-only, mechanische Umbenennung, Vertragstest und Implementierung werden getrennt, wenn dies Review vereinfacht.

• Pro Subphase typischerweise 2-5 Commits: Vertrag/Tests, Implementierung, Edge Cases, Dokumentation/Evidence. Keine riesige „finish phase“-Änderung.

• Ein PR behandelt höchstens einen kohärenten Ticketblock. Ab etwa 800 geänderten menschlichen Zeilen ist ein Splitschnitt obligatorisch zu prüfen und zu dokumentieren.

• Squash-Merge erzeugt eine klare Main-Historie; der Squash-Titel ist Conventional Commit. Detailhistorie bleibt im PR.

• Vor Merge: Branch auf aktuellen main rebasen, Konflikte lokal lösen, vollständige Pflichtpipeline auf finalem Head erneut ausführen.

## 4.3 Pflichtstatuschecks

bootstrap-versions

format-check

file-length-check

lint

strict-typecheck

content-validate

content-build-reproducibility

localization-parity

asset-manifest-validate

unit-tests

simulation-tests

integration-tests

web-production-build

csp-network-scan

playwright-e2e

visual-regression

native-config-diff

android-debug-smoke

security-license-sbom

iOS-, signierte Release-, Device-, Massensimulations- und Storechecks werden ab ihrer Einführungsphase zusätzlich verpflichtend. Ein Check darf nicht durch „continue-on-error“ entwertet werden.

## 4.4 ADR-Pflicht

| Änderung | ADR? | Zusatzgate |
| --- | --- | --- |
| Neue Runtime-Dependency | Ja | Lizenz, Netzwerk, Permission, Bundle, Wartung, Native-Build, Regression. |
| Neues Native-Plugin/Permission/Entitlement | Ja | Android/iOS Binary-Audit, Privacy/Storedeklaration, Device-Test. |
| Save-/Content-/Simulationversion | Ja | Migration/CompatibilityMap, Golden Replays, Downgrade-/Recoveryentscheidung. |
| Öffentliche Modulgrenze oder Rendererpfad | Ja | Architektur-, Performance- und Device-Regression. |
| Lokale Hilfsfunktion/Dateisplit | Nein | Solange Verträge und Abhängigkeitsrichtung unverändert bleiben. |
| Design-, Feature-, Scope- oder Balancegrundsatz | ADR unzureichend | Neue freigegebene GDD-/Produktspezifikation erforderlich. |

## 4.5 Rollback und Revert

• Jede Phase nennt den letzten sicheren Tag/Commit, neue Persistenz-/Contentversionen und Rückrollbarkeit.

• Vor veröffentlichter Save-/Contentversion ist Revert per Git zulässig, sofern keine Test-/Storeartefakte davon abhängen.

• Nach Veröffentlichung darf ein Revert keine gespeicherten Daten unlesbar machen. Es braucht Forward-Fix oder kompatible Migration.

• Releasebranch-Fix wird immer auf main gespiegelt; Cherry-pick-Herkunft und Testnachweise werden dokumentiert.

• Kein History Rewrite eines veröffentlichten Tags. Falsch gebautes Artefakt erhält neuen Buildcode, niemals überschriebenen Tag.

# 5. Globale Test-, QA- und Evidenzstrategie

## 5.1 Test-ID-Schema

| Präfix | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| UT | Pure Unit-/Formeltest | UT-SIM-DAMAGE-001 |
| PT | Property-/generativer Test | PT-SIM-STATUS-003 |
| GR | Golden Replay | GR-BOSS-ASH-101 |
| IT | Integration | IT-CONTENT-SIM-SAVE-010 |
| E2E | Primärer Screen-/Flowtest | E2E-S14-FORMATION-005 |
| VIS | Golden Screenshot | VIS-S51-BOSS-DE-COMPACT |
| NAT-A | Android Native/CERT | NAT-A-BACK-012 |
| NAT-I | iOS/iPadOS Native/CERT | NAT-I-AUDIO-008 |
| FQA | Manueller adversarialer Fall | FQA-RECOVERY-DISKFULL-004 |
| SEC | Security/Privacy/Supply Chain | SEC-NETWORK-001 |
| PERF | Messbarer Budgettest | PERF-BATTLE-P99-002 |

## 5.2 Mindesttiefe

• game/sim und storage/migrations: >=95% Branch-Coverage. Kritische Regeln zusätzlich explizite Fallabdeckung; Coverage ersetzt keine Assertionsqualität.

• Mindestens 1.000 generierte Fälle pro Property-Invariante; bei Fehler wird Seed als Regressionfixture persistiert.

• Golden Replay: jeder Held, Trupp, Boss, Modifier und Status mindestens einmal; Hash alle 30 Ticks und am Ende.

• Mindestens 100.000 repräsentative Kämpfe pro RC; keine Crashes, Deadlocks, NaN, Safety-Cap- oder Invarianzverletzungen.

• Mindestens 100.000 Dungeonkarten pro RC; null Sackgassen, fehlende Pflichtknoten oder Längenverletzungen.

• E2E: alle primären Screenflows, jeder Knoten-/Transaktionstyp, Kampagnen- und Endgame-Smoke, DE/EN/Pseudo und relevante Layoutklassen.

• Visual: alle Kapitel-79-Golden-States in DE/EN/Pseudo; Compact/Standard/Tablet; kritische Screens zusätzlich 200% und Reduce Motion.

• Native FQA auf echten Geräten. Emulator/Simulator ergänzt, ersetzt aber insbesondere Audio, Thermik, Insets, Fold/Resize und Storebinary nicht.

## 5.3 Feindselige Testphilosophie

Testgrundsatz Behandle jede Funktion, jedes Ergebnis, jeden gespeicherten Zustand und jeden bisherigen Test als potenziell falsch. Beweise die spezifizierte Eigenschaft durch reproduzierbare Beobachtung. Akzeptiere keine Erklärung, wenn das Binary, der Save, der Eventlog oder die Messung widerspricht.

• Rapid Tap, Double Event, Back, Rotate, Resize, Background, Lock, Prozesskill und Storage-Failure an jedem Commitpunkt.

• Fehlerhafte, ältere, neuere, abgeschnittene, manipulierte und inkompatible Content-/Save-/Importdaten.

• Maximalwerte: sieben reguläre Einheiten, sechs Summons, Bossobjekte, Projektil-/VFX-Spitzen, 200% Text, kleinster Viewport.

• Ungewöhnliche Reihenfolgen: Appresume während Migration, Audiointerrupt während Save, WebGL Context Loss bei Cast/Spawn/Ende.

• Keine manuelle Bereinigung eines Testprofils zwischen reproduzierbaren Fällen, außer der Test verlangt explizit Fresh Install.

## 5.4 Evidence Bundle pro Phase

| Artefakt | Pflichtinhalt |
| --- | --- |
| phase-XX-report.md | SourceRevision, Branch, geprüfte Inputs, REQ-/TEST-IDs, Dateien/Zeilen, ADRs, Ergebnisse, offene Defekte, Gateentscheidung. |
| test-results/ | JUnit/JSON/HTML-Berichte, Coverage, Seeds, Golden Hashes, E2E-/Visualresultate. |
| build-manifest.json | Buildchannel, App-/Content-/Simulation-/Saveversion, Lockfilehash, Commit, Toolchain. |
| device-records/ | Gerät, OS, Apphash, Testfall, Ergebnis, Screenshot/Video falls nötig, Tester, Datum. |
| diff-reports/ | Content-, Asset-, Permission-, Entitlement-, Endpoint-, Bundle- und File-Length-Diff. |
| defect-disposition.md | P0-P3, Reproduktion, Root Cause, Fix/Owner/Waiver. Kein P0/P1-Waiver. |

# 6. Globaler Lokalisierungs- und Copyvertrag

## 6.1 Architektur ohne Hardcodes

• Alle sichtbaren Strings, Tooltips, Fehler, Logtags, Accessibility-Namen, Untertitel, Storetexte und Contentanzeigen liegen außerhalb des Codes.

• Keys sind semantisch und stabil: ui.s14.formation.apply, content.hero.hero_aurel.name, error.save.hash_mismatch. Deutsche Sätze sind keine Keys.

• DE ist narrative Autorensprache. EN ist vollständig redigierte Parität, keine maschinelle Rohübersetzung im Release.

• Der Default implementiert einen internen, getesteten ICU-kompatiblen Formatter für select, plural, number und einfache Parameter auf Basis von Intl.PluralRules/Intl.NumberFormat. Eine externe Runtimebibliothek ist ohne ADR verboten.

• Formatierte Texte verwenden eine tokenisierte RichText-Whitelist; kein HTML aus Übersetzung oder Content.

• Locale-Registry ist datengetrieben. Eine neue Sprache ergänzt Manifest, Messages, Fonts/Glyphaudit, Storemetadata und Tests, ohne Screen-/Featurecode zu ändern.

## 6.2 Message- und Buildgates

| Gate | Harter Fehler bei |
| --- | --- |
| Keyparität | Key fehlt in de oder en; unbekannter Runtime-Key; doppelte Definition. |
| Parameter | Name, Typ, Pluralzweig oder Selectwert unterscheidet sich zwischen Sprachen. |
| Syntax | Ungültige ICU-Struktur, unbalancierte Tokens, verbotene HTML-/Steuerzeichen. |
| Textbudget | Primärbutton >30 DE/>24 EN ohne compactKey; Tooltip >220; weitere GDD-Maxima verletzt. |
| Pseudo | Unersetzter Key, abgeschnittener Pflichttext oder fehlender Pseudo-Render. |
| Release | Development-Keymarker, Placeholder, example.invalid oder nicht freigegebene Rohübersetzung. |

## 6.3 Verbindliche Textbudgets

| Texttyp | Maximum |
| --- | --- |
| Primärbutton | 30 Zeichen DE; 24 EN; sonst expliziter compactKey. |
| Kurztooltip | 220 Zeichen inklusive Leerzeichen. |
| Kartentext | Titel 34; Unterzeile 60; Effekt 180 Zeichen. |
| Ereignisintro | 480 Zeichen, höchstens zwei Absätze. |
| Ereignisoption | Titel 46; sichtbare Folge 180 Zeichen. |
| Pip-Hinweis | Höchstens zwei Sätze, zusammen <=180 Zeichen. |
| Bossvorschau | Vier Kernbullets je <=120 Zeichen plus Detailansicht. |
| Untertitel | Maximal 42 Zeichen je Zeile, zwei Zeilen, mindestens 1,2 s Lesedauer. |

## 6.4 Layout- und Sprach-QA

• Jeder Golden Screen wird in DE, EN und Pseudo (+35%, Akzente, Anfang/Ende-Markierung) erzeugt.

• 100/125/150/175/200% Textscale; Systemfontscale wird einbezogen. Karten wachsen, reflowen oder öffnen Details - Schrift wird nicht unter Minimum verkleinert.

• Keine spielrelevanten Richtungswörter links/rechts; Spieler/Gegner und top/middle/bottom werden konsistent übersetzt.

• Eigennamen, Riftbegriffe, Rollen, Status und Formeln liegen in einem versionierten Glossar mit verbotenen Alternativen.

• Voice-Untertitel sind wortgleich mit dem semantischen Cue; nonverbale Varianten dürfen Pflichtsätze nicht ersetzen.

# 7. Screen-, Overlay- und Zustandsproduktionsvertrag

Der GDD-Screenkatalog ist Releaseumfang. Kein Screen darf als „später“, „MVP“ oder „nur Storepolish“ entfallen. S37-S39 und S58-S59 sind reservierte Lücken und werden nicht mit neuen Funktionen belegt.

| ID | Screen/Overlay | Ownerphase | Pflichtnachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| S00 | Native Splash | 04/05 | E2E-S00-BOOT |
| S01 | Bootstrap/Recovery | 05/24 | E2E-S01-RECOVERY |
| S02 | Erststart | 06/40 | E2E-S02-FIRST-RUN |
| S03 | Titel | 30 | E2E-S03-TITLE |
| S04 | Neues Spiel | 30/33 | E2E-S04-NEW-GAME |
| S05 | Lade-/Fortsetzenkarte | 05/24 | E2E-S05-CONTINUE |
| S06 | Einstellungen-Hub | 30 | E2E-S06-SETTINGS |
| S07 | Rechtliches/About | 30/42/45 | E2E-S07-LEGAL |
| S08 | Globale Hilfe | 30/33 | E2E-S08-HELP |
| S09 | Fataler Fehler | 05/24 | E2E-S09-FATAL |
| S10 | HQ-Übersicht | 30 | E2E-S10-HQ |
| S11 | Einsatztafel | 33 | E2E-S11-MISSIONS |
| S12 | Missionsdetails | 33 | E2E-S12-MISSION-DETAIL |
| S13 | Gruppenauswahl | 27 | E2E-S13-GROUP |
| S14 | Formation/Vorschau | 27 | E2E-S14-FORMATION |
| S15 | Heldenhalle | 31 | E2E-S15-HERO-HALL |
| S16 | Heldendetail | 31 | E2E-S16-HERO-DETAIL |
| S17 | Ausrüstungs-Picker | 31 | E2E-S17-EQUIPMENT-PICKER |
| S18 | Meisterschaft | 35 | E2E-S18-MASTERY |
| S19 | Kaserne | 31 | E2E-S19-BARRACKS |
| S20 | Truppendetail | 31 | E2E-S20-TROOP-DETAIL |
| S21 | Kit-Picker | 31 | E2E-S21-KIT-PICKER |
| S22 | Werkstatt | 31 | E2E-S22-WORKSHOP |
| S23 | Gegenstandsdetail | 31 | E2E-S23-ITEM-DETAIL |
| S24 | Banner-Picker | 31 | E2E-S24-BANNER |
| S25 | Archiv-Hub | 35 | E2E-S25-ARCHIVE |
| S26 | Kodexliste | 35 | E2E-S26-CODEX-LIST |
| S27 | Kodexdetail | 35 | E2E-S27-CODEX-DETAIL |
| S28 | Erfolge | 35 | E2E-S28-ACHIEVEMENTS |
| S29 | Rekorde/Statistik | 35 | E2E-S29-RECORDS |
| S30 | Storyarchiv | 35 | E2E-S30-STORY |
| S31 | Riftkammer | 36 | E2E-S31-RIFT-CHAMBER |
| S32 | Ascension-Ränge | 36 | E2E-S32-ASCENSION |
| S33 | Konstellation | 36 | E2E-S33-CONSTELLATION |
| S34 | Zyklusvorbereitung | 36 | E2E-S34-CYCLE |
| S35 | Endless-Setup | 36 | E2E-S35-ENDLESS-SETUP |
| S36 | Jenseits-Setup | 36 | E2E-S36-BEYOND |
| S40 | Dungeonkarte | 28/32 | E2E-S40-DUNGEON |
| S41 | Knotenvorschau | 28/32 | E2E-S41-NODE |
| S42 | Ereignis | 32 | E2E-S42-EVENT |
| S43 | Händler | 32 | E2E-S43-MERCHANT |
| S44 | Rekrutierung | 32 | E2E-S44-RECRUIT |
| S45 | Schatz | 32 | E2E-S45-TREASURE |
| S46 | Dungeon-Werkstatt | 32 | E2E-S46-DUNGEON-WORKSHOP |
| S47 | Riftaltar | 32 | E2E-S47-ALTAR |
| S48 | Spähposten | 32 | E2E-S48-SCOUT |
| S49 | Ankerpunkt | 28/32 | E2E-S49-ANCHOR |
| S50 | Pre-Battle | 27 | E2E-S50-PRE-BATTLE |
| S51 | Kampf | 25/26 | E2E-S51-BATTLE |
| S52 | Kampf-Pause/Inspektor | 26 | E2E-S52-INSPECTOR |
| S53 | Kampfergebnis | 34 | E2E-S53-RESULT |
| S54 | Belohnungswahl | 34 | E2E-S54-REWARD |
| S55 | Expeditionsabschluss | 34 | E2E-S55-EXPEDITION-END |
| S56 | Niederlage/Recovery | 34 | E2E-S56-DEFEAT |
| S57 | Endless-Checkpoint | 36 | E2E-S57-CHECKPOINT |
| S60 | Audio | 39 | E2E-S60-AUDIO |
| S61 | Grafik | 41 | E2E-S61-GRAPHICS |
| S62 | Barrierefreiheit | 40 | E2E-S62-A11Y |
| S63 | Steuerung | 40 | E2E-S63-CONTROLS |
| S64 | Save-Verwaltung | 24 | E2E-S64-SAVE |
| S65 | Sprache | 06 | E2E-S65-LANGUAGE |
| O01 | Bestätigung | 07/08 | E2E-O01-CONFIRM |
| O02 | Tooltip/Glossar | 07/08 | E2E-O02-TOOLTIP |
| O03 | Vergleich | 07/31 | E2E-O03-COMPARE |
| O04 | Unlock | 07/30 | E2E-O04-UNLOCK |
| O05 | Toast | 07/08 | E2E-O05-TOAST |
| O06 | Loading | 05/07 | E2E-O06-LOADING |
| O07 | Unsaved Changes | 08/27 | E2E-O07-UNSAVED |

## 7.1 Gemeinsame Screenzustände

| Zustand | Darstellung | Erlaubte Aktionen |
| --- | --- | --- |
| loading <150 ms | Stabile vorhandene Shell; kein Spinner/Layoutsprung. | Nur sicherer Back/Cancel. |
| loading 150 ms-2 s | Skeleton oder ruhiger Indikator. | Cancel, wenn Operation atomar abbrechbar. |
| loading >2 s | Aktuelle Phase als Text; kein Fake-Prozent. | Nur sichere Abbruch-/Recoveryaktion. |
| ready | Vollständige validierte Daten. | Primäre Aktionen; irreversible nur ohne PendingTransaction. |
| ready + BlockReason | Konkreter Grund, keine tote Fläche. | Alternative/Unlock/Back; Commitaktion deaktiviert. |
| empty | Sachlicher Leergrund und genau eine sinnvolle Folgeaktion. | Navigation/Unlockhinweis. |
| recoverable_error | Menschlicher Text, stabiler Fehlercode, State erhalten. | Retry, Alternative, Back. |
| fatal_error | Transition S01/S09 mit Save-Schutz. | Recovery, Diagnoseexport, bestätigtes neues Profil. |

## 7.2 Screen-Fertigkeitsgate

• Stabile screenId, validierte Routeparameter, BackTarget, ReturnRoute, RestoreToken und Ownerphase.

• Alle anwendbaren Zustände, Primär-/Sekundär-/Gefahraktion, Fokusrestauration und Pending-Transaction-Sperre.

• DE/EN/Pseudo, Compact/Standard/Tablet, 100/150/200% Text und Reduced Motion.

• Touch, Tastatur, Gamepad und semantische Screenreaderstruktur; Drag besitzt Tap-Alternative.

• Golden Screenshot und mindestens ein Happy-Path-E2E; Fehler-/Leerezustand über Unit/Component-Test.

• Keine UI-Datei >500 Zeilen; Container, View, Store/Hook, Selectors und Subcomponents getrennt.

# 8. Produktionsroadmap und Abhängigkeiten

| Phase | Name | Primärer Exit |
| --- | --- | --- |
| 00 | Autorität, Requirements und Traceability | GDD-Freeze, Konfliktledger, REQ-/TEST-Register |
| 01 | Repository-Bootstrap | Single Repo, Tree, Governance, Line Guard |
| 02 | Toolchain- und Dependency-Freeze | exakte Versionen, Strict TS, Testtools |
| 03 | CI/CD- und Git-Gates | Pflichtchecks, Provenienz, Templates |
| 04 | Capacitor- und Native-Skeleton | Android/iOS, Plugins, Offline-Smokes |
| 05 | Boot, Lifecycle, Recovery-Shell | App-State, Fehler, Splash, Diagnose |
| 06 | Lokalisierungsfundament | DE/EN/Pseudo, ICU, Textgates |
| 07 | Designsystem und Component Gallery | Tokens, Primitives, responsive/A11y |
| 08 | Navigation und Screen Contracts | Registry, Route, Back, Modals, Restore |
| 09 | Contentschemas und Sourceformat | Zod, IDs, Typen, JSON-Schema |
| 10 | GDD-Contentextraktion | vollständige maschinenlesbare V5-Quelle |
| 11 | Kanonische Regeln und Enums | Units, Constants, IDs, Limits |
| 12 | Fixpunkt- und Formelbibliothek | Integer, Rundung, Safe Math |
| 13 | PRNG, Streams und Replayvertrag | xoshiro, Rollslots, Golden Seeds |
| 14 | Tickpipeline und Eventkernel | A-M-Reihenfolge, Scheduler, Hash |
| 15 | Geometrie, Bewegung und Anti-Stuck | Lanes, Kollision, Spawn, Deadlock |
| 16 | Targeting, Rollen und Doktrinen | Scores, Locks, Cover, sechs Doktrinen |
| 17 | Angriff, Schaden, Heilung, Schild | Actions, Projectiles, AoE, Ende |
| 18 | Status, Kontrolle, Dispel | Stacking, Periodic, Bossresistenz |
| 19 | Ability- und Triggerframework | Queries, Cast, Commit, Interrupt |
| 20 | Synergien, Summons, Konstruktionen | Limits, Spawn, Lifecycle |
| 21 | Bosse, Modifier und Objectives | Phasen, Hazards, Preview |
| 22 | Headless QA Harness | CLI, Golden, Property, Masssim |
| 23 | NativeSaveStore und atomare Persistenz | A/B/C, Hash, fsync/rename |
| 24 | Migration, Import/Export und Recovery | Snapshots, Quarantäne, Settings |
| 25 | PixiJS-Renderer | WebGL Scene, Layers, Pools, Context Loss |
| 26 | Battle HUD, Inspector und Textansicht | Pause/Speed, A11y Battle Model |
| 27 | Group, Formation und Pre-Battle | 3x3, Presets, Disclosure |
| 28 | Dungeon-/Expedition-Minimum | Map, Nodes, Run State, Anchor |
| 29 | Produktionsnaher Vertical Slice | 4 Helden, 6 Truppen, Akt I, Aschenkönig |
| 30 | App Shell, Title, HQ und Settings | S02-S10, S60-S65 |
| 31 | Helden, Truppen, Ausrüstung und Economy | S15-S24, Transaktionen |
| 32 | Vollständiger Dungeon und Events | S40-S49, Pools, Rewards |
| 33 | Kampagne und Onboarding | 4 Akte, 20 Missionen, Pip |
| 34 | Result, Reward und Hinweise | S53-S56, Idempotenz |
| 35 | Archiv, Kodex, Erfolge, Mastery | S18, S25-S30 |
| 36 | Endgame | Ascension, 28 Knoten, Beyond, Endless |
| 37 | Full Content und Balance | Releasecounts, 100% Integration |
| 38 | Assets, Animation und VFX | Manifest, Atlanten, Telegraphie |
| 39 | Audio, Voice und Haptik | 6 Busse, DE/EN Voice, Fokus |
| 40 | Accessibility und Input Completion | WCAG, TalkBack/VoiceOver, Controller |
| 41 | Performance und Auto-Quality | Budgets, Soak, Thermik |
| 42 | Security, Privacy und Offline-Härtung | CSP, no network, SBOM |
| 43 | Android Store-CERT | AAB, API, 16 KB, Play |
| 44 | iOS/iPadOS Store-CERT | Archive, Privacy Manifest, TestFlight |
| 45 | Store Assets und Metadata | Icons, Screens, Copy, URLs |
| 46 | Adversariale Vollregression | Traceability, FQA, Fault Injection |
| 47 | Release Candidate Freeze | same-tag binaries, Provenienz, Signoff |
| 48 | Submission und staged Rollout | Tracks, Review, Rejection Handling |
| 49 | Launch, Hotfix und Archivierung | Support, 1.0.1-Pfad, Postmortem |

## 8.1 Meilensteine

| Meilenstein | Phasen | Beweis |
| --- | --- | --- |
| M0 Governance Ready | 00-03 | Source-/Requirementfreeze, Repo, Toolchain und CI sind real ausführbar. |
| M1 Native Foundation | 04-08 | Android/iOS starten offline; Boot, Localization, UI und Navigation stehen. |
| M2 Headless Combat | 09-22 | Contentkernel, deterministische Simulation, Replays und Massharness grün. |
| M3 Safe Vertical Slice | 23-29 | Produktionssave, Renderer, Formation, Dungeon und Aschenkönig-Slice bestanden. |
| M4 Feature Complete | 30-36 | Alle Screens, Kampagne und Endgame funktional. |
| M5 Content Complete | 37-40 | Alle Inhalte, Assets, Audio, Voice und Accessibility integriert. |
| M6 Store Ready | 41-45 | Performance, Privacy, Android/iOS-CERT und Storepakete bestanden. |
| M7 Release Candidate | 46-47 | Vollregression grün, P0/P1=0, reproduzierbare signierte Binaries. |
| M8 Launch Ready | 48-49 | Submission, Rollout, Hotfix und Archivpfad stehen. |

Harte Reihenfolge Vollständige Content-/Assetproduktion darf nicht vor bestandenem Gate G29 skaliert werden. Wegwerfarchitektur ist trotzdem verboten: jede frühere Phase verwendet dieselben produktionsfähigen Verträge, die später erweitert werden.

# Phase 00: Autorität, Requirements und Traceability

Phase 00 verwandelt das freigegebene GDD in eine maschinen- und reviewfähige Anforderungsbasis. Sie verhindert, dass M3 aus Zusammenfassungen, Erinnerungen oder plausiblen Annahmen implementiert.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 45, Kapitel 47, Kapitel 48, Kapitel 70, Kapitel 71, Kapitel 72, Kapitel 86, Kapitel 87 |
| Branch | feat/00-autorit-t-requirements-und-traceability |
| Eingangsgate | GDD V5.0 als unveränderte DOCX/PDF-Quelle; Publisher bestätigt, dass V5 die letzte Designspezifikation ist. |
| Primäre Outputs | Quellhash, Requirementsregister, Konfliktledger, External-Decision-Register, Traceabilitymatrix und Phase-Report-Vorlage. |
| Nicht-Ziele | Kein Repositorycode, kein Balancing, keine Interpretation fehlender Produktwerte. |
| Exit | Gate G00; Phase-Report docs/reports/phase-00.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 00.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate GDD V5.0 als unveränderte DOCX/PDF-Quelle; Publisher bestätigt, dass V5 die letzte Designspezifikation ist. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 45, Kapitel 47, Kapitel 48, Kapitel 70, Kapitel 71, Kapitel 72, Kapitel 86, Kapitel 87 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 00.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 00.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 00.3.1 P00-T01 - Source-Freeze und Dokumentaudit

Implementierungsfolge

1. SHA-256 der freigegebenen GDD-Datei berechnen und in docs/requirements/source-manifest.json festhalten

2. Kapitelüberschriften 1-87 extrahieren und Lücken/Duplikate prüfen

3. V1-Plan nur als ersetzte Planung referenzieren, niemals als Produktautorität

4. Render-/Dateiversion und Freigabedatum dokumentieren.

Erzeugtes Artefakt

Versioniertes Source Manifest mit GDD-Hash, Dateiname, Seiten-/Kapitelzahl und Freigabestatus.

Abnahme

• Hash stimmt bei Clean Checkout

• 87 eindeutige Kapitel

• keine offene Design-TODO-Markierung

• geänderte Quelle führt zu hartem Preflightfehler.

### 00.3.2 P00-T02 - Normative Requirements extrahieren

Implementierungsfolge

1. Jedes MUSS/MUSS NICHT/SOLL/DARF, jede harte Zahl, jeder Screen, jede Contentzählung und jedes Releasegate mit stabiler REQ-ID erfassen

2. Text paraphrasieren, aber Kapitel/Abschnitt und Originalfundstelle speichern

3. Kategorien Product, Content, Sim, UX, Save, A11y, Perf, Security, Android, iOS, Store, QA verwenden

4. Duplikate zusammenführen, ohne spezifischere Regeln zu verlieren.

Erzeugtes Artefakt

requirements.csv oder strikt validiertes JSON mit ID, Quelle, Norm, Ownerphase, Verifikation und Status.

Abnahme

• Jedes Kapitel besitzt mindestens einen Eintrag oder dokumentierten „context only“-Grund

• Stichprobe aller harten Grenzen ist bidirektional auffindbar

• keine freie Statusbezeichnung.

### 00.3.3 P00-T03 - Konflikt- und Normalisierungsledger materialisieren

Implementierungsfolge

1. NORM-001 bis NORM-021 als versionierte Datensätze übernehmen

2. jede Entscheidung mit Prioritätsregel und betroffenen REQ-IDs verknüpfen

3. ältere widersprechende Aussage als superseded markieren, nicht löschen

4. automatische Prüfung gegen doppelte aktive Normen bauen.

Erzeugtes Artefakt

docs/requirements/normalization-ledger.json + menschenlesbarer Report.

Abnahme

• Jeder bekannte V4/V5-Konflikt besitzt genau eine aktive Norm

• kein Konflikt ohne Autoritätsbegründung

• Report ist deterministisch.

### 00.3.4 P00-T04 - External Decisions und Releaseblocker

Implementierungsfolge

1. PUBLISHER_LEGAL_NAME, SUPPORT_EMAIL/URL, PRIVACY_URL, COPYRIGHT_YEAR, Preisstufe und Package-ID-Bestätigung als EXT-IDs erfassen

2. Entwicklungsdefaults und spätestes Schließgate definieren

3. example.invalid und [PUBLISHER] im Releasevalidator blockieren.

Erzeugtes Artefakt

external-decisions.json mit Owner, Default, Deadline-Gate und ValidationRule.

Abnahme

• Entwicklung kann ohne reale Publisherwerte starten

• Closed Test/TestFlight/Submission kann mit Placeholder nicht passieren.

### 00.3.5 P00-T05 - Traceabilitymodell und ID-Regeln

Implementierungsfolge

1. REQ-, TEST-, ADR-, DEFECT-, EXT-, NORM- und PHASE-ID-Regex definieren

2. viele-zu-viele-Verknüpfung Requirements↔Tests↔Phasen↔Screens erlauben

3. orphan- und duplicate-Prüfer spezifizieren

4. Statuswerte planned/implemented/verified/blocked/deferred_by_spec.

Erzeugtes Artefakt

Traceability-Schema, Validator und initiale Matrix.

Abnahme

• Keine doppelte ID

• jede harte REQ besitzt Ownerphase und geplanten Nachweis

• kein Pseudostatus wie done-ish.

### 00.3.6 P00-T06 - Phase-Report- und Evidence-Vertrag

Implementierungsfolge

1. Markdown-/JSON-Template mit SourceRevision, Inputs, Tickets, Dateien/Zeilen, Befehlen, Geräten, Defekten und Gateentscheid erstellen

2. PASS nur zulassen, wenn alle Gateitems Evidence-Links besitzen

3. Schema in CI vorbereiten.

Erzeugtes Artefakt

docs/reports/templates/phase-report.md und phase-report.schema.json.

Abnahme

• Fehlendes Evidencefeld invalidiert PASS

• BLOCKED kann mit offenen Punkten gespeichert werden

• Template unter 300 Zeilen.

## 00.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| docs/requirements/source-manifest.json | Freigegebene Quellidentität | <=120 |
| docs/requirements/requirements.json | Normative Anforderungen, thematisch splitten | <=300 je Datei |
| docs/requirements/normalization-ledger.json | Konfliktnormen | <=250 |
| docs/requirements/external-decisions.json | Publisher-/Storewerte | <=150 |
| tools/requirements/validate.mjs | ID-/Traceabilityvalidator | <=250 |
| docs/reports/templates/phase-report.md | Beweisvorlage | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 00.5 Pflichtprüfungen

### Dokumentaudit

• Headingaudit 1-87, keine Lücke/Duplikat.

• Sourcehash-Änderung erzeugt Fehler statt stiller Aktualisierung.

### Traceability

• Orphan-REQ und orphan-TEST werden gemeldet.

• PASS-Report ohne Evidence wird abgelehnt.

### Review

• Zweitprüfung aller Kapitel 72-87 und aller Releasecounts.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 00.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• docs(requirements): freeze GDD source and authority

• feat(requirements): add normalized requirement registry

• test(requirements): enforce traceability and report evidence

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 00 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 00.7 Exit-Gate G00

✓ GDD-Hash, Kapitel 1-87 und Freigabestatus sind reproduzierbar.

✓ Alle harten Anforderungen besitzen stabile ID, Ownerphase und geplanten Nachweis.

✓ NORM-/EXT-Ledger ist vollständig; Releaseplaceholder sind technisch blockierbar.

✓ Phase-Report-Schema verhindert unbewiesenes PASS.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 00.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 00: „Autorität, Requirements und Traceability“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 45, Kapitel 47, Kapitel 48, Kapitel 70, Kapitel 71, Kapitel 72, Kapitel 86, Kapitel 87 vollständig.

- Prüfe GDD V5.0 als unveränderte DOCX/PDF-Quelle; Publisher bestätigt, dass V5 die letzte Designspezifikation ist. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P00-T01: Source-Freeze und Dokumentaudit

- P00-T02: Normative Requirements extrahieren

- P00-T03: Konflikt- und Normalisierungsledger materialisieren

- P00-T04: External Decisions und Releaseblocker

- P00-T05: Traceabilitymodell und ID-Regeln

- P00-T06: Phase-Report- und Evidence-Vertrag

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 00.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G00: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 01: Repository-Bootstrap und Governance

Phase 01 erzeugt das verbindliche Single-Repository mit eindeutigen Modulgrenzen, Gitgrundlagen und automatischem Dateilängenschutz.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 72, Kapitel 74, Kapitel 87 |
| Branch | feat/01-repository-bootstrap-und-governance |
| Eingangsgate | Gate G00; leeres oder ausdrücklich zu migrierendes Git-Repository; Git-Hosting mit Branchschutzmöglichkeit. |
| Primäre Outputs | Reproduzierbarer Root, Ordnerstruktur, Basisdateien, Gitregeln, Templates, CODEOWNERS und line-length guard. |
| Nicht-Ziele | Keine Runtime-Dependencyinstallation außer minimalem packageManager-Metadatum; keine Appfunktion. |
| Exit | Gate G01; Phase-Report docs/reports/phase-01.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 01.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G00; leeres oder ausdrücklich zu migrierendes Git-Repository; Git-Hosting mit Branchschutzmöglichkeit. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 72, Kapitel 74, Kapitel 87 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 01.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 01.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 01.3.1 P01-T01 - Single-Repository initialisieren

Implementierungsfolge

1. Git-Root verifizieren oder git init ausführen

2. package.json als privates Einzelprojekt erstellen, kein workspaces-Feld

3. packageManager auf pnpm@10.x Bootstrapziel setzen

4. Nodeversiondatei und engines-Regel anlegen

5. Repositoryname und Package-ID nicht als UI-Text verwenden.

Erzeugtes Artefakt

Minimaler installierbarer Root ohne Monorepo-Tooling.

Abnahme

• pnpm erkennt genau ein Projekt

• keine package-lock/yarn.lock

• clean clone findet Root eindeutig.

### 01.3.2 P01-T02 - Verzeichnisstruktur anlegen

Implementierungsfolge

1. Alle V2-Rootpfade mit README-Vertrag oder .gitkeep erstellen

2. src/game/sim, render, content, replay sowie platform/storage strikt trennen

3. generated-Verzeichnisse mit Generatorhinweis und Ignore-/Commitregel markieren

4. keine leeren Stubs als Feature deklarieren.

Erzeugtes Artefakt

Kanonische Rootstruktur gemäß Abschnitt 3.1.

Abnahme

• Treeaudit entspricht Allowlist

• kein Workspacepackage

• generierte Outputs werden nicht manuell gepflegt.

### 01.3.3 P01-T03 - Editor- und Dateinormalisierung

Implementierungsfolge

1. UTF-8, LF, final newline, 2-space JS/JSON/CSS und plattformspezifische Nativekonventionen in .editorconfig definieren

2. .gitattributes verhindert CRLF-Diff und behandelt Binärassets korrekt

3. .gitignore schließt Secrets, Builds, signierte Artefakte, lokale IDEdaten und Renderoutput aus.

Erzeugtes Artefakt

EditorConfig, GitAttributes und sichere Ignoreliste.

Abnahme

• Roundtrip Windows/Linux erzeugt keine Massendiffs

• absichtlicher Keystore/xcarchive/secret wird ignoriert oder Secret Scan blockiert.

### 01.3.4 P01-T04 - Dateilängenprüfer

Implementierungsfolge

1. tools/check-file-length.mjs implementieren

2. relevante Erweiterungen und enge Generated-Allowlist konfigurieren

3. 301-500 als strukturierte Warnung, >=501 Exit 1

4. PR-kompatibles JSON/SARIF und Top-20-Report ausgeben

5. Script testbar ohne Repositorymutation.

Erzeugtes Artefakt

pnpm check:file-length und Reportformat.

Abnahme

• 300 grün

• 301 Warnung/Exit0

• 500 Warnung/Exit0

• 501 Exit1

• nicht erlaubte große JSON-Datei blockiert.

### 01.3.5 P01-T05 - Git-Templates und Ownership

Implementierungsfolge

1. PR-, Bug-, Content-, Store-CERT-, ADR- und Decision-Request-Templates erstellen

2. CODEOWNERS für sim/save/native/content/release

3. CONTRIBUTING beschreibt Branch, Commit, Review, Tests und M3-Stoppregeln

4. direkte Mainänderung organisatorisch und auf Hostingebene sperren.

Erzeugtes Artefakt

Governance-Dateien und aktivierter Branchschutz.

Abnahme

• PR kann Anforderungen/Tests/Line report nicht überspringen

• main verlangt Review und Checks

• keine Selbstfreigabe bei kritischen Bereichen.

### 01.3.6 P01-T06 - Bootstrap-Inspektor

Implementierungsfolge

1. tools/repo/verify-root.mjs prüft Single Repo, Pflichtpfade, verbotene Lockfiles, unerlaubte Secrets/Artefakte und packageManagerfeld

2. JSON-Bericht für CI

3. dokumentierter Windows/macOS/Linux-Aufruf.

Erzeugtes Artefakt

pnpm verify:repo als erstes lokales/CI-Gate.

Abnahme

• Clean Root grün

• absichtliches workspaces-Feld, package-lock oder Keystore schlägt fehl

• Ausgabe nennt konkrete Reparatur.

## 01.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| package.json | Single-Repo-Metadaten und Scripts | <=180 |
| .editorconfig | Editorregeln | <=80 |
| .gitattributes | Gitnormalisierung | <=80 |
| .gitignore | Build-/Secret-/IDE-Ausschlüsse | <=180 |
| tools/check-file-length.mjs | Zeilengate | <=260 |
| tools/repo/verify-root.mjs | Rootvalidator | <=260 |
| .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md | PR-Vertrag | <=220 |
| CONTRIBUTING.md | Arbeitsvertrag | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 01.5 Pflichtprüfungen

### Repository

• verify:repo Positiv-/Negativfixtures.

• Windows/Linux LF-Test.

### Line Guard

• Grenzwerte 300/301/500/501.

• Generated-Allowlist kann Source nicht verschleiern.

### Governance

• Branchschutz und Required Review per Hosting-Screenshot/Export belegen.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 01.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• chore(repo): initialize single-project repository

• feat(tooling): enforce file-length and root contracts

• docs(governance): add contribution review and ADR templates

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 01 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 01.7 Exit-Gate G01

✓ Repository ist ausdrücklich kein Workspace/Monorepo.

✓ Rootvalidator und Dateilängengate sind lokal und in CI aufrufbar.

✓ Main ist geschützt; Templates und Ownership sind aktiv.

✓ Kein Secret, signiertes Artefakt oder verbotener Lockfiletyp liegt im Gitindex.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 01.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 01: „Repository-Bootstrap und Governance“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 72, Kapitel 74, Kapitel 87 vollständig.

- Prüfe Gate G00; leeres oder ausdrücklich zu migrierendes Git-Repository; Git-Hosting mit Branchschutzmöglichkeit. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P01-T01: Single-Repository initialisieren

- P01-T02: Verzeichnisstruktur anlegen

- P01-T03: Editor- und Dateinormalisierung

- P01-T04: Dateilängenprüfer

- P01-T05: Git-Templates und Ownership

- P01-T06: Bootstrap-Inspektor

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 01.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G01: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 02: Toolchain-, Dependency- und Konfigurationsfreeze

Phase 02 löst die erlaubten Majorlinien einmalig auf stabile kompatible Versionen auf, friert sie exakt ein und konfiguriert Strict TypeScript, Build, Lint, Format und Testbasis.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 69, Kapitel 74 |
| Branch | feat/02-toolchain-dependency-und-konfigurationsfre |
| Eingangsgate | Gate G01; Internetzugriff für einmalige Paketauflösung; unterstützte lokale Android-/iOS-Toolchains dokumentierbar. |
| Primäre Outputs | Exakt gepinnte package.json/pnpm-lock, TypeScript-/Vite-/Tailwind-/Testconfig, Dependency- und Environmentvalidator. |
| Nicht-Ziele | Keine neue Runtimebibliothek außerhalb der Allowlist; noch kein Featurecode. |
| Exit | Gate G02; Phase-Report docs/reports/phase-02.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 02.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G01; Internetzugriff für einmalige Paketauflösung; unterstützte lokale Android-/iOS-Toolchains dokumentierbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 69, Kapitel 74 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 02.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 02.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 02.3.1 P02-T01 - Versionsauflösung protokollieren

Implementierungsfolge

1. Für jede erlaubte Dependency die neueste stabile kompatible Version innerhalb der GDD-Majorlinie aus offizieller Registry/Dokumentation bestimmen

2. resolved-at, Quelle, Lizenz und Majorverträglichkeit erfassen

3. Node/pnpm/Java/Gradle/Xcode-Baselines dokumentieren

4. Preview/Beta/RC ausschließen.

Erzeugtes Artefakt

docs/reports/toolchain-freeze.json mit exakten Versionen und Quellen.

Abnahme

• Alle Pakete exakt, kein Caret/Tilde

• alle Capacitorpakete Major 8

• unbekannte Lizenz oder Preview stoppt.

### 02.3.2 P02-T02 - Dependencies exakt installieren

Implementierungsfolge

1. Produktive und Dev-Allowlist mit --save-exact installieren

2. pnpm-lock.yaml committen

3. package.json sortiert und ohne unnötige Pakete halten

4. zwei Clean Installs vergleichen

5. postinstall-Scripts auditieren.

Erzeugtes Artefakt

Reproduzierbares Lockfile und Lizenzinventar.

Abnahme

• pnpm install --frozen-lockfile zweimal grün

• Lockfile unverändert

• direkte Dependency außerhalb Allowlist schlägt Validator fehl.

### 02.3.3 P02-T03 - Strict TypeScript konfigurieren

Implementierungsfolge

1. strict, noImplicitAny, exactOptionalPropertyTypes, noUncheckedIndexedAccess, useUnknownInCatchVariables und konsistente Moduleinstellungen aktivieren

2. getrennte App/Node-Kontexte ohne schwächere Testconfig

3. Pfadaliase so definieren, dass Modulgrenzen prüfbar bleiben.

Erzeugtes Artefakt

tsconfig.json/tsconfig.node.json mit maximaler Striktheit.

Abnahme

• Absichtliches any, ungeprüfter Index und unhandled unknown werden gemeldet

• keine skipLibCheck-Ausnahme ohne ADR.

### 02.3.4 P02-T04 - Vite/Tailwind/Buildbasis

Implementierungsfolge

1. Vite base ./ für Capacitor, webDir dist und lokale Assets konfigurieren

2. Buildchannels dev/qa/release typisieren

3. Tailwind 4 mit CSS-Tokens vorbereiten

4. Sourcemaps nur intern/QA, Releasebundle ohne öffentliche Maps

5. unbekannte ENV-Werte blockieren.

Erzeugtes Artefakt

Vite-/Tailwind-/Env-Konfiguration und leere Buildentry.

Abnahme

• Dev/QA/Release erzeugen unterscheidbare Manifeste

• Release hat keine server.url/Devtools/Testseed

• unbekannte Variable Exit1.

### 02.3.5 P02-T05 - ESLint/Formatter und Verbotsregeln

Implementierungsfolge

1. ESLint flat config mit floating promises, exhaustive switch, no any, unsafe HTML, verbotenen Imports und simulationsspezifischem Math.random/Date.now/window-Verbot

2. einen Formatter festlegen

3. Override nur für Generated/enge Nativefälle

4. TODO-Regel vorbereiten.

Erzeugtes Artefakt

pnpm lint und format:check.

Abnahme

• Negativfixtures für jede verbotene API/Importklasse

• kein konkurrierender Formatter

• CI-Ausgabe mit Datei/Zeile.

### 02.3.6 P02-T06 - Vitest/Playwright-Testbasis

Implementierungsfolge

1. Vitest Projekte für unit/simulation/integration

2. Coverageprovider und Schwellen vorbereitet

3. Playwright Chromium/WebKit/Firefox für Entwicklungs-E2E und feste Viewports

4. deterministic locale/timezone/font/assets

5. Retry wird berichtet, nicht versteckt.

Erzeugtes Artefakt

Testconfigs und ein echter Smoke je Ebene.

Abnahme

• Clean Testlauf grün

• absichtlicher Snapshot-/Coveragefehler rot

• E2E kann lokal ohne Netzwerk gestartet werden.

## 02.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| package.json | Exakte Dependencies und Scripts | <=260 |
| pnpm-lock.yaml | Autoritatives Lockfile | generiert/committed |
| tsconfig.json | App-/Strict-Compiler | <=220 |
| tsconfig.node.json | Tools-/Testcompiler | <=160 |
| vite.config.ts | Buildchannels und Assets | <=260 |
| eslint.config.js | Qualitäts-/Importregeln | <=300 |
| vitest.config.ts | Testprojekte/Coverage | <=220 |
| playwright.config.ts | E2E-Matrix | <=240 |
| tools/env/validate.mjs | Buildvariablevalidator | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 02.5 Pflichtprüfungen

### Reproducibility

• Zwei frozen Clean Installs ohne Lockfilediff.

• Zwei leere Productionbuilds mit identischem Input vergleichen.

### Negative Lint/Type

• Math.random/Date.now in sim blockiert.

• dangerouslySetInnerHTML und any blockiert.

### Environment

• Release mit Placeholder/Devtools/Testseed scheitert.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 02.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• build(toolchain): freeze approved dependency versions

• build(types): enable strict compiler and import contracts

• test(tooling): add lint build and runner smoke gates

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 02 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 02.7 Exit-Gate G02

✓ Alle Dependencyversionen sind exakt und lizenziert.

✓ Strict TypeScript, Lint, Formatter, Vite, Vitest und Playwright laufen aus clean checkout.

✓ Release-ENV kann keine Debug-/Remote-/Placeholderkonfiguration akzeptieren.

✓ Keine nicht erlaubte Runtime-Dependency wurde eingeführt.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 02.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 02: „Toolchain-, Dependency- und Konfigurationsfreeze“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 69, Kapitel 74 vollständig.

- Prüfe Gate G01; Internetzugriff für einmalige Paketauflösung; unterstützte lokale Android-/iOS-Toolchains dokumentierbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P02-T01: Versionsauflösung protokollieren

- P02-T02: Dependencies exakt installieren

- P02-T03: Strict TypeScript konfigurieren

- P02-T04: Vite/Tailwind/Buildbasis

- P02-T05: ESLint/Formatter und Verbotsregeln

- P02-T06: Vitest/Playwright-Testbasis

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 02.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G02: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 03: CI/CD-, Git- und Artefaktprovenienz-Gates

Phase 03 macht die lokalen Verträge zu nicht umgehbaren Pull-Request- und Main-Gates und legt Buildprovenienz, Security-/Lizenzberichte und spätere Releasejobs an.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 50, Kapitel 61, Kapitel 65, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 74, Kapitel 85 |
| Branch | feat/03-ci-cd-git-und-artefaktprovenienz-gates |
| Eingangsgate | Gate G02; Git-Hosting Runner für Linux; Secret Store vorbereitet, noch ohne echte Signingsecrets. |
| Primäre Outputs | PR-CI, Main-CI, Nightly-Hooks, Cache-/Artifactregeln, SBOM/Lizenzreport, Required Checks und Provenienzmanifest. |
| Nicht-Ziele | Keine signierte Storeveröffentlichung; keine künstlich grünen Placeholderjobs. |
| Exit | Gate G03; Phase-Report docs/reports/phase-03.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 03.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G02; Git-Hosting Runner für Linux; Secret Store vorbereitet, noch ohne echte Signingsecrets. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 50, Kapitel 61, Kapitel 65, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 74, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 03.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 03.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 03.3.1 P03-T01 - PR-Pipeline aufbauen

Implementierungsfolge

1. Clean checkout, Toolversionprüfung, frozen install, format, file-length, lint, typecheck, Requirements/Content/Locale/Asset-Stubvalidator, Unit/Sim/Integration-Smoke, Webbuild und E2E-Smoke als getrennte Jobs

2. Abhängigkeiten so ordnen, dass schnelle Fehler früh kommen

3. keine continue-on-error.

Erzeugtes Artefakt

ci/pr.yml mit klaren Required Statuses.

Abnahme

• Jeder absichtlich gebrochene Vertrag stoppt PR

• abgebrochene Jobs gelten nicht als grün

• finaler Mergecommit wird geprüft.

### 03.3.2 P03-T02 - Main- und Nightly-Pipeline

Implementierungsfolge

1. Main nach Merge vollständig erneut testen

2. Nightly Slots für Masssimulation, Kartenfuzzing, visuelle Matrix, Dependency-Audit und Devicefarm vorbereiten

3. nicht vorhandene spätere Tests als explizit „not-enabled-before-phase“, niemals success stub.

Erzeugtes Artefakt

ci/main.yml und ci/nightly.yml mit phasenbasierter Aktivierung.

Abnahme

• Vor Aktivierungsphase neutral/skipped mit Grund

• nach Aktivierung Required

• Schedule kann manuell reproduziert werden.

### 03.3.3 P03-T03 - Buildmanifest und Provenienz

Implementierungsfolge

1. Tool erzeugt build-manifest.json mit Commit, dirty flag, channel, App-/Content-/Simulation-/Saveversion, Node/pnpm, Lockfilehash, Buildzeit nur informativ

2. clean release verlangt dirty=false

3. Manifest in Web/Nativeartefakt und Evidence archivieren.

Erzeugtes Artefakt

tools/build/create-manifest.mjs.

Abnahme

• Gleicher Sourceinput erzeugt gleiche autoritative Felder

• dirty release scheitert

• Commit und Lockfile sind später eindeutig zuordenbar.

### 03.3.4 P03-T04 - Lizenz, SBOM und Dependencydiff

Implementierungsfolge

1. Direkte/transitive Packages mit Version, Lizenz, Quelle und Runtime/Dev-Klasse reporten

2. SPDX/CycloneDX-kompatible SBOM ohne neue Runtimedependency durch eigenes Tool/CI-Action erzeugen

3. kritische/hohe ausnutzbare Findings blockieren

4. Dependencydiff im PR.

Erzeugtes Artefakt

license-report.json, sbom.json und security-summary.md.

Abnahme

• Unbekannte/nicht redistributierbare Lizenz blockiert

• neue transitive Dependency sichtbar

• kein automatisches Majorupdate.

### 03.3.5 P03-T05 - Native-/Store-Skeletonjobs

Implementierungsfolge

1. Jobs für cap sync, Configdiff, Android debug/release und iOS archive als spätere aktivierbare Stufen definieren

2. Releasejob benötigt verify:release, geschützte Umgebung und manuelle Freigabe

3. Debugsignatur darf keinen Release-Track erreichen.

Erzeugtes Artefakt

CI-Pipelinegerüst für Android/iOS/Release.

Abnahme

• Ohne echtes Projekt wird Job korrekt phased-disabled

• nach Phase 04 aktiviert

• Releasejob kann nicht direkt aus Featurebranch publizieren.

### 03.3.6 P03-T06 - Branchschutz und Checknamen fixieren

Implementierungsfolge

1. Required Checknamen im Hosting konfigurieren

2. CODEOWNERS-Review für sim/save/native/release

3. Dismiss stale approvals bei Push

4. Admin Bypass deaktivieren oder protokollpflichtig

5. Merge nur squash.

Erzeugtes Artefakt

Export/Screenshot der Repositoryrules.

Abnahme

• Direkter Mainpush und Merge mit rotem/fehlendem Check scheitern

• kritische Pfade verlangen Ownerreview.

## 03.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| .github/workflows/pr.yml | Pull-Request-Gates | <=300 |
| .github/workflows/main.yml | Main-/Artifact-Gates | <=300 |
| .github/workflows/nightly.yml | Schwere Regressionen | <=260 |
| .github/workflows/release.yml | geschütztes Releasegerüst | <=300 |
| tools/build/create-manifest.mjs | Provenienzmanifest | <=240 |
| tools/deps/report.mjs | Lizenzen/SBOM/Diff | <=300 |
| docs/reports/ci-gate-map.md | Checknamen und Aktivierungsphase | <=240 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 03.5 Pflichtprüfungen

### Failure Injection

• Jeder Required Check wird einmal absichtlich gebrochen.

• Cancelled/skipped Job wird nicht als falsches PASS gewertet.

### Security

• Secret-Scanfixture, unbekannte Lizenz, neue Runtimepackage.

### Governance

• Featurebranch kann Releaseumgebung nicht ohne Freigabe auslösen.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 03.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• ci: add mandatory pull request and main gates

• build(provenance): archive source dependency and build identity

• ci(governance): enforce protected release and ownership rules

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 03 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 03.7 Exit-Gate G03

✓ Required Checks sind technisch am Branchschutz verknüpft.

✓ Mainbuild und PRbuild verwenden dieselben package scripts.

✓ Provenienz, SBOM und Lizenzreport werden als Evidence archiviert.

✓ Kein Job behauptet eine noch nicht implementierte Plattformprüfung als bestanden.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 03.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 03: „CI/CD-, Git- und Artefaktprovenienz-Gates“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 50, Kapitel 61, Kapitel 65, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 74, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G02; Git-Hosting Runner für Linux; Secret Store vorbereitet, noch ohne echte Signingsecrets. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P03-T01: PR-Pipeline aufbauen

- P03-T02: Main- und Nightly-Pipeline

- P03-T03: Buildmanifest und Provenienz

- P03-T04: Lizenz, SBOM und Dependencydiff

- P03-T05: Native-/Store-Skeletonjobs

- P03-T06: Branchschutz und Checknamen fixieren

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 03.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G03: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 04: Capacitor-, Android- und iOS-Native-Skeleton

Phase 04 erzeugt beide committed Nativeprojekte, bindet ausschließlich erlaubte Plugins ein und beweist einen offline startbaren Container ohne unerlaubte Permission, URL oder Entitlement.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 49, Kapitel 53, Kapitel 57, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 66, Kapitel 74, Kapitel 83 |
| Branch | feat/04-capacitor-android-und-ios-native-skeleton |
| Eingangsgate | Gate G03; Android Studio/JDK/SDK lokal; für iOS ein macOS/Xcode-26+-Runner oder dokumentierter blockierter Teilstatus. |
| Primäre Outputs | Capacitorconfig, Android-/iOS-Projekte, Plugin-Allowlist, Custom-Plugin-Skeletons, Native-Configdiff und Offline-Smokes. |
| Nicht-Ziele | Noch keine finale Save-/Audiofunktion; kein Storeupload; kein iOS-PASS ohne macOS-Nachweis. |
| Exit | Gate G04; Phase-Report docs/reports/phase-04.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 04.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G03; Android Studio/JDK/SDK lokal; für iOS ein macOS/Xcode-26+-Runner oder dokumentierter blockierter Teilstatus. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 49, Kapitel 53, Kapitel 57, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 66, Kapitel 74, Kapitel 83 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 04.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 04.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 04.3.1 P04-T01 - Capacitorprojekt initialisieren

Implementierungsfolge

1. Capacitor 8 mit appId com.ceegore.riftwarden, appName Riftwarden und webDir dist initialisieren

2. bundledWebRuntime=false

3. base ./

4. kein server.url, allowNavigation, cleartext oder mixed content in Release

5. Nativeprojekte committen.

Erzeugtes Artefakt

capacitor.config.ts, android/, ios/.

Abnahme

• npx cap sync aus clean build ohne unerwarteten Diff

• Releaseconfig enthält keine Remotequelle

• IDs exakt.

### 04.3.2 P04-T02 - Offizielle Plugins binden

Implementierungsfolge

1. App, Filesystem, Preferences, Haptics, Screen Orientation, Splash Screen, Browser und offiziellen System-Bars-Adapter in gleicher Majorversion einbinden

2. zentralen platform/plugin-registry mit Availability und Web-Mock anlegen

3. keine direkte Screennutzung.

Erzeugtes Artefakt

Pluginregistry und initiale Adapter.

Abnahme

• Binary-/Manifestscan findet nur Allowlist

• fehlendes Plugin liefert typed unavailable statt Crash

• Browser öffnet nur bestätigte HTTPS-URLs.

### 04.3.3 P04-T03 - Android Baseline

Implementierungsfolge

1. minSdk24, compile/target36, AGP8.13, Gradle8.14.x, Landscape-Präferenz aber resizable/adaptive, edge-to-edge, allowBackup=false und DataExtractionRules

2. INTERNET aus Productionmanifest entfernen

3. keine gefährliche Runtimepermission

4. versionCode10000 vorbereiten.

Erzeugtes Artefakt

Android Debug- und Releasekonfiguration.

Abnahme

• Merged Manifestdiff ohne INTERNET/Backup/unerlaubte Permission im Release

• Debugapp cold-start offline

• Rotate/resize zerstört Shell nicht.

### 04.3.4 P04-T04 - iOS/iPadOS Baseline

Implementierungsfolge

1. Bundle-ID, Deployment15, Universal iPhone/iPad, Landscapeprimär und adaptive Layouts

2. SPM

3. keine Background Modes, iCloud, Game Center, Push oder ATS-Ausnahme

4. Application Support/ExcludeFromBackup-Konstanten vorbereiten

5. Build10000.

Erzeugtes Artefakt

Xcode-Projekt und Scheme-Konfiguration.

Abnahme

• Archivefähige Config auf macOS

• Entitlementscan leer bis auf notwendige Baseline

• Simulator offline startet

• falls Runner fehlt Gate bleibt BLOCKED.

### 04.3.5 P04-T05 - Custom Plugin Skeletons

Implementierungsfolge

1. NativeSaveStore, SaveTransfer und GameAudioSession als minimale typed Bridge mit unavailable/not_implemented im Dev anlegen

2. Android/iOS/Web-Mock-Schnittstellen identisch

3. noch keine falsche Erfolgsimplementierung

4. Bridgeversion und Capabilityquery.

Erzeugtes Artefakt

Drei Custom-Plugin-Verträge und Native Testtargets.

Abnahme

• Methodenaufrufe liefern validierte Fehler

• keine Dateischreib-/Audiozusicherung

• TypeScript und Native Signaturen stimmen.

### 04.3.6 P04-T06 - Native Config Inspector und Smokes

Implementierungsfolge

1. Tool vergleicht erwartete Plugins, Manifestpermissions, URLs, Android Backup, iOS Entitlements/Privacy-Dateien, Debuggable/WebView Debugging und Package IDs

2. CI aktiviert cap:sync und Android Debug Smoke

3. iOS Smoke auf macOS.

Erzeugtes Artefakt

pnpm verify:native-config und Plattform-Smokes.

Abnahme

• Absichtliche INTERNET-Permission/server.url/Entitlement wird erkannt

• beide Container starten ohne Netz

• Apphash dokumentiert.

## 04.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| capacitor.config.ts | Capacitor-/Channelconfig | <=220 |
| src/platform/plugins/registry.ts | Typed Pluginzugriff | <=240 |
| src/platform/plugins/contracts.ts | Bridge DTOs | <=220 |
| android/app/build.gradle | Android Baseline | <=300 |
| android/app/src/main/AndroidManifest.xml | Release Manifest | <=180 |
| ios/App/App.xcodeproj | Committed Xcodeprojekt | generated/native |
| tools/native/verify-config.mjs | Permission-/URL-/Entitlementscan | <=300 |
| tests/native/plugin-contract.spec.ts | Web-/Bridgevertragsprüfung | <=240 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 04.5 Pflichtprüfungen

### Android

• Cold/warm start im Flugmodus.

• Merged Manifest, Backup, edge-to-edge, Resize.

### iOS

• Simulator/Device cold start offline.

• Entitlement/ATS/Bundle-ID-Prüfung.

### Bridge

• TypeScript-Web-Android-iOS-Contract parity.

• Not implemented wird als Fehler behandelt, nicht Erfolg.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 04.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• build(capacitor): initialize committed android and ios containers

• feat(platform): add approved plugin registry and custom bridge contracts

• test(native): verify offline config permissions and identifiers

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 04 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 04.7 Exit-Gate G04

✓ Android und iOS/iPadOS-Projekte existieren aus derselben Webcodebasis.

✓ Android Offline-Smoke und Configscan grün.

✓ iOS Smoke/Configscan grün oder Phase ausdrücklich BLOCKED - kein Teil-PASS.

✓ Keine unerlaubte Permission, URL, SDK oder Entitlement.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 04.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 04: „Capacitor-, Android- und iOS-Native-Skeleton“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 49, Kapitel 53, Kapitel 57, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 66, Kapitel 74, Kapitel 83 vollständig.

- Prüfe Gate G03; Android Studio/JDK/SDK lokal; für iOS ein macOS/Xcode-26+-Runner oder dokumentierter blockierter Teilstatus. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P04-T01: Capacitorprojekt initialisieren

- P04-T02: Offizielle Plugins binden

- P04-T03: Android Baseline

- P04-T04: iOS/iPadOS Baseline

- P04-T05: Custom Plugin Skeletons

- P04-T06: Native Config Inspector und Smokes

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 04.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G04: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 05: Boot, Lifecycle, Fehler- und Recovery-Shell

Phase 05 baut den deterministischen App-Bootzustandsautomaten, die Lifecycle-Pausekette, systemweite Fehleroberflächen und lokale Diagnostik, bevor Features auf undefinierte Navigation aufsetzen.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 57, Kapitel 61, Kapitel 78, Kapitel 83, Kapitel 84 |
| Branch | feat/05-boot-lifecycle-fehler-und-recovery-shell |
| Eingangsgate | Gate G04; Nativepluginregistry verfügbar; noch keine produktiven Saves/Contentbundles. |
| Primäre Outputs | AppRoot, Boot Machine, Lifecyclecontroller, ErrorBoundary, S00/S01/S05/S09-Shells, Ringlog und WebGL-Kompatibilitätspfad. |
| Nicht-Ziele | Keine automatische Save-Reparatur; keine echte Battle-Resume-Logik; kein White-Screen-Fallback. |
| Exit | Gate G05; Phase-Report docs/reports/phase-05.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 05.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G04; Nativepluginregistry verfügbar; noch keine produktiven Saves/Contentbundles. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 57, Kapitel 61, Kapitel 78, Kapitel 83, Kapitel 84 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 05.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 05.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 05.3.1 P05-T01 - Boot-State-Machine

Implementierungsfolge

1. BOOT_NATIVE→BOOT_WEB→LOAD_SETTINGS→VALIDATE_CONTENT→LOAD_SAVE→RECOVERY_REQUIRED/FIRST_RUN/TITLE als exhaustive reducer implementieren

2. Übergänge nur über typed Events

3. Timeout-/Retrypolicy pro Schritt

4. Zustand serialisierbar für Diagnose, aber nicht als Gameplay-SSOT.

Erzeugtes Artefakt

src/app/boot mit State/Event/Reducer/Selectors.

Abnahme

• Jeder erlaubte/unerlaubte Übergang getestet

• keine Endlosschleife

• Fehler führt zu definierter Recoveryroute.

### 05.3.2 P05-T02 - AppRoot und stabiler First Frame

Implementierungsfolge

1. Reactroot, globale ErrorBoundary, Suspense-/Loading-Shell und S00-Splash-Handshake

2. Native Splash erst nach stabilem Frame und darstellbarer Fehlerroute ausblenden

3. Loadingregeln 150 ms/2 s

4. kein Fakefortschritt.

Erzeugtes Artefakt

AppRoot und BootstrapScreen.

Abnahme

• Cold Start zeigt nie weiß/ungebrandet

• absichtlicher Bootfehler bleibt bedienbar

• Splash nicht künstlich verlängert.

### 05.3.3 P05-T03 - Lifecyclecontroller

Implementierungsfolge

1. ACTIVE/INACTIVE_TRANSITION/BACKGROUND/TERMINATING_UNKNOWN aus Capacitor App adaptieren

2. registrierte Subsysteme in stabiler Reihenfolge pause→memory snapshot request→audio/render/input stop

3. Resume bleibt bewusst pausiert

4. keine Hintergrundticks/frames.

Erzeugtes Artefakt

LifecycleCoordinator mit Subscribervertrag.

Abnahme

• Doppelte/out-of-order Nativeevents idempotent

• Background hat 0 Simticks/Renderframes

• 250-ms-Memorysnapshot-Hook messbar vorbereitet.

### 05.3.4 P05-T04 - Fehler- und Recovery-Shells

Implementierungsfolge

1. S01 Bootstrap/Recovery, S05 Continue Card, S09 Fatal Error und Compatibilityzustand mit lokalisierbaren Codes

2. Retry, Safe Restart, Backup/Diagnose nur nach Capability

3. Stacktrace nie im normalen UI

4. Save wird nicht gelöscht.

Erzeugtes Artefakt

Systemscreens mit typed ErrorCode/RecoveryAction.

Abnahme

• Loading/Recoverable/Fatal/No-WebGL-Zustände

• Back/Fokus

• fehlende Capability blendet keine tote Aktion ein.

### 05.3.5 P05-T05 - Lokale Ringdiagnostik

Implementierungsfolge

1. DiagnosticStore mit fünf Sessionfiles/Memorymock, 512 KiB je Session, Gesamt<=2.5 MiB

2. strukturierte Felder ohne Usertext, Geräte-ID, IP oder externe Pfade

3. Release lokal, niemals automatisch übertragen

4. Redaction/size rotation.

Erzeugtes Artefakt

diagnostics logger und SafeContext-Schema.

Abnahme

• Rotation, Größenlimit, PII-Verbotsfixture, Loggingfehler crashen App nicht

• Export noch disabled bis Phase24.

### 05.3.6 P05-T06 - WebGL Capability und Context-Loss-Shell

Implementierungsfolge

1. Vor Battle-Routen WebGL2/validiertes WebGL1 prüfen

2. ohne Context S01-Kompatibilität statt Canvas

3. contextlost Lifecyclepause und Snapshotrequest

4. contextrestored Hook, zwei Fehlversuche→Recovery

5. Menüs/Saveexport bleiben möglich.

Erzeugtes Artefakt

RendererCapabilityService und Recoveryhooks.

Abnahme

• No-WebGL-Test

• simulierte contextlost/restored-Reihenfolge

• RNG-/Appstate wird nicht neu initialisiert.

## 05.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/app/AppRoot.tsx | Rootorchestration | <=220 |
| src/app/boot/boot-state.ts | Boottypen/reducer | <=260 |
| src/platform/lifecycle/coordinator.ts | Lifecycleordnung | <=260 |
| src/screens/system/BootstrapScreen.tsx | S01 | <=260 |
| src/screens/system/FatalErrorScreen.tsx | S09 | <=220 |
| src/platform/diagnostics/logger.ts | Ringlog | <=280 |
| src/platform/render/capability.ts | WebGLprüfung | <=220 |
| tests/integration/app-boot.spec.ts | Boot-/Lifecyclematrix | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 05.5 Pflichtprüfungen

### State Machine

• Vollständige Übergangstabelle; invalid event no-op/error.

• Retry/Timeout/duplicate Nativeevent.

### Lifecycle

• Background/Resume, Lock, Process-callback missing.

• 0 Hintergrundaktivität über Mockcounter.

### Error UX

• Jeder Recoveryactionpfad, Fokus, Back und Localeplaceholder.

### Compatibility

• WebGL2, WebGL1-allowed, no context, repeated context loss.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 05.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(app): add deterministic boot and lifecycle coordinator

• feat(system-ui): add recovery fatal and compatibility shells

• test(app): cover boot errors lifecycle and context loss

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 05 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 05.7 Exit-Gate G05

✓ Bootzustandsautomat ist exhaustive und vollständig getestet.

✓ Cold Start/Bootfehler/No-WebGL erzeugen bedienbare lokalisierbare UI.

✓ Lifecycle stoppt Render/Input/Audiohooks und fordert Snapshot in definierter Reihenfolge.

✓ Diagnostik bleibt lokal, größenbegrenzt und datensparsam.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 05.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 05: „Boot, Lifecycle, Fehler- und Recovery-Shell“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 57, Kapitel 61, Kapitel 78, Kapitel 83, Kapitel 84 vollständig.

- Prüfe Gate G04; Nativepluginregistry verfügbar; noch keine produktiven Saves/Contentbundles. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P05-T01: Boot-State-Machine

- P05-T02: AppRoot und stabiler First Frame

- P05-T03: Lifecyclecontroller

- P05-T04: Fehler- und Recovery-Shells

- P05-T05: Lokale Ringdiagnostik

- P05-T06: WebGL Capability und Context-Loss-Shell

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 05.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G05: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 06: Lokalisierungsfundament DE/EN/Pseudo

Phase 06 implementiert den einzigen zulässigen Textpfad für UI, Content, Logs, Accessibility und Untertitel. Jeder spätere Screen muss ohne Architekturänderung neue Sprachen aufnehmen können.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 4, Kapitel 26, Kapitel 39, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82 |
| Branch | feat/06-lokalisierungsfundament-de-en-pseudo |
| Eingangsgate | Gate G05; Boot-/Systemscreens besitzen vorläufige Keylisten; keine externe i18n-Runtimebibliothek. |
| Primäre Outputs | Locale Registry, ICU-kompatibler Formatter, DE/EN/Pseudo-Bundles, Validatoren, Glossar, Textbudgets und Sprachwechsel. |
| Nicht-Ziele | Keine finale Übersetzung aller Spielinhalte; keine Schriftverkleinerung als Layoutlösung. |
| Exit | Gate G06; Phase-Report docs/reports/phase-06.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 06.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G05; Boot-/Systemscreens besitzen vorläufige Keylisten; keine externe i18n-Runtimebibliothek. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 4, Kapitel 26, Kapitel 39, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 06.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 06.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 06.3.1 P06-T01 - Locale Registry und Auswahl

Implementierungsfolge

1. SupportedLocales aus gameRules zunächst de/en, Pseudo nur dev/test

2. OS-Language de→de sonst en

3. Preferences nur Bootstrap-Hinweis, settings später autoritativ

4. Fallback nur für Bootfehler im Development, Release missing key fatal

5. Runtime language switch mit UI remount, Save unberührt.

Erzeugtes Artefakt

src/locales registry, loader und LocaleState.

Abnahme

• DE/EN-Auswahl, unbekannte Locale→en, Pseudo nicht im Releasepicker

• Sprachwechsel erhält Navigation und Pendingstate sicher.

### 06.3.2 P06-T02 - ICU-kompatibler interner Formatter

Implementierungsfolge

1. Begrenzte Grammar für Parameter, number, select und plural implementieren

2. Buildtime Parser erzeugt AST/compiled messages, Runtime nutzt Intl.NumberFormat/PluralRules

3. escaping und verschachtelte einfache Branches definieren

4. unsupported ICU construct ist Buildfehler.

Erzeugtes Artefakt

tools/locales/compiler + src/locales/runtime formatter.

Abnahme

• Positiv-/Negativkorpus DE/EN

• zero/one/other und German plural

• Injection/brace/unknown param blockiert.

### 06.3.3 P06-T03 - Message-Splitting und Keyschema

Implementierungsfolge

1. Messages nach ui/system, ui/screens, content types, errors, accessibility, subtitles splitten

2. semantic keys, stable order, keine Sätze als Keys

3. RichText tokens bold/icon/glossary/link nur aus Whitelist

4. Browserlink nur über sichere action token.

Erzeugtes Artefakt

locales/de|en/*.json oder .messages.json.

Abnahme

• Keine Datei >300 Ziel

• doppelte/unused/unknown Keys reportbar

• HTML/Skript wird verworfen.

### 06.3.4 P06-T04 - Parität, Parameter und Textbudgetvalidator

Implementierungsfolge

1. DE/EN-Keymengen, Parameter-/Plural-/Selectparität, maximale Zeichen, compactKey und verbotene Placeholder prüfen

2. development missing key magenta marker, release Exit1

3. Report pro Screen/Contenttyp.

Erzeugtes Artefakt

pnpm locale:validate + Report.

Abnahme

• Fehlender Key, falscher Param, zu langer Button und example.invalid release blockieren

• Pseudo wird automatisch erzeugt.

### 06.3.5 P06-T05 - Pseudo-Locale und visuelle Fixtures

Implementierungsfolge

1. +35% Expansion, Akzente, sichtbare Grenzen, lange Wörter und Zahlen

2. keine Transformation von IDs/Placeholders

3. Playwright Localefixture

4. bidirektionaler Robustheitssmoke optional ohne RTL-Releaseversprechen.

Erzeugtes Artefakt

qps-ploc Generated Bundle und Testhelpers.

Abnahme

• Jeder vorhandene Screen kann Pseudo rendern

• kein unersetzter Key

• Parameter bleiben korrekt.

### 06.3.6 P06-T06 - Glossar und Copyworkflow

Implementierungsfolge

1. Kanonische DE-/EN-Terme für Riftwarden, Rift, Echo, Klassen, Status, Währungen, Modi und Eigennamen

2. verbotene Alternativen und Voice-Untertitelregel

3. Translation Reviewstatus draft/reviewed/approved

4. neue Sprache als dokumentierter Add-Locale-Flow.

Erzeugtes Artefakt

docs/localization/glossary.json/md und review schema.

Abnahme

• Glossar-Validator findet verbotene Variante in approved Copy

• Release akzeptiert nur approved DE/EN

• Add-Locale-Smoke ohne Codeänderung.

## 06.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/locales/registry.ts | Locale-/Loadervertrag | <=220 |
| src/locales/format/message-format.ts | Runtimeformatter | <=300 |
| tools/locales/compile.mjs | Buildtime Parser/Compiler | <=300 |
| tools/locales/validate.mjs | Parität/Textbudgets | <=300 |
| src/locales/RichText.tsx | Tokenrenderer | <=260 |
| src/locales/messages/de/ui-system.json | DE Systemsprache | <=300 |
| src/locales/messages/en/ui-system.json | EN Systemsprache | <=300 |
| docs/localization/glossary.json | Terminologie | <=300 je Split |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 06.5 Pflichtprüfungen

### Formatter

• Plural/select/number/escaping/invalid grammar.

• Keine HTML-/Scriptinjektion.

### Parity

• Missing/extra/parameter mismatch/text budgets.

### Runtime

• Sprachwechsel während normalem Screen und recoverable error.

• Missing key Development vs Release.

### Extensibility

• Testlocale ergänzen ohne Featurecodeänderung.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 06.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(i18n): add internal ICU-compatible locale runtime

• feat(i18n): add de en pseudo bundles and validation

• test(i18n): enforce copy budgets glossary and language switching

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 06 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 06.7 Exit-Gate G06

✓ Kein sichtbarer Systemscreentext liegt hardcoded im Code.

✓ DE und EN sind key-/parameterparitätisch; Pseudo wird deterministisch generiert.

✓ Releasebuild scheitert bei Missing Key, Placeholder, Syntax- oder Textbudgetfehler.

✓ Neue Locale kann über Registry/Bundle/Tests ergänzt werden, ohne Screenlogik zu ändern.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 06.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 06: „Lokalisierungsfundament DE/EN/Pseudo“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 4, Kapitel 26, Kapitel 39, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82 vollständig.

- Prüfe Gate G05; Boot-/Systemscreens besitzen vorläufige Keylisten; keine externe i18n-Runtimebibliothek. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P06-T01: Locale Registry und Auswahl

- P06-T02: ICU-kompatibler interner Formatter

- P06-T03: Message-Splitting und Keyschema

- P06-T04: Parität, Parameter und Textbudgetvalidator

- P06-T05: Pseudo-Locale und visuelle Fixtures

- P06-T06: Glossar und Copyworkflow

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 06.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G06: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 07: Designsystem, Tokens und Component Gallery

Phase 07 baut ein kleines, vollständiges UI-System, das alle späteren Screens responsiv, tastatur-/gamepadfähig, screenreadertauglich und visuell konsistent trägt.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 40, Kapitel 52, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80 |
| Branch | feat/07-designsystem-tokens-und-component-gallery |
| Eingangsgate | Gate G06; lokale Noto Sans/Cinzel-Lizenzquellen oder genehmigte temporäre OFL-Fixtures; finaler Artstil noch nicht erforderlich. |
| Primäre Outputs | Design Tokens, Layoutprimitives, UI-Komponenten, Focus/Input-Grundlagen, Component Gallery und Golden Components. |
| Nicht-Ziele | Keine Screen-/Held-/Bosslogik in UI-Primitives; keine browsertypischen ungestylten Controls. |
| Exit | Gate G07; Phase-Report docs/reports/phase-07.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 07.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G06; lokale Noto Sans/Cinzel-Lizenzquellen oder genehmigte temporäre OFL-Fixtures; finaler Artstil noch nicht erforderlich. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 40, Kapitel 52, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 07.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 07.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 07.3.1 P07-T01 - Token-SSOT

Implementierungsfolge

1. Exakte Farb-, Typografie-, Radius-, Spacing-, Shadow-, Z-, Motion-, Safe-Area- und Breakpointtokens aus GDD definieren

2. CSS Custom Properties plus typed TS-Export aus einer Source generieren

3. keine Inlinefarben/Pixelwerte außerhalb erlaubter lokaler Layoutberechnung.

Erzeugtes Artefakt

tokens.source.json → tokens.css/tokens.ts.

Abnahme

• Tokenbuild deterministisch

• unbekannter/duplizierter Token blockiert

• Kontrastberechnung für semantische Paare.

### 07.3.2 P07-T02 - Fonts und Typografie

Implementierungsfolge

1. Noto Sans UI/Cinzel Display lokal WOFF2, Lizenzdatei und Glyphset DE/EN

2. Textstyles DisplayXL/L, Heading, Body, BodySmall, HUD, Numeric

3. tabular numbers

4. 200%-Scale und 75-Zeichen-Limit

5. Displayfont nie für Fließtext.

Erzeugtes Artefakt

Fontmanifest, Typography-Komponenten und Testpage.

Abnahme

• Offline geladen

• ä/ö/ü/ß/typische Satzzeichen

• Fallback verursacht keinen Block

• 200% kein abgeschnittener Button.

### 07.3.3 P07-T03 - Layoutprimitives und Safe Areas

Implementierungsfolge

1. ScreenFrame, SafeArea, ScrollRegion, BottomActionBar, MasterDetail, PanelGrid, BattleStageFrame

2. Compact/Standard/Tablet/Large/Narrow-Klassen

3. env safe-area + SystemBars

4. 4:3-21:9

5. primäre Aktion 8 px extra inset.

Erzeugtes Artefakt

src/ui/layout primitives.

Abnahme

• Golden Viewports, Cutoutfixtures, Portraitfallback

• keine Pflichtfunktion außerhalb Viewport.

### 07.3.4 P07-T04 - Interaktionsprimitives

Implementierungsfolge

1. Primary/Secondary/IconButton, GameCard, StatRow, ResourcePill, Tabs, Tooltip, Modal, Toast, Loading, SegmentedControl, VirtualList

2. alle Zustände default/hover/focus/pressed/disabled/loading/selected/error/new

3. 48x48 Hitbox, Hauptaktion 56 px.

Erzeugtes Artefakt

src/ui/components + typed props.

Abnahme

• Keyboard/Gamepad/Touch/A11y-Unit

• Focus 3:1

• Loading behält Verb

• Tooltip nicht hover-only.

### 07.3.5 P07-T05 - Motion und Feedback

Implementierungsfolge

1. Tokens 80/140/220/360/500-700 ms

2. interruptible transitions

3. reduced motion <=140 ms fade

4. loops pausieren background

5. Haptic/AudioCue nur semantische IDs, noch Adapterstubs

6. UI reagiert in einem Frame, Commitfeedback erst nach Save.

Erzeugtes Artefakt

Motion utilities und interaction feedback contract.

Abnahme

• Reduce Motion, rapid interaction, interrupted route, no state loss

• keine Animation startet Gameplayevent.

### 07.3.6 P07-T06 - Component Gallery und Visual Baselines

Implementierungsfolge

1. Dev-only Gallery für jede Komponente/State, DE/EN/Pseudo, Textscale, Color profiles, Reduced settings und Layoutklasse

2. compile-time aus Release entfernen

3. screenshot tests mit fester Font/Viewport.

Erzeugtes Artefakt

ComponentGalleryScreen und VIS-COMP-* Suite.

Abnahme

• Alle Kombinationen rendern ohne Clipping

• Devroute im Releasebundle nicht auffindbar

• genehmigte Golden Diffs.

## 07.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/ui/tokens/tokens.source.json | Design-SSOT | <=300 |
| tools/ui/build-tokens.mjs | CSS/TS-Generator | <=240 |
| src/ui/layout/ScreenFrame.tsx | Screenlayout | <=220 |
| src/ui/components/Button.tsx | Buttons | <=260 |
| src/ui/components/Modal.tsx | Fokus-/Backvertrag | <=300 |
| src/ui/components/GameCard.tsx | Generische Karte | <=280 |
| src/screens/dev/ComponentGalleryScreen.tsx | Dev-Gallery Orchestrator | <=280 |
| tests/visual/components/ | Goldenfälle | <=300 je Test |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 07.5 Pflichtprüfungen

### Accessibility

• axe/semantische Rollen; 48x48; Fokusrestauration.

• 200% und Color Profiles.

### Responsive

• Compact/Standard/Tablet/Narrow, 4:3-21:9, Safe Areas.

### Visual

• Alle States DE/EN/Pseudo; Reduced Motion.

### Release

• Devroute und Debugassets compile-time entfernt.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 07.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(ui): establish typed design tokens and layout primitives

• feat(ui): add accessible interaction component library

• test(visual): add component gallery and responsive golden states

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 07 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 07.7 Exit-Gate G07

✓ Token-SSOT generiert CSS/TS ohne Drift.

✓ Alle Pflichtkomponenten und Zustände sind in der Gallery sichtbar und getestet.

✓ Touch-, Keyboard-, Gamepad- und Screenreadergrundverträge sind erfüllt.

✓ Releasebundle enthält keine Gallery-/Debugroute.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 07.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 07: „Designsystem, Tokens und Component Gallery“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 40, Kapitel 52, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80 vollständig.

- Prüfe Gate G06; lokale Noto Sans/Cinzel-Lizenzquellen oder genehmigte temporäre OFL-Fixtures; finaler Artstil noch nicht erforderlich. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P07-T01: Token-SSOT

- P07-T02: Fonts und Typografie

- P07-T03: Layoutprimitives und Safe Areas

- P07-T04: Interaktionsprimitives

- P07-T05: Motion und Feedback

- P07-T06: Component Gallery und Visual Baselines

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 07.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G07: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 08: Navigation, Screen Registry, Modals und Restore

Phase 08 implementiert eine serialisierbare, validierte Navigation für alle Screen-IDs, Android-Back, ReturnRoutes, Modals, unsaved changes und Zustandswiederherstellung.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 80 |
| Branch | feat/08-navigation-screen-registry-modals-und-rest |
| Eingangsgate | Gate G07; Screenmatrix aus Abschnitt 7; Bootshell und Designsystem verfügbar. |
| Primäre Outputs | ScreenId-/Route-Typen, Registry S00-S65/O01-O07, AppNavigator, Backpolicy, Modalstack, RestoreStore und Navigation-E2E. |
| Nicht-Ziele | Noch keine fachlichen Screeninhalte; Browserhistory ist nicht SSOT. |
| Exit | Gate G08; Phase-Report docs/reports/phase-08.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 08.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G07; Screenmatrix aus Abschnitt 7; Bootshell und Designsystem verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 80 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 08.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 08.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 08.3.1 P08-T01 - ScreenId und Registry

Implementierungsfolge

1. Alle katalogisierten IDs als closed union/enum, reservierte Lücken explizit

2. Registryeintrag enthält component loader, allowed params schema, back policy, ownerphase, required capabilities, screenshot cases

3. unbekannte ID compile/build error.

Erzeugtes Artefakt

src/app/navigation/screen-registry.ts.

Abnahme

• Jeder ID genau einmal

• reservierte IDs nicht routbar

• Registryreport entspricht Abschnitt-7-Matrix.

### 08.3.2 P08-T02 - Serialisierbarer Routevertrag

Implementierungsfolge

1. AppRoute mit screenId, primitiven params, optional returnRoute/restoreToken

2. Zod-Validierung und Maxdepth8

3. invalid params führen zu diagnostizierter sicherer Rückroute

4. keine Functions/DOMobjekte im State.

Erzeugtes Artefakt

route schema, codec und factories.

Abnahme

• Roundtrip aller Routen

• invalid ID/param/depth

• keine leere Detailseite.

### 08.3.3 P08-T03 - AppNavigator und Historymirror

Implementierungsfolge

1. Memory-/Zustandsstack als SSOT

2. Browserhistory nur kontrollierter Spiegel für Web

3. push/replace/back/resetToHub

4. Deep-Link riftwarden:// nur Allowlist und niemals externes Contentladen

5. Transition atomar und fokusbewusst.

Erzeugtes Artefakt

Navigator service/store.

Abnahme

• Back/forward/refresh Websmoke

• Deep-Link invalid/valid

• Routewechsel erhält committed State.

### 08.3.4 P08-T04 - Android-Back-/Escape-Policy

Implementierungsfolge

1. Priorität Tooltip→nichtkritisches Overlay→sicher schließbares Modal→Screenpolicy

2. Kampf pausiert, Dungeon öffnet Menü, HQ-Exit erst zweiter Back innerhalb 2 s, iOS nie programmatic exit

3. Pending Commit nicht abbrechbar.

Erzeugtes Artefakt

BackDispatcher mit typed handlers.

Abnahme

• Jeder Screenkontext aus Kapitel53

• duplicate back

• predictive gesture callback

• kein Runverlust.

### 08.3.5 P08-T05 - Modal-/Transaktionsstack

Implementierungsfolge

1. Maximal ein blockierendes Modal

2. O01-O07 contracts, FocusTrap, RestoreFocus, konkrete Verben, Unsaved Changes Apply/Discard/Cancel default focus Cancel

3. transactionId sperrt nur betroffene Aktion

4. Tooltips/Toasts schließen korrekt.

Erzeugtes Artefakt

OverlayManager und ModalState.

Abnahme

• Nested block modal abgewiesen

• Fokusquelle entfernt fallback

• Back während pending commit

• double tap.

### 08.3.6 P08-T06 - Restore- und Screenstate-Store

Implementierungsfolge

1. Scrollanker/Filter/Sortierung pro Profil, Formationdraft, Runangebote und Battlepresentation nach GDD getrennt

2. Navigation memory rekonstruierbar aus Save

3. loading/error state schema

4. fachlicher BlockReason typed.

Erzeugtes Artefakt

navigationStore/restoreStore und selectors.

Abnahme

• Appswitch/resize/locale change

• ReturnRoute

• Filter/scroll restore

• keine Hover-/Partikelpersistenz.

## 08.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/app/navigation/screen-id.ts | Closed IDs | <=180 |
| src/app/navigation/route.ts | Route schema/codec | <=260 |
| src/app/navigation/screen-registry.ts | Registry, nach Gruppen splitten | <=300 je Split |
| src/app/navigation/AppNavigator.tsx | Renderorchestration | <=240 |
| src/platform/input/back-dispatcher.ts | Backpolicy | <=280 |
| src/ui/overlays/overlay-manager.ts | Modal/Tooltip/Toast | <=300 |
| src/state/navigation-store.ts | Stack/Restore | <=280 |
| tests/e2e/navigation.spec.ts | Screen-/Back-Smokes | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 08.5 Pflichtprüfungen

### Registry

• Alle S/O IDs, reserved gaps, owner/test IDs.

### Back

• Modal, detail, HQ, dungeon, battle, reward, document picker.

### Restore

• Scroll/filter/formationdraft/resume routes.

### Input/A11y

• Focus trap/restore, Escape, Gamepad B, TalkBack traversal.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 08.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(navigation): add typed screen registry and route codec

• feat(navigation): implement back modal and restore contracts

• test(e2e): cover global navigation and recovery paths

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 08 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 08.7 Exit-Gate G08

✓ Alle Screen-/Overlay-IDs sind registriert oder explizit reserviert.

✓ Routeparameter, ReturnRoutes und Deep Links sind validiert und sicher.

✓ Back-/Modal-/Pending-Transaction-Regeln bestehen die vollständige Matrix.

✓ Navigation und relevante UI-Zustände lassen sich deterministisch rekonstruieren.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 08.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 08: „Navigation, Screen Registry, Modals und Restore“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 80 vollständig.

- Prüfe Gate G07; Screenmatrix aus Abschnitt 7; Bootshell und Designsystem verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P08-T01: ScreenId und Registry

- P08-T02: Serialisierbarer Routevertrag

- P08-T03: AppNavigator und Historymirror

- P08-T04: Android-Back-/Escape-Policy

- P08-T05: Modal-/Transaktionsstack

- P08-T06: Restore- und Screenstate-Store

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 08.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G08: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 09: Content-Schemas, Sourceformat und Compilergrundlage

Phase 09 definiert die strikten Datenverträge, mit denen sämtliche GDD-Inhalte ohne Codehardcodes erfasst, referenziert, kompiliert und versioniert werden.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 41, Kapitel 48, Kapitel 50, Kapitel 59, Kapitel 60, Kapitel 72, Kapitel 73, Kapitel 74, Kapitel 75 |
| Branch | feat/09-content-schemas-sourceformat-und-compilerg |
| Eingangsgate | Gate G08; Zod 4 installiert; ID-/Localeverträge aktiv; GDD Source Manifest verfügbar. |
| Primäre Outputs | Strikte Zod-Schemas, Source-/Generatedstruktur, zentrale Typen, ID-/Crossref-Validatoren, Compilerpipeline und Testfixtures. |
| Nicht-Ziele | Noch keine vollständige Inhaltsübertragung; keine stillen Defaults oder Name-basierte Referenz. |
| Exit | Gate G09; Phase-Report docs/reports/phase-09.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 09.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G08; Zod 4 installiert; ID-/Localeverträge aktiv; GDD Source Manifest verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 41, Kapitel 48, Kapitel 50, Kapitel 59, Kapitel 60, Kapitel 72, Kapitel 73, Kapitel 74, Kapitel 75 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 09.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 09.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 09.3.1 P09-T01 - Schema- und Nullsemantik

Implementierungsfolge

1. Zod strict für Manifest, Stats, Units, Abilities, Status, Targets, Encounters, Missions, Events, Rewards, Items, Relics, Screens, Assets und Audio

2. Pflichtfelder niemals optional

3. null nur fachlich „bewusst kein Wert“

4. unknown fields Fehler

5. branded IDs/Units.

Erzeugtes Artefakt

/content/schemas und src/game/content/types.

Abnahme

• Missing/extra/null/empty-array Fixtures

• JSON-Schemaexport entspricht Zod

• keine silent default.

### 09.3.2 P09-T02 - Source Layout und Dateisplitting

Implementierungsfolge

1. UTF-8 JSON ohne Kommentare unter /content/source

2. pro Entitätskategorie und große Pools pro Region/Entity splitten

3. ein Indexmanifest listet Reihenfolge nicht als Identität

4. Duplikat-JSON-Keys und Unicode-Controlchars blockieren

5. Source niemals generiert überschreiben.

Erzeugtes Artefakt

Sourceverzeichnis, Namingregeln und Loader.

Abnahme

• Cross-platform parse

• jede Sourcefile <=300 Ziel

• duplicate key/control char/invalid encoding rot.

### 09.3.3 P09-T03 - ID Namespaces und Referenztypen

Implementierungsfolge

1. Präfixe hero_, troop_, summon_, enemy_, boss_, ability_, attack_, status_, trait_, synergy_, item_, talisman_, kit_, banner_, relic_, mission_, encounter_, event_, modifier_, achievement_, mastery_, screen_, audio_, visual_

2. globale Kollisionen verbieten

3. referenzierter Typ muss passen

4. deprecated/replacement metadata.

Erzeugtes Artefakt

ID registry und typed Ref validator.

Abnahme

• Doppelte ID über Dateitypen

• falscher Ref-Typ

• Großbuchstabe/Leerzeichen

• veröffentlichte ID removal fixture.

### 09.3.4 P09-T04 - Compilerphasen 1-8

Implementierungsfolge

1. Parse→Schema→Crossref→Semantic Hook→Canonicalize→Index build→SHA-256→Runtime manifest

2. Schlüssel sortieren, Arrays fachlich erhalten

3. Authoring-Sekunden über zentrale Tickkonvertierung materialisieren

4. generated outputs mit Header

5. gleicher Input byte-identisch.

Erzeugtes Artefakt

tools/content/compiler und generated manifest.

Abnahme

• Zwei Builds byte-identisch

• Roundwarnung >0.01 s

• file hashes/counts korrekt

• Runtime lädt nur manifestgeprüft.

### 09.3.5 P09-T05 - Runtime ContentIndex

Implementierungsfolge

1. Immutable Maps nach stabiler ID, Pool-/Codex-/Compatibilityindizes

2. keine Suche über lokalisierten Namen oder Arrayposition

3. ContentVersion/SimulationVersion verfügbar

4. korruptes Bundle führt S01 Recovery statt Teilstart.

Erzeugtes Artefakt

src/game/content/runtime loader/index.

Abnahme

• Unknown/missing/hash mismatch

• immutable mutation attempt

• stable iteration order.

### 09.3.6 P09-T06 - Fixture- und Validatorframework

Implementierungsfolge

1. Valid-minimal Fixture je Typ

2. isolierte Negative Fixtures

3. semantische Validatorregistry mit stable error code, source path, entity ID und remediation

4. Reports JSON/Markdown

5. keine Warnung ohne allowlist entry/reason/expiry.

Erzeugtes Artefakt

tests/fixtures/content + validator API.

Abnahme

• Jeder Schema-/ID-/Crossref-Fehler mindestens einmal

• Reports deterministisch

• allowlist expiry blockiert.

## 09.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| content/schemas/unit.ts | Unit-/Statschema | <=300 |
| content/schemas/ability.ts | Ability-/Effectschema | <=300 |
| content/schemas/world.ts | Encounter/Mission/Event | <=300 |
| content/schemas/progression.ts | Reward/Item/Relic | <=300 |
| tools/content/compile.mjs | Pipelineorchestration | <=300 |
| tools/content/validators/ | Semantische Regeln | <=250 je Validator |
| src/game/content/runtime/index.ts | Immutable Index | <=280 |
| tests/fixtures/content/ | Positiv/Negativ | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 09.5 Pflichtprüfungen

### Schema

• Pflicht/unknown/null/units/IDs.

### Compiler

• Byteidentität, Stable Errors, hash/counts.

### Runtime

• Corrupt/missing/content mismatch→Recovery.

### Line Limits

• Große Sourcefamilie wird gesplittet, nicht allowlisted.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 09.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(content): define strict schemas and ID namespaces

• feat(content): add deterministic compiler and runtime index

• test(content): add schema cross-reference and reproducibility corpus

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 09 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 09.7 Exit-Gate G09

✓ Alle zentralen Contenttypen besitzen strikte, exportierbare Schemas.

✓ Compileroutput ist byte-identisch und gehasht.

✓ IDs und Referenzen sind global typkorrekt; Name-/Arrayreferenzen unmöglich.

✓ Runtime kann kein teilvalidiertes Contentbundle verwenden.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 09.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 09: „Content-Schemas, Sourceformat und Compilergrundlage“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 41, Kapitel 48, Kapitel 50, Kapitel 59, Kapitel 60, Kapitel 72, Kapitel 73, Kapitel 74, Kapitel 75 vollständig.

- Prüfe Gate G08; Zod 4 installiert; ID-/Localeverträge aktiv; GDD Source Manifest verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P09-T01: Schema- und Nullsemantik

- P09-T02: Source Layout und Dateisplitting

- P09-T03: ID Namespaces und Referenztypen

- P09-T04: Compilerphasen 1-8

- P09-T05: Runtime ContentIndex

- P09-T06: Fixture- und Validatorframework

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 09.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G09: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 10: Vollständige GDD-Contentextraktion und Strukturaudit

Phase 10 überträgt den gesamten Releaseinhalt aus GDD V5 in reviewbare Source-JSON und Localization-Keys. Ziel ist strukturelle Vollständigkeit, nicht vorgezogenes Tuning oder Assetpolish.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 2, Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 22, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 27, Kapitel 28, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 31, Kapitel 32, Kapitel 33, Kapitel 34, Kapitel 41, Kapitel 43, Kapitel 47, Kapitel 48, Kapitel 59, Kapitel 70, Kapitel 75, Kapitel 86 |
| Branch | feat/10-vollst-ndige-gdd-contentextraktion-und-str |
| Eingangsgate | Gate G09; Contentcompiler und Schemas grün; GDD-Hauptquelle unverändert verfügbar. |
| Primäre Outputs | Maschinenlesbarer Vollbestand aller Contentfamilien, Content-Ledger, Extract-/Reviewprotokolle, Releasecount- und Crossreference-Gates. |
| Nicht-Ziele | Keine Balanceänderung, keine erfundenen Defaultwerte, keine finalen Assets/Voice-Aufnahmen. |
| Exit | Gate G10; Phase-Report docs/reports/phase-10.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 10.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G09; Contentcompiler und Schemas grün; GDD-Hauptquelle unverändert verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 2, Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 22, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 27, Kapitel 28, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 31, Kapitel 32, Kapitel 33, Kapitel 34, Kapitel 41, Kapitel 43, Kapitel 47, Kapitel 48, Kapitel 59, Kapitel 70, Kapitel 75, Kapitel 86 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 10.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 10.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 10.3.1 P10-T01 - Content-Ledger und Extraktionsplan

Implementierungsfolge

1. Alle erwarteten Contentfamilien und exakten Releasecounts erfassen: 10 Helden, 18 Truppen, 14 Summons, 28 Grundgegner, 4 Zwischenbosse, 4 Hauptbosse, 18 Modifier, 30 Events, 42 permanente Gegenstände, 36 Relikte, 20 Missionen, 28 Konstellationsknoten, 36 Erfolge

2. jede Entität mit GDD-Seite/Abschnitt, Reviewer und Status.

Erzeugtes Artefakt

content-ledger.json und Extraktionsreihenfolge.

Abnahme

• Counts exakt

• jede Entität besitzt Sourcefundstelle

• kein „misc/unknown“-Bucket.

### 10.3.2 P10-T02 - Units, Abilities, Status und Synergien extrahieren

Implementierungsfolge

1. Helden, Truppen, Summons, Gegner, Elites/Champions/Bosse mit Stats, Rollen, Traits, Angriffe, Passives, Trigger, Targetprofile, Timings, Caps, Telegraphie, Counterplay und Acceptance

2. Status-/Synergiedefinitionen separat referenzieren

3. Sekundenwerte nicht manuell in Ticks rechnen.

Erzeugtes Artefakt

Source-JSON für Combat Content.

Abnahme

• Jede reguläre Unit hat exakt einen Basic Attack, Targetprofile, Visual/Audio/Codex-Ref

• keine fehlende Timing-/InvalidTargetPolicy.

### 10.3.3 P10-T03 - World, Encounters und Missionscontent

Implementierungsfolge

1. Regionen, Modifiers, Riftinstabilität, Dungeonprofile, Encounterpools, Wellen, Objectives, Events, Händler/Recruitment/Anchor-Regeln und 20 Missionen übertragen

2. Pflichtknoten und PreviewDisclosure explizit

3. keine prozedurale Regel im Fließtext verstecken.

Erzeugtes Artefakt

World-/Mission-/Event-Source.

Abnahme

• Boss erreichbar

• 5-8 besuchte Knoten

• Events 2-3 Optionen

• jede Randomspanne besitzt Rollslot.

### 10.3.4 P10-T04 - Progression und Endgamecontent

Implementierungsfolge

1. Items, Talismane, Kits, Banner, Relikte, Economy/Rewards, Ruhm/Level, Unlocks, Ascensionränge, 28 Konstellationsknoten, Beyond, Endless, Mastery, Achievements und Kodexmetadaten übertragen

2. Besitz-/Kompatibilitätsregeln explizit.

Erzeugtes Artefakt

Progression-/Endgame-Source.

Abnahme

• Keine leeren Lootpools

• keine negative/decimal currency

• Graph vollständig/erreichbar

• Counts exakt.

### 10.3.5 P10-T05 - Localization- und Assetreferenzen erzeugen

Implementierungsfolge

1. Für jedes Contentfeld semantische DE-/EN-Keys anlegen

2. GDD-Originaltext in DE übernehmen, EN als draft markieren

3. Visual-/Audio-/Codex-/Telegraphie-IDs als manifestpflichtige Referenzen anlegen, aber fehlende Produktionsdateien als tracked planned asset statt Fakefile.

Erzeugtes Artefakt

Messages und Asset/Audio requirement manifest.

Abnahme

• Keine Anzeigenamen im Source

• jede Referenz hat Ownerphase

• Releasevalidator unterscheidet planned vs required-present.

### 10.3.6 P10-T06 - Vier-Augen-Strukturaudit und Freeze

Implementierungsfolge

1. Automatischer Count/Crossref/Semantic Report

2. zweiter Review vergleicht jede Sourceentität mit konkreter GDD-Fundstelle

3. Abweichungen als DEFECT, niemals still korrigieren

4. ContentSourceBaseline-Hash/tag erzeugen.

Erzeugtes Artefakt

Content Extraction Report und baseline hash.

Abnahme

• 100% Ledger reviewed

• null offene missing fields/refs

• keine nicht genehmigte Zahlenabweichung

• Compiler grün.

## 10.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| content/source/units/heroes/ | 10 Heldendateien | <=300 je Datei |
| content/source/units/troops/ | 18 Truppendateien | <=300 je Datei |
| content/source/units/enemies/<region>/ | Regionale Gegner/Bosse | <=300 je Datei |
| content/source/world/ | Missionen/Events/Encounters | <=300 je Datei |
| content/source/progression/ | Items/Relikte/Rewards | <=300 je Datei |
| content/source/endgame/ | Ascension/Endless/Mastery | <=300 je Datei |
| docs/reports/content-ledger.json | Completeness/Source refs | <=300 je Split |
| tools/content/release-counts.mjs | Exakte Zielzählungen | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 10.5 Pflichtprüfungen

### Completeness

• Exakte Releasecounts; alle Ledgerzeilen reviewed.

• Alle GDD-Abschnitte mit Contentdefinition sind zugeordnet.

### Semantic

• Basic attack/target/timing/telegraph/counterplay/preview.

• Mission/Event/Graph/Pool-Constraints.

### Diff Review

• Sourcezahlen gegen GDD; kein Tuning.

### Localization/Assets

• Jede Anzeige/Telegraphie/Voice/Visualreferenz vorhanden.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 10.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(content): extract complete combat roster from GDD V5

• feat(content): extract world progression and endgame data

• test(content): enforce release counts and GDD source traceability

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 10 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 10.7 Exit-Gate G10

✓ Alle Releasecontentfamilien liegen maschinenlesbar und kompiliert vor.

✓ Exakte Counts und Crossreferences sind grün.

✓ Jede Entität ist auf eine GDD-Fundstelle zurückführbar und zweitgeprüft.

✓ Keine Zahlen-/Mechanikänderung wurde als Extraktion versteckt.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 10.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 10: „Vollständige GDD-Contentextraktion und Strukturaudit“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 2, Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 22, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 27, Kapitel 28, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 31, Kapitel 32, Kapitel 33, Kapitel 34, Kapitel 41, Kapitel 43, Kapitel 47, Kapitel 48, Kapitel 59, Kapitel 70, Kapitel 75, Kapitel 86 vollständig.

- Prüfe Gate G09; Contentcompiler und Schemas grün; GDD-Hauptquelle unverändert verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P10-T01: Content-Ledger und Extraktionsplan

- P10-T02: Units, Abilities, Status und Synergien extrahieren

- P10-T03: World, Encounters und Missionscontent

- P10-T04: Progression und Endgamecontent

- P10-T05: Localization- und Assetreferenzen erzeugen

- P10-T06: Vier-Augen-Strukturaudit und Freeze

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 10.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G10: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 11: Kanonische Regeln, Units, Enums und ID-Verträge

Phase 11 materialisiert globale Konstanten, Kern-Enums, branded Units und ID-Verträge als einzige Codequelle, sodass kein späteres Modul Magic Numbers oder alternative Interpretationen einführt.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 42, Kapitel 48, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75 |
| Branch | feat/11-kanonische-regeln-units-enums-und-id-vertr |
| Eingangsgate | Gate G10; extrahierter Content kompiliert; NORM-Ledger aktiv. |
| Primäre Outputs | gameRules, technicalRules, Unit-/ID-Typen, Enums, Conversion APIs und Magic-Number-Scanner. |
| Nicht-Ziele | Keine Kampflogik oder Balanceanpassung. |
| Exit | Gate G11; Phase-Report docs/reports/phase-11.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 11.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G10; extrahierter Content kompiliert; NORM-Ledger aktiv. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 42, Kapitel 48, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 11.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 11.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 11.3.1 P11-T01 - GAME_RULES materialisieren

Implementierungsfolge

1. Ticks/s, Formation 3x3, MaxUnits7, MaxHeroes3, MaxCopies3, Summons6, Relics6/8, HeroLevel1-3, EquipmentSlots2, Presets4, Zeitlimits, SaveRotation3 und Locales de/en exakt definieren

2. Objekt deep readonly

3. Werte nach Domäne gruppieren, nicht duplizieren.

Erzeugtes Artefakt

src/game/rules/game-rules.ts.

Abnahme

• Snapshot entspricht Kapitel73

• Mutation/override unmöglich

• jeder Wert hat REQ-ID-Test.

### 11.3.2 P11-T02 - Technik-/UI-/Save-Regeln trennen

Implementierungsfolge

1. Performance-/Bundle-/File-/Text-/Screen-/Save-Grenzen in autorisierten rule modules mit Einheiten und Quellen

2. Gameplay und Plattform nicht in ein Megaobjekt mischen

3. keine GDD-Zahl in Tests kopieren, sondern Fixture oder Rule importieren, außer Vertragssnapshot.

Erzeugtes Artefakt

technical-rules.ts, ui-rules.ts, save-rules.ts.

Abnahme

• Keine Datei >300

• jede globale Zahl exakt einmal autoritativ

• crossmodule dependency bleibt gerichtet.

### 11.3.3 P11-T03 - Branded Units und sichere Konstruktoren

Implementierungsfolge

1. Tick, PositionX100, MilliValue, BasisPoints, Currency, CommitId, Sequence als branded numbers

2. Konstruktoren validieren integer/range

3. Serialisierungsboundary entfernt Brand nur formal

4. keine Runtimeclass nötig.

Erzeugtes Artefakt

src/game/rules/units.ts.

Abnahme

• Float/NaN/Infinity/-0/out-of-range negativ

• korrekte Arithmetic APIs

• Type-level misuse fixtures.

### 11.3.4 P11-T04 - Kern-Enums schließen

Implementierungsfolge

1. Side, Lane, Depth, UnitCategory, RoleTag, DamageType, TargetKind, AbilityKind, StatusKind, StackPolicy, Difficulty, RunMode, QualityTier, SaveCommitReason, RecoveryReason als const arrays + union

2. Parsefunktion unknown→typed

3. assertNever.

Erzeugtes Artefakt

src/game/rules/enums/*.ts.

Abnahme

• Unbekannter Wert Fehler

• stable order

• exhaustive switch compile fixture.

### 11.3.5 P11-T05 - Content-/Entity-ID-Verträge

Implementierungsfolge

1. ContentId nach Namespacepräfix, EntityId runtime separat, ScreenId geschlossen

2. Parse/format/compare ohne lokalisierte Namen

3. Replacement/deprecated policies

4. stableEntityId-Zuweisung wird später über factory.

Erzeugtes Artefakt

src/game/rules/ids.ts.

Abnahme

• Falsches Präfix/Unicode/Uppercase/Collision

• published ID cannot disappear validator.

### 11.3.6 P11-T06 - Magic-Number-/Duplicate-Rule-Gate

Implementierungsfolge

1. AST-/Regex-basierten Lintreport für bekannte harte Konstanten außerhalb Rule-/Testfixture-Pfade

2. UI-CSS nur Tokens

3. allowlist mit REQ-ID und Ablauf

4. Content darf datensatzspezifische Werte, aber nicht globale Limits duplizieren.

Erzeugtes Artefakt

tools/rules/audit-magic-values.mjs.

Abnahme

• Absichtliche 30 TPS/7 Units/6 Summons-Duplikate werden gemeldet

• legitimer datensatzspezifischer Wert nicht fälschlich blockiert.

## 11.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/rules/game-rules.ts | Globale Gameplaylimits | <=240 |
| src/game/rules/technical-rules.ts | Perf/Build/Platform | <=260 |
| src/game/rules/ui-rules.ts | Layout/Copy/Input | <=260 |
| src/game/rules/save-rules.ts | Save/Import/Logs | <=220 |
| src/game/rules/units.ts | Branded Units | <=300 |
| src/game/rules/enums/ | Kernenums | <=180 je Datei |
| src/game/rules/ids.ts | IDparser/compare | <=280 |
| tools/rules/audit-magic-values.mjs | Duplikataudit | <=280 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 11.5 Pflichtprüfungen

### Contract Snapshots

• Alle Kapitel73-Werte und Enums.

### Type/Runtime

• Float/Range/unknown enum/ID prefix.

### Audit

• Magic-number positives/negatives.

### Content Integration

• Generated Content nutzt branded conversion boundary.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 11.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(rules): materialize canonical limits units and enums

• feat(rules): add stable ID parsing and namespaces

• test(rules): prevent magic-number and contract drift

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 11 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 11.7 Exit-Gate G11

✓ Jede globale Regel besitzt genau eine typisierte Codequelle.

✓ Kernwerte/Enums stimmen mit GDD73 und NORM-Ledger.

✓ Float-/Range-/ID-Fehler werden an der Boundary abgefangen.

✓ Audit verhindert stille Duplikation harter Regeln.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 11.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 11: „Kanonische Regeln, Units, Enums und ID-Verträge“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 42, Kapitel 48, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75 vollständig.

- Prüfe Gate G10; extrahierter Content kompiliert; NORM-Ledger aktiv. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P11-T01: GAME_RULES materialisieren

- P11-T02: Technik-/UI-/Save-Regeln trennen

- P11-T03: Branded Units und sichere Konstruktoren

- P11-T04: Kern-Enums schließen

- P11-T05: Content-/Entity-ID-Verträge

- P11-T06: Magic-Number-/Duplicate-Rule-Gate

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 11.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G11: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 12: Fixpunkt-, Rundungs- und Formelbibliothek

Phase 12 implementiert die pure Integerarithmetik, auf der alle späteren Kampf-, Reward- und Statistikformeln beruhen. Sie beseitigt plattformabhängige Float- und Rundungsabweichungen.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 43, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 85 |
| Branch | feat/12-fixpunkt-rundungs-und-formelbibliothek |
| Eingangsgate | Gate G11; branded Units und globale Regeln aktiv. |
| Primäre Outputs | Safe Integer Math, half-away-from-zero, Ratio-/BPS-Operationen, Damage-/Defense-Basishilfen und umfangreiche Propertytests. |
| Nicht-Ziele | Noch keine vollständige Action-/Battlepipeline; keine UI-Formatierung. |
| Exit | Gate G12; Phase-Report docs/reports/phase-12.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 12.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G11; branded Units und globale Regeln aktiv. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 43, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 12.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 12.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 12.3.1 P12-T01 - Half-away-from-zero definieren

Implementierungsfolge

1. Positive/negative Division mit Quotient/Rest implementieren

2. exakt .5 vom Nullpunkt weg

3. kein Math.round für negative Semantik

4. Zero/Sign/Overflow-Verhalten dokumentieren

5. alle abgeschlossenen Formelschritte rufen dieselbe Funktion.

Erzeugtes Artefakt

src/game/sim/math/rounding.ts.

Abnahme

• Truth table um Halbschritte ±

• große Integer

• -0 ausgeschlossen

• Node/Browser identisch.

### 12.3.2 P12-T02 - Safe Multiply/Divide

Implementierungsfolge

1. Math.imul nur bei beweisbar 32-bit Faktoren, sonst Number safe integer mit assert

2. mulDivRound, applyBasisPoints, ratioBasisPoints, clamp

3. Zwischenwert vor Operation validieren

4. kein BigInt im autoritativen State ohne ADR.

Erzeugtes Artefakt

fixed-math.ts.

Abnahme

• Property gegen Referenzimplementierung

• overflow triggers typed invariant error

• Monotonie.

### 12.3.3 P12-T03 - Stat- und Defenseformeln

Implementierungsfolge

1. Physical/Magical damage 100/(100+effective defense) in Milli/BPS, Defense clamp -40..200 sichtbar konvertiert

2. true damage shield/unverwundbar respektiert

3. minimum successful damage

4. Boss true/specific hit caps als Parameter.

Erzeugtes Artefakt

combat-formulas.ts pure functions.

Abnahme

• GDD-Beispiele/Grenzen

• negative defense

• cap

• zero

• shield not yet consumed.

### 12.3.4 P12-T04 - Speed-/Interval-/Durationconversion

Implementierungsfolge

1. Authoring seconds→ticks mit deterministischer Rundung und >0.01-s warning

2. attack interval min0.45s, movement 2..14, control duration resistance/cap

3. UI seconds getrennt.

Erzeugtes Artefakt

time-and-speed.ts.

Abnahme

• Boundary just below/above

• no zero cooldown

• 30 TPS snapshot.

### 12.3.5 P12-T05 - Canonical Serialization Primitives

Implementierungsfolge

1. Integer/-0/NaN/Infinity checks und stabile number output für spätere Content/Save/Replayhashes

2. arrays preserve order

3. objects sorted elsewhere

4. typed InvariantError codes statt locale text.

Erzeugtes Artefakt

numeric-validation.ts.

Abnahme

• Invalid JSON numbers rejected

• same serialized values across runtimes.

### 12.3.6 P12-T06 - Property-/Crossruntime-Testkorpus

Implementierungsfolge

1. Mindestens 1.000 Fälle pro Arithmetic-Invariante

2. seed persistence

3. Node und Browser reference vectors als JSON

4. mutation tests für rounding/clamp/cap

5. keine tolerance-based assertions für Integerergebnis.

Erzeugtes Artefakt

tests/simulation/math + vectors.

Abnahme

• >=95% Branch

• property seeds saved

• bit-exact vectors in Chromium/WebKit/Firefox.

## 12.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/math/rounding.ts | Rundung | <=180 |
| src/game/sim/math/fixed-math.ts | Mul/div/BPS | <=260 |
| src/game/sim/math/combat-formulas.ts | Pure Basismath | <=280 |
| src/game/sim/math/time-and-speed.ts | Tickkonvertierung/Caps | <=240 |
| src/game/sim/math/numeric-validation.ts | Integerinvarianten | <=180 |
| tests/simulation/math/ | Unit/Property/Vectors | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 12.5 Pflichtprüfungen

### Unit

• Half-away truth table; defense/damage/speed caps.

### Property

• Monotonie, clamp, ratio bounds, overflow.

### Crossruntime

• Node/Chromium/WebKit/Firefox vector equality.

### Mutation

• Rounding/cap change muss Test brechen.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 12.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(sim-math): add deterministic integer and rounding primitives

• feat(sim-math): implement canonical combat formula helpers

• test(sim-math): add property and cross-runtime vectors

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 12 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 12.7 Exit-Gate G12

✓ Alle autoritativen Berechnungen können ohne Floattoleranz geprüft werden.

✓ Rundung und Overflowverhalten sind zentral, dokumentiert und propertygetestet.

✓ Crossruntime-Vektoren sind bit-identisch.

✓ Kein späteres Modul benötigt eigene BPS-/Tick-/Rundungsimplementierung.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 12.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 12: „Fixpunkt-, Rundungs- und Formelbibliothek“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 43, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G11; branded Units und globale Regeln aktiv. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P12-T01: Half-away-from-zero definieren

- P12-T02: Safe Multiply/Divide

- P12-T03: Stat- und Defenseformeln

- P12-T04: Speed-/Interval-/Durationconversion

- P12-T05: Canonical Serialization Primitives

- P12-T06: Property-/Crossruntime-Testkorpus

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 12.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G12: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 13: PRNG, Rollslots, Streams und Replayvertrag

Phase 13 implementiert xoshiro128**, getrennte Zufallsstreams, stabile Rollslots und den Replay-Datenvertrag. Neue Zufallsverwendungen dürfen bestehende Sequenzen nicht unbemerkt verschieben.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 20, Kapitel 42, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 85 |
| Branch | feat/13-prng-rollslots-streams-und-replayvertrag |
| Eingangsgate | Gate G12; integer math und Content IDs stabil. |
| Primäre Outputs | PRNG, SplitMix32 Seed, StreamMap, Rollslotregistry, Replay Envelope/Codec und initiale Golden-Seed-Registry. |
| Nicht-Ziele | Noch keine vollständige Battle Simulation oder UI-Replayanzeige. |
| Exit | Gate G13; Phase-Report docs/reports/phase-13.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 13.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G12; integer math und Content IDs stabil. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 20, Kapitel 42, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 13.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 13.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 13.3.1 P13-T01 - xoshiro128** und SplitMix32

Implementierungsfolge

1. Vier uint32 state words, rotate/multiply exakt

2. SplitMix32 aus vier Hex-UInt32 Runseed

3. clone/serialize/restore

4. all-zero state verhindern

5. keine Date/Uhrzeit als Gameplayseed

6. Seedfactory nur aus explizitem Runseed.

Erzeugtes Artefakt

src/game/sim/random/xoshiro128ss.ts.

Abnahme

• Offizielle/reference vectors

• state roundtrip

• all-zero handling

• 1M draws deterministic.

### 13.3.2 P13-T02 - Getrennte Streams

Implementierungsfolge

1. map, encounter, rewards, eventChoices, combatCosmetic als closed keys

2. Gameplaymodule erhalten nur benötigten Streamhandle

3. Cosmetic darf keine Gameplay-API aufrufen

4. Streamstate im Snapshot.

Erzeugtes Artefakt

rng-stream-map.ts.

Abnahme

• Verbrauch Cosmetic ändert Gameplayhash nicht

• falscher Streamzugriff compile/runtime error

• restore sequence.

### 13.3.3 P13-T03 - Rollslotregistry

Implementierungsfolge

1. Jede deterministische Entscheidung registriert stable string key, owner content/system und stream

2. Slotcall protokolliert usage index

3. doppelte/unklare dynamische Keys verboten

4. neue Rolls nur neuer Slot oder simulationVersion.

Erzeugtes Artefakt

roll-slot-registry.ts + generated registry.

Abnahme

• Duplicate slot, dynamic unregistered slot, wrong stream

• stable report across builds.

### 13.3.4 P13-T04 - Deterministische Auswahlhilfen

Implementierungsfolge

1. uniform integer ohne modulo bias, weighted choice mit Integerweights, shuffle nur mit explizitem Stream/slot family, range inclusive/exclusive klar

2. no random tie break wenn GDD feste Reihenfolge nennt.

Erzeugtes Artefakt

random-ops.ts.

Abnahme

• Distribution sanity nicht als Autorität, Boundary/zero weights/overflow

• deterministic sequence.

### 13.3.5 P13-T05 - Replay Envelope und Codec

Implementierungsfolge

1. Seed, contentVersion, simulationVersion, StartSnapshot, Spielerentscheidungen, optional display speed events

2. canonical JSON, schema/hash

3. Debugeventlog optional, normale Saves nicht

4. future/unknown version sichtbar ablehnen.

Erzeugtes Artefakt

src/game/replay/replay-schema.ts/codec.ts.

Abnahme

• Roundtrip, tamper/hash, older/newer version, no renderer/audio data in authoritative hash.

### 13.3.6 P13-T06 - Golden Seed Registry

Implementierungsfolge

1. Kanonische IDs golden_basic_001 bis golden_save_301 aus Kapitel85 anlegen

2. jeder Eintrag beschreibt Zweck, required content, expected checkpoints placeholder until phases

3. Registry immutable und uniqueness validated.

Erzeugtes Artefakt

tests/fixtures/golden-seeds/registry.json.

Abnahme

• Alle 12 Seeds vorhanden/eindeutig

• kein expected PASS bevor System implementiert

• staged activation report.

## 13.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/random/xoshiro128ss.ts | PRNG | <=260 |
| src/game/sim/random/rng-stream-map.ts | Streams | <=220 |
| src/game/sim/random/roll-slot-registry.ts | Stable slots | <=280 |
| src/game/sim/random/random-ops.ts | Selection helpers | <=260 |
| src/game/replay/replay-schema.ts | Replay DTO | <=260 |
| src/game/replay/replay-codec.ts | Canonical encode/decode | <=280 |
| tests/fixtures/golden-seeds/registry.json | Golden Seed metadata | <=240 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 13.5 Pflichtprüfungen

### Vectors

• PRNG/SplitMix reference and restore.

### Isolation

• Cosmetic consumption cannot alter gameplay streams.

### Slots

• Duplicate/dynamic/wrong stream/version rule.

### Replay

• Roundtrip/tamper/version/canonical bytes.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 13.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(random): implement xoshiro streams and registered roll slots

• feat(replay): define canonical replay envelope and codec

• test(random): add vectors isolation and golden seed registry

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 13 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 13.7 Exit-Gate G13

✓ PRNG und Streamstate sind bit-identisch serialisierbar.

✓ Jeder Zufallsverbrauch ist über einen stabilen Rollslot auffindbar.

✓ Cosmetic RNG kann keinen Gameplayhash ändern.

✓ Replaydatenvertrag lehnt Manipulation/inkompatible Version sichtbar ab.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 13.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 13: „PRNG, Rollslots, Streams und Replayvertrag“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 20, Kapitel 42, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G12; integer math und Content IDs stabil. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P13-T01: xoshiro128** und SplitMix32

- P13-T02: Getrennte Streams

- P13-T03: Rollslotregistry

- P13-T04: Deterministische Auswahlhilfen

- P13-T05: Replay Envelope und Codec

- P13-T06: Golden Seed Registry

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 13.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G13: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 14: Deterministischer Tick-, State- und Eventkernel

Phase 14 baut den pure TypeScript Battlekernel mit 30 TPS, vollständig geschlossener A-M-Tickreihenfolge, Scheduler, State Machines, Events und periodischen Hashcheckpoints.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 42, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 |
| Branch | feat/14-deterministischer-tick-state-und-eventkern |
| Eingangsgate | Gate G13; Math, Rules, PRNG und Contenttypen verfügbar. |
| Primäre Outputs | BattleState/EntityState, TickContext, Scheduler/EventQueue, Pipeline A-M, Snapshot/Hash und Kernel-Invarianten. |
| Nicht-Ziele | Noch keine vollständigen Movement-/Damage-/Abilityeffekte; Stufen dürfen zunächst über explizite no-op Systeminterfaces laufen, nicht über Fakeergebnisse. |
| Exit | Gate G14; Phase-Report docs/reports/phase-14.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 14.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G13; Math, Rules, PRNG und Contenttypen verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 42, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 14.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 14.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 14.3.1 P14-T01 - Battle-/Entity-State Machines

Implementierungsfolge

1. Battle PREPARED→INTRO→ACTIVE↔PHASE_TRANSITION→RESOLVING_END→VICTORY/DEFEAT/DRAW_ABORT

2. Entity states gemäß Kapitel51/77

3. typed transitions, previous legal state for CONTROLLED

4. pro Tick max eine autoritative Transition außer höhere Priorität.

Erzeugtes Artefakt

state modules und transition events.

Abnahme

• Vollständige Transitionmatrix

• invalid transition InvariantError

• INTRO no attacks

• RESOLVING_END <=3 ticks.

### 14.3.2 P14-T02 - TickContext und immutable Input

Implementierungsfolge

1. Tick, sequence, RNG handles, content/rules refs und immutable prior snapshot

2. keine wall clock

3. pause check vor Mutation

4. stable Entity ID order

5. Systeminterfaces erhalten ReadonlyState und CommandBuffer.

Erzeugtes Artefakt

kernel context und system contracts.

Abnahme

• Mutation attempt

• order independent from object insertion

• paused tick does not consume RNG/events.

### 14.3.3 P14-T03 - Scheduler/EventQueue

Implementierungsfolge

1. scheduledTick, eventPriority, sourceEntityId, abilityId, eventSequence stable compare

2. monotonic sequence

3. safety max10,000 events/battle

4. no same-tick unbounded selftrigger

5. committed vs planned events.

Erzeugtes Artefakt

scheduler.ts/event-queue.ts.

Abnahme

• Permutation property gives same order

• duplicate sequence

• cap triggers hard test error.

### 14.3.4 P14-T04 - A-M Pipeline Orchestrator

Implementierungsfolge

1. Alle 13 Phasen mit Prioritäten 0..120 in exakt dokumentierter Reihenfolge

2. Systemhook je Phase, keine Phase überspringen

3. previous tick finalize, timers, periodic, triggers, target, movement, cast, resolve, apply, death, spawn, end, snapshot.

Erzeugtes Artefakt

tick-pipeline.ts.

Abnahme

• Call-order golden

• injected mock systems prove no crossphase early death/spawn/end

• no renderer dependency.

### 14.3.5 P14-T05 - Eventmodell und Logtags

Implementierungsfolge

1. Lifecycle, Entity, Combat, Ability, World, Diagnostic Events mit tick, sequence, type, sourceId, targetIds, content IDs, integer payload, localization-safe tags

2. closed discriminated unions

3. renderer/result subscribers read-only.

Erzeugtes Artefakt

events/*.ts und event log.

Abnahme

• Schema/serialization for every event

• unknown payload field rejected

• no localized string.

### 14.3.6 P14-T06 - Snapshot und Replayhash

Implementierungsfolge

1. BattleSnapshot mit simulationVersion, tick, RNG states, entities, scheduled events, phase, sequence, checksum

2. canonical state hash every30 ticks/end

3. excludes render/audio/stat formatting

4. snapshot clone/resume hook.

Erzeugtes Artefakt

snapshot.ts/hash.ts.

Abnahme

• Identical initial empty scenario ten runs byte-identical

• hash changes on authoritative bit

• cosmetic/presentation excluded.

## 14.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/core/battle-state.ts | Battle machine | <=240 |
| src/game/sim/core/entity-state.ts | Entity machine | <=260 |
| src/game/sim/core/tick-context.ts | Kernel contracts | <=220 |
| src/game/sim/core/tick-pipeline.ts | A-M orchestrator | <=300 |
| src/game/sim/events/ | Event unions per domain | <=250 je Datei |
| src/game/sim/scheduler/scheduler.ts | Stable scheduling | <=280 |
| src/game/sim/snapshot/snapshot.ts | Snapshot DTO/clone | <=280 |
| src/game/sim/snapshot/hash.ts | Canonical hash | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 14.5 Pflichtprüfungen

### Order

• A-M exact call order and stable sorting.

### State

• All legal/illegal transitions; resolving end cap.

### Invariants

• Event cap, monotonic tick/sequence, immutable inputs.

### Determinism

• Ten runs/checkpoint hashes; presentation exclusion.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 14.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(sim-core): add deterministic state machines and scheduler

• feat(sim-core): implement closed A-M tick pipeline and events

• test(sim-core): add ordering invariants snapshots and hashes

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 14 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 14.7 Exit-Gate G14

✓ Pure Kernel läuft headless ohne UI/Nativeimports.

✓ A-M-Verarbeitungsreihenfolge und Eventsortierung sind golden getestet.

✓ Snapshot-/Hashcontract ist stabil und rendererfrei.

✓ Safety Caps und illegale Zustände führen zu harten Testfehlern.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 14.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 14: „Deterministischer Tick-, State- und Eventkernel“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 42, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G13; Math, Rules, PRNG und Contenttypen verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P14-T01: Battle-/Entity-State Machines

- P14-T02: TickContext und immutable Input

- P14-T03: Scheduler/EventQueue

- P14-T04: A-M Pipeline Orchestrator

- P14-T05: Eventmodell und Logtags

- P14-T06: Snapshot und Replayhash

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 14.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G14: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 15: Kampfgeometrie, Bewegung, Spawn und Anti-Stuck

Phase 15 implementiert die autoritative X100-Geometrie, drei Lanes, Radienabstand, Bewegung, Lanewechsel, Spawns, Separation und deterministische Deadlock-Fallbacks.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 9, Kapitel 13, Kapitel 17, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77, Kapitel 85 |
| Branch | feat/15-kampfgeometrie-bewegung-spawn-und-anti-stu |
| Eingangsgate | Gate G14; Tickkernel und Units verfügbar; Content enthält Stats/Radien/Startzonen. |
| Primäre Outputs | Geometry APIs, MovementSystem, LaneChange, SpawnResolver, Collision/Separation, AntiStuckSystem und Scenario Tests. |
| Nicht-Ziele | Keine Animation; kein Physics Engine-/Pathfinding-Paket. |
| Exit | Gate G15; Phase-Report docs/reports/phase-15.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 15.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G14; Tickkernel und Units verfügbar; Content enthält Stats/Radien/Startzonen. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 9, Kapitel 13, Kapitel 17, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 15.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 15.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 15.3.1 P15-T01 - Koordinaten und Distanz

Implementierungsfolge

1. Battlefield X0..10000, Lanes enum

2. Startzonen 800/1800/2800 und Spiegel

3. Kollisionsradien

4. distance als Randabstand max(0, centerDistance-radii)

5. range inclusive

6. attackStopGap10 X100.

Erzeugtes Artefakt

geometry.ts.

Abnahme

• Symmetry/mirror

• edge touch

• large boss

• no float

• range boundary.

### 15.3.2 P15-T02 - Horizontale Bewegung und Stop

Implementierungsfolge

1. movementX100PerSecond in per-tick deterministic delta with accumulator or exact rational policy

2. Spieler positive/Gegner negative

3. stop before enemy body

4. ally overtake only >=25% faster/ability

5. movement caps.

Erzeugtes Artefakt

movement-system.ts.

Abnahme

• 30 ticks expected displacement

• no enemy pass-through

• overtake allowed/blocked

• order stable.

### 15.3.3 P15-T03 - Lanewechsel

Implementierungsfolge

1. 1.2s→36 ticks, logical lane source first18 then target

2. diagonal visual event only

3. basic attack interrupted

4. normal cooldown90 ticks

5. top↔bottom via middle

6. cancel only death/control/ability

7. no score reeval midchange.

Erzeugtes Artefakt

lane-change.ts.

Abnahme

• Boundary tick17/18, cooldown, two-step, interrupt policy, replay restore midchange.

### 15.3.4 P15-T04 - Spawn-/Construct Placement

Implementierungsfolge

1. Summon 1.0X behind front ally, fallback front start, offsets 0.5X backward up to4X

2. own side of nearest enemy

3. constructs fixed slot/replacement

4. large summon displaces allies only

5. stable Entity ID allocation before placement commit.

Erzeugtes Artefakt

spawn-resolver.ts.

Abnahme

• Blocked lane, no ally, large/small, enemy boundary, full slots, deterministic fallback event.

### 15.3.5 P15-T05 - Separation und Collision Resolution

Implementierungsfolge

1. Temporary ally overlap resolve max0.25X/tick, cannot cross enemy/arena

2. stable pair ordering

3. no oscillation

4. projectiles not bodies

5. boss objects rules.

Erzeugtes Artefakt

collision-resolver.ts.

Abnahme

• Dense spawn scenario, mirrored formations, 20 entities, no invalid position/overlap trend.

### 15.3.6 P15-T06 - Anti-Stuck/Deadlock

Implementierungsfolge

1. 30 tick no progress→repath/gap+0.1

2. 3 repaths/120→lowest valid adjacent lane by score

3. 60 no damage/cast/progress fronts→temporary +0.5 melee range

4. 300 global no progress→collapse warning and later resolution

5. Diagnostic Events.

Erzeugtes Artefakt

anti-stuck-system.ts.

Abnahme

• Golden scenarios trigger each exactly

• no non-deterministic teleport

• normal fights false-positive rate test

• absolute end cap remains.

## 15.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/geometry/geometry.ts | Distance/range/mirror | <=260 |
| src/game/sim/movement/movement-system.ts | Horizontal move | <=300 |
| src/game/sim/movement/lane-change.ts | Lane state | <=280 |
| src/game/sim/spawn/spawn-resolver.ts | Spawn positions | <=300 |
| src/game/sim/collision/collision-resolver.ts | Separation | <=300 |
| src/game/sim/navigation/anti-stuck-system.ts | Deadlock policies | <=300 |
| tests/simulation/geometry/ | Property/scenarios | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 15.5 Pflichtprüfungen

### Geometry

• Mirror, radius edge, inclusive range.

### Movement

• Displacement, overtake, block, lane timing.

### Spawn

• Offsets/slots/full/large displacement.

### Anti-Stuck

• All thresholds and no false determinism drift.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 15.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(sim-movement): add integer battlefield geometry and movement

• feat(sim-navigation): add spawn collision and anti-stuck rules

• test(sim-navigation): add dense deadlock and mirror scenarios

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 15 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 15.7 Exit-Gate G15

✓ Keine Entity verlässt gültige Position/Lane oder durchdringt gegnerische Körper.

✓ Lanewechsel- und Spawntiming entsprechen GDD tickgenau.

✓ Anti-Stuck-Fallbacks sind sichtbar, deterministisch und safety-capped.

✓ Render-FPS/Animation können Bewegung nicht verändern.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 15.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 15: „Kampfgeometrie, Bewegung, Spawn und Anti-Stuck“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 9, Kapitel 13, Kapitel 17, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G14; Tickkernel und Units verfügbar; Content enthält Stats/Radien/Startzonen. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P15-T01: Koordinaten und Distanz

- P15-T02: Horizontale Bewegung und Stop

- P15-T03: Lanewechsel

- P15-T04: Spawn-/Construct Placement

- P15-T05: Separation und Collision Resolution

- P15-T06: Anti-Stuck/Deadlock

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 15.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G15: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 16: Targeting, Rollen-KI, Deckung und Doktrinen

Phase 16 implementiert erklärbare Zielscoreberechnung, Locks/Hysterese, Rollenpositionierung, Deckung und die sechs Doktrinen als Verhaltensmodifikatoren ohne direkte Statboni.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 14, Kapitel 16, Kapitel 36, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77 |
| Branch | feat/16-targeting-rollen-ki-deckung-und-doktrinen |
| Eingangsgate | Gate G15; Movement/Geometry und Content Target Profiles verfügbar. |
| Primäre Outputs | TargetQuery, ScoreBreakdown, Role Policies, Cover, Threat, Doctrine Modifiers, Preview Selectors und Targeting Golden Tests. |
| Nicht-Ziele | Keine ML/heuristische Eigenbalance; keine versteckten Ziele oder permanente Tick-Neuberechnung. |
| Exit | Gate G16; Phase-Report docs/reports/phase-16.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 16.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G15; Movement/Geometry und Content Target Profiles verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 14, Kapitel 16, Kapitel 36, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 16.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 16.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 16.3.1 P16-T01 - TargetQuery und Validity

Implementierungsfolge

1. Side/category/lane/range/reachability/status/regular/summon/boss-object filters als pure query

2. Blocker/Objective/Phase prüfen

3. stable candidate sort

4. ungültiges aktuelles Ziel erzeugt typed reason.

Erzeugtes Artefakt

target-query.ts.

Abnahme

• Empty, dead, removed, unreachable, summon-only, boss object

• no array-order effect.

### 16.3.2 P16-T02 - Score Breakdown und Tiebreak

Implementierungsfolge

1. Base100-distance*2 plus lane/role/threat/regular/focus/cover/target traits

2. current target +18

3. switch only new>=current+20

4. tiebreak score, distance, absolute remaining HP, stable ID

5. jede Komponente als structured breakdown.

Erzeugtes Artefakt

target-score.ts.

Abnahme

• Einzelkomponenten, exact threshold19/20, ties, negative blocker -1000

• log reproducible.

### 16.3.3 P16-T03 - Target Locks und Reevaluate Triggers

Implementierungsfolge

1. Acquire only on state entry, invalid target, explicit trigger

2. basic lock until hit/abort, signature until cast end, duelist exceptions

3. no every-tick scanning

4. cooldown for reevaluate if content requires.

Erzeugtes Artefakt

target-lock.ts.

Abnahme

• No pingpong, kill/invalid, cast lock, resume

• performance candidate count.

### 16.3.4 P16-T04 - Rollenpositionierung

Implementierungsfolge

1. Defender/Fighter/Breaker/Duelist/Marksman/Mage/Controller/Healer/Support/Summoner/Constructor exact policies from chapter77

2. expected AoE utility integer

3. healer effective HP ratio/12% missing threshold

4. buff no dying/expiring target.

Erzeugtes Artefakt

roles/*.ts.

Abnahme

• One positive/fallback/edge scenario per role

• no healing waste

• preferred range

• protector chase caps.

### 16.3.5 P16-T05 - Deckung/Threat

Implementierungsfolge

1. Cover same lane within9X, -22 score and 12% projectile reduction

2. only nearest protected ally

3. breaker/AoE/piercing ignores

4. threat lane comparison +20% for voluntary protector change.

Erzeugtes Artefakt

cover.ts/threat.ts.

Abnahme

• Multiple allies, adjacent lanes, piercing, exact9X, lane threat threshold.

### 16.3.6 P16-T06 - Sechs Doktrinen und Preview

Implementierungsfolge

1. Balanced, Hold Line, Breakthrough, Guard Formation, Focus Fire, Hunt Casters exact score/movement/binding rules

2. never direct armor/heal/attack

3. per-unit effect preview generated from same modifiers

4. cannot override fixed boss/ability target.

Erzeugtes Artefakt

doctrines/*.ts + preview selector.

Abnahme

• Golden per doctrine

• unreachable remains invalid

• stats unchanged

• preview matches runtime modifier IDs.

## 16.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/ai/target-query.ts | Candidate validity | <=280 |
| src/game/sim/ai/target-score.ts | Score/breakdown | <=300 |
| src/game/sim/ai/target-lock.ts | Lock/reevaluate | <=240 |
| src/game/sim/ai/roles/ | Role policies | <=260 je Datei |
| src/game/sim/ai/cover.ts | Cover calculation | <=220 |
| src/game/sim/ai/doctrines/ | Doctrine modifiers | <=220 je Datei |
| src/features/formation/doctrine-preview.ts | Read-only preview | <=240 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 16.5 Pflichtprüfungen

### Scores

• Every component/tiebreak/hysteresis.

### Roles

• Positive/fallback/edge per role.

### Doctrine

• Runtime vs preview, no stat modification.

### Performance

• No every-tick full scan; max candidate benchmark.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 16.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(sim-ai): add explainable target queries scores and locks

• feat(sim-ai): implement role positioning cover and doctrines

• test(sim-ai): add doctrine role and anti-ping-pong goldens

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 16 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 16.7 Exit-Gate G16

✓ Jeder Targetwechsel ist aus Breakdown und Tiebreak erklärbar.

✓ Rollen und Doktrinen entsprechen den festen GDD-Regeln.

✓ Keine Doktrin gewährt direkte Stats oder macht ungültige Ziele gültig.

✓ Targeting erzeugt kein Ping-Pong und scannt nicht unnötig jeden Tick.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 16.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 16: „Targeting, Rollen-KI, Deckung und Doktrinen“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 14, Kapitel 16, Kapitel 36, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77 vollständig.

- Prüfe Gate G15; Movement/Geometry und Content Target Profiles verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P16-T01: TargetQuery und Validity

- P16-T02: Score Breakdown und Tiebreak

- P16-T03: Target Locks und Reevaluate Triggers

- P16-T04: Rollenpositionierung

- P16-T05: Deckung/Threat

- P16-T06: Sechs Doktrinen und Preview

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 16.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G16: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 17: Angriffs-, Schaden-, Heilungs-, Schild- und Kampfende-Pipeline

Phase 17 vervollständigt Standardangriffe und autoritative Combatauflösung von Vorbereitung über Projectile/AoE bis Schaden, Heilung, Schilde, Tod und Zeitlimitwertung.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 34, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76 |
| Branch | feat/17-angriffs-schaden-heilungs-schild-und-kampf |
| Eingangsgate | Gate G16; Targeting, Tickkernel und Math grün. |
| Primäre Outputs | Attack State System, Projectiles, Effect Application Commands, Damage/Heal/Shield Ledgers, End Resolver und Combat Events. |
| Nicht-Ziele | Noch keine komplexen aktiven Abilities/Statusstacking; keine Trefferautorität aus Animation. |
| Exit | Gate G17; Phase-Report docs/reports/phase-17.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 17.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G16; Targeting, Tickkernel und Math grün. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 34, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 17.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 17.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 17.3.1 P17-T01 - Standardangriff-Zyklus

Implementierungsfolge

1. Validate/acquire→move→prepare→commit hit/projectile→recover→next interval

2. preparation/cast ticks, recovery movement first half locked

3. interrupt before commit

4. target loss retarget no same-tick double attack

5. source stats snapshot at commit.

Erzeugtes Artefakt

basic-attack-system.ts.

Abnahme

• Melee/ranged, interrupt tick before/at commit, source dies after commit, target loss, interval min.

### 17.3.2 P17-T02 - Projectile Lifecycle

Implementierungsfolge

1. Spawn event with source snapshot, target ID/position, speed, homing/maxTurn/expiry/lostTargetPolicy

2. non-homing stored position and lane rules

3. impact sample once

4. stable movement per tick

5. no render callback.

Erzeugtes Artefakt

projectile-system.ts.

Abnahme

• Target lane switch/removal, homing/non-homing, expiry, resume midflight

• golden_projectile_006 partial.

### 17.3.3 P17-T03 - AoE und Hit Sampling

Implementierungsfolge

1. Point/line/radius definitions in X100/lane

2. collision circle touches boundary counts

3. same entity max once per EffectIndex

4. stable target order

5. cover/piercing flags

6. no renderer hitboxes.

Erzeugtes Artefakt

area-sampler.ts.

Abnahme

• Boundary, multi-lane, duplicate effect, moving target sample at impact.

### 17.3.4 P17-T04 - Damage/Heal/Shield Apply

Implementierungsfolge

1. Raw→modifiers→defense→caps→shield FIFO priority→HP

2. heal missing/caps/overheal

3. shields source/expiry/priority/pool display

4. all events include raw/modifier/final integers and source

5. HP/shield never negative.

Erzeugtes Artefakt

combat-application.ts + shield-ledger.ts.

Abnahme

• Physical/magical/true, defense clamps, multiple shields, overkill, healing full target

• exact event payload.

### 17.3.5 P17-T05 - Defeat/Revive Hooks und Regularity

Implementierungsfolge

1. Zero HP marked in phase J after all phase-I applies

2. death prevention/revive commands committed max rules

3. defeated non-targetable, remove later

4. summons alone do not keep battle open

5. simultaneous outcomes handled.

Erzeugtes Artefakt

defeat-resolver.ts.

Abnahme

• Simultaneous deaths, committed projectile after source death, summon-only side, revive then end

• no early death in phase I.

### 17.3.6 P17-T06 - Time Limits und End Resolution

Implementierungsfolge

1. Normal/Elite collapse at2700 ticks, Boss3600, 450-tick collapse, absolute5400

2. no-progress fallback integrates

3. final side comparison later V5 formula, then regular unit count, objective/boss damage, else draw_abort/double loss

4. stop scheduling gameplay after end.

Erzeugtes Artefakt

battle-end-resolver.ts.

Abnahme

• golden_timeout_201

• exact boundaries

• later events discarded

• cosmetic outro excluded.

## 17.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/combat/basic-attack-system.ts | Attack lifecycle | <=300 |
| src/game/sim/combat/projectile-system.ts | Projectile state | <=300 |
| src/game/sim/combat/area-sampler.ts | AoE targets | <=240 |
| src/game/sim/combat/combat-application.ts | Damage/heal apply | <=300 |
| src/game/sim/combat/shield-ledger.ts | Shield sources/FIFO | <=280 |
| src/game/sim/combat/defeat-resolver.ts | Death/revive/end hooks | <=280 |
| src/game/sim/combat/battle-end-resolver.ts | Timeout/outcome | <=260 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 17.5 Pflichtprüfungen

### Attack

• Prepare/commit/recover/interrupt/retarget.

### Projectile/AoE

• Lost target, impact sample, duplicate prevention.

### Combat Math

• Damage/heal/shield events and caps.

### End

• Simultaneous, summon-only, timeout/tie, event discard.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 17.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(combat): implement standard attacks projectiles and area hits

• feat(combat): apply damage healing shields defeat and end rules

• test(combat): add lifecycle math and timeout golden scenarios

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 17 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 17.7 Exit-Gate G17

✓ Standardangriff und Projectile/AoE laufen vollständig autoritativ im Kernel.

✓ Schaden, Heilung und Schilde sind integergenau, eventerklärbar und invariantensicher.

✓ Tod/Revive/Kampfende werden erst in ihren Tickphasen aufgelöst.

✓ Zeitlimit- und Gleichstandsregeln sind golden getestet.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 17.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 17: „Angriffs-, Schaden-, Heilungs-, Schild- und Kampfende-Pipeline“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 34, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76 vollständig.

- Prüfe Gate G16; Targeting, Tickkernel und Math grün. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P17-T01: Standardangriff-Zyklus

- P17-T02: Projectile Lifecycle

- P17-T03: AoE und Hit Sampling

- P17-T04: Damage/Heal/Shield Apply

- P17-T05: Defeat/Revive Hooks und Regularity

- P17-T06: Time Limits und End Resolution

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 17.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G17: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 18: Status-, Kontroll-, Periodic-, Cleanse- und Dispel-System

Phase 18 implementiert alle positiven, negativen und Kontrollstatus mit exakter Stapel-, Tick-, Bossresistenz-, Cleanse- und Dispelreihenfolge.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 8, Kapitel 11, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 |
| Branch | feat/18-status-kontroll-periodic-cleanse-und-dispe |
| Eingangsgate | Gate G17; Damage/Heal/Shield pipeline verfügbar; Statussource aus Content extrahiert. |
| Primäre Outputs | StatusInstance/Collection, Stack Policies, PeriodicSystem, ControlResolver, Cleanse/Dispel und UI-safe Status Events. |
| Nicht-Ziele | Keine Ability-Trigger-DSL über den Status hinaus; keine dauerhafte CC-Schleife. |
| Exit | Gate G18; Phase-Report docs/reports/phase-18.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 18.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G17; Damage/Heal/Shield pipeline verfügbar; Statussource aus Content extrahiert. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 8, Kapitel 11, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 18.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 18.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 18.3.1 P18-T01 - Status Instance und Collection

Implementierungsfolge

1. Source/target/start/end/strength/stackGroup/sequence/flags

2. closed StatusKind

3. immutable indexed collection by target/kind/source

4. expiry in phaseB marked, removal event at defined processing

5. status icon metadata only via Content ID.

Erzeugtes Artefakt

status-instance.ts/status-collection.ts.

Abnahme

• Roundtrip/snapshot

• duplicate sequence

• expiry boundary

• no localized name.

### 18.3.2 P18-T02 - Fünf StackPolicies

Implementierungsfolge

1. replace_if_stronger, refresh_duration, extend_duration_capped, independent_by_source, no_reapply exakt

2. equal strength refresh

3. source maxStacks

4. deterministic compare by strength/duration/source/ID

5. shield remains separate ledger policy.

Erzeugtes Artefakt

status-stacking.ts.

Abnahme

• Full pairwise matrix

• cap

• same/different source

• ignored apply event reason.

### 18.3.3 P18-T03 - Periodic Effects

Implementierungsfolge

1. First tick after interval unless initialTick true

2. schedule in phaseC, apply phaseI

3. burn source attack snapshot, poison target maxHP/cap, regeneration

4. expiry/tick same-boundary ordering

5. no drift after resume.

Erzeugtes Artefakt

periodic-status-system.ts.

Abnahme

• golden_status_003

• interval, initial, source death, resume, expiry same tick.

### 18.3.4 P18-T04 - Control und Boss Policy

Implementierungsfolge

1. Stun/Silence/Confusion hard, Slow soft

2. duration base*(1-resistance) half-away

3. boss70/Asc80/Heart85 and max0.65s

4. confusion no friendly fire, boss convert interrupt

5. controlled state restores previous legal state

6. diminishing/perma-lock invariant via definitions/caps.

Erzeugtes Artefakt

control-resolver.ts.

Abnahme

• Every control/boss tier

• preparing action interruption

• silence waits charged ability

• no >cap.

### 18.3.5 P18-T05 - Cleanse und Dispel

Implementierungsfolge

1. Cleanse priority hard control→weaken→poison/burn→slow→mark

2. within category strongest then longest then ID

3. Dispel positive strongest

4. unremovable flags

5. shield dispel max35% maxHP reduction

6. visible removal reasons.

Erzeugtes Artefakt

cleanse-dispel.ts.

Abnahme

• Multiple statuses/ties/unremovable/shield cap

• deterministic order.

### 18.3.6 P18-T06 - Status UI/Event Contract

Implementierungsfolge

1. EffectApplied/Refreshed/Ignored/Removed/Tick/Resisted events with stack count, end tick, source IDs, reason tags

2. selector for icon shape/progress/source count

3. visible duration agrees <=0.1s

4. no UI mutation.

Erzeugtes Artefakt

status-events.ts/selectors.ts.

Abnahme

• Event schema and selector golden

• Pause/resume display

• boss resistance feedback exists.

## 18.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/status/status-instance.ts | Status DTO | <=240 |
| src/game/sim/status/status-collection.ts | Indexes | <=280 |
| src/game/sim/status/status-stacking.ts | Stack policies | <=300 |
| src/game/sim/status/periodic-status-system.ts | Periodic scheduling | <=280 |
| src/game/sim/status/control-resolver.ts | Control/Boss rules | <=280 |
| src/game/sim/status/cleanse-dispel.ts | Removal priority | <=260 |
| src/game/sim/status/status-events.ts | UI-safe events | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 18.5 Pflichtprüfungen

### Stack Matrix

• Every policy, strength, duration, source.

### Periodic

• First tick, expiry, resume, snapshots.

### Control

• Boss tiers/cap/interruption/state restore.

### Cleanse/Dispel

• Priorities, ties, shield cap, flags.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 18.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(status): add deterministic status collections and stacking

• feat(status): implement periodic control cleanse and dispel

• test(status): complete stack control and boss resistance matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 18 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 18.7 Exit-Gate G18

✓ Alle StatusKinds/Policies sind implementiert und exhaustive.

✓ Periodische Ticks und Controls sind tickgenau und replaystabil.

✓ Bosse erhalten sichtbare, regelkonforme reduzierte Kontrolle.

✓ Cleanse/Dispel-Reihenfolge und Schildcap sind deterministisch.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 18.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 18: „Status-, Kontroll-, Periodic-, Cleanse- und Dispel-System“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 8, Kapitel 11, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G17; Damage/Heal/Shield pipeline verfügbar; Statussource aus Content extrahiert. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P18-T01: Status Instance und Collection

- P18-T02: Fünf StackPolicies

- P18-T03: Periodic Effects

- P18-T04: Control und Boss Policy

- P18-T05: Cleanse und Dispel

- P18-T06: Status UI/Event Contract

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 18.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G18: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 19: Ability-, Trigger-, Target-Query- und Effektframework

Phase 19 baut ein datengetriebenes Abilityframework, das alle Hero-, Troop-, Enemy-, Boss-, Item-, Modifier- und Relicfähigkeiten ohne Renderer- oder Screen-Sondercode ausführen kann.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 51, Kapitel 75, Kapitel 76 |
| Branch | feat/19-ability-trigger-target-query-und-effektfra |
| Eingangsgate | Gate G18; Combat-/Statussysteme grün; Ability Content strukturell vollständig. |
| Primäre Outputs | Trigger DSL, Predicate/TargetQuery, Effect Commands, Charge/Cooldown/Cast Lifecycle, Interrupt/Invalid Target Policies und Ability Scenario DSL. |
| Nicht-Ziele | Keine vollständige Einzelcontent-Politur; keine beliebige Script-/Eval-Engine. |
| Exit | Gate G19; Phase-Report docs/reports/phase-19.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 19.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G18; Combat-/Statussysteme grün; Ability Content strukturell vollständig. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 51, Kapitel 75, Kapitel 76 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 19.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 19.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 19.3.1 P19-T01 - Closed Trigger-/Predicate-DSL

Implementierungsfolge

1. Battle start, tick interval, HP threshold, ally/enemy event, status, target, once, charge ready, defeat, phase, count/range predicates als discriminated unions

2. pure evaluator

3. recursion depth/safety caps

4. keine freie Expression/Skriptsprache.

Erzeugtes Artefakt

trigger-definition.ts/evaluator.ts.

Abnahme

• Every variant positive/negative

• malformed/recursive/cycle

• no eval/new Function.

### 19.3.2 P19-T02 - Target Query DSL

Implementierungsfolge

1. Self/allied/enemy/ground/summon slot/boss object

2. score profile, lowest effective HP, highest threat, cluster utility, fixed lane/nearest

3. deterministic tie

4. invalid target reason

5. same query used Preview where disclosure allowed.

Erzeugtes Artefakt

ability-target-query.ts.

Abnahme

• Empty/retarget/tie/cluster

• stable order

• hidden random details not previewed.

### 19.3.3 P19-T03 - Effect Command Composition

Implementierungsfolge

1. Damage, Heal, Shield, Apply/Remove Status, Move/Lane, Spawn, Charge modification, Taunt/Mark, Cleanse/Dispel, Modify Objective/World as closed command list

2. phase-appropriate enqueue

3. effectIndex unique

4. source snapshot.

Erzeugtes Artefakt

effect-command.ts/executor.ts.

Abnahme

• Every command schema

• ordering

• duplicate EffectIndex

• forbidden direct state mutation.

### 19.3.4 P19-T04 - Charge/Cooldown/Cast Lifecycle

Implementierungsfolge

1. Start charge/reload, charge while moving, silence prevents start not charge, meaningful-use threshold, castTicks/recovery, usesPerBattle

2. interruptible/cast_committed/uninterruptible

3. interrupt loss 35% default or explicit

4. committed executes after source death.

Erzeugtes Artefakt

ability-system.ts.

Abnahme

• Wait charged/silenced, interrupt before/after commit, once-per-battle, boss phase cancel, recovery.

### 19.3.5 P19-T05 - InvalidTarget Policies

Implementierungsfolge

1. wait checks each tick without consume

2. retarget once same tick then wait

3. consume_without_effect only explicit validated risk ability and disclosed

4. healing meaningful >=12% missing unless override

5. no waste if existing shield threshold.

Erzeugtes Artefakt

invalid-target-policy.ts.

Abnahme

• All policies

• validator bans undisclosed consume

• no double retarget/cast.

### 19.3.6 P19-T06 - Scenario Builder und Ability Contract Test

Implementierungsfolge

1. Fluent pure fixture builder for units/status/tick/events, no hidden defaults

2. each AbilityDefinition requires positive trigger, invalid target, interrupt/edge and Eventlog assertions

3. generated test inventory reports untested ability IDs.

Erzeugtes Artefakt

tests/builders/battle-scenario.ts + coverage tool.

Abnahme

• Every extracted ability mapped to test status planned/active

• framework reference abilities pass

• missing test blocks later content complete.

## 19.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/abilities/trigger-definition.ts | Closed trigger types | <=300 |
| src/game/sim/abilities/trigger-evaluator.ts | Pure evaluation | <=300 |
| src/game/sim/abilities/ability-target-query.ts | Target DSL | <=300 |
| src/game/sim/abilities/effect-command.ts | Closed commands | <=280 |
| src/game/sim/abilities/effect-executor.ts | Phase enqueue | <=300 |
| src/game/sim/abilities/ability-system.ts | Charge/cast lifecycle | <=300 |
| tests/builders/battle-scenario.ts | Explicit fixture DSL | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 19.5 Pflichtprüfungen

### Trigger/Query

• Every union variant, cycles, ties.

### Lifecycle

• Charge/silence/interrupt/commit/uses/recovery.

### Effects

• Command ordering and phase boundary.

### Coverage Inventory

• Untested ability IDs report/block by phase.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 19.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(abilities): add closed trigger target and effect DSL

• feat(abilities): implement charge cast interrupt and invalid-target lifecycle

• test(abilities): add explicit scenario builder and coverage inventory

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 19 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 19.7 Exit-Gate G19

✓ Framework deckt alle benötigten Ability-/Effectkategorien ohne eval oder Rendererautorität ab.

✓ Cast-/Commit-/Interrupt-/InvalidTarget-Regeln sind vollständig getestet.

✓ Jede Ability kann aus Eventlog auf Trigger, Ziel und Ergebnis zurückgeführt werden.

✓ Coverageinventory erkennt jede Contentability ohne zugeordneten Vertragstest.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 19.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 19: „Ability-, Trigger-, Target-Query- und Effektframework“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 51, Kapitel 75, Kapitel 76 vollständig.

- Prüfe Gate G18; Combat-/Statussysteme grün; Ability Content strukturell vollständig. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P19-T01: Closed Trigger-/Predicate-DSL

- P19-T02: Target Query DSL

- P19-T03: Effect Command Composition

- P19-T04: Charge/Cooldown/Cast Lifecycle

- P19-T05: InvalidTarget Policies

- P19-T06: Scenario Builder und Ability Contract Test

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 19.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G19: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 20: Synergien, Summons, Konstruktionen und temporäre Entities

Phase 20 integriert Traits/Synergien und temporäre Entitytypen mit harten Zählgrenzen, Spawn-/Replacementregeln, Lebenszeit und korrekter Kampfende-Semantik.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 13, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 27, Kapitel 30, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77 |
| Branch | feat/20-synergien-summons-konstruktionen-und-tempo |
| Eingangsgate | Gate G19; Ability-, Movement- und Statusframework grün. |
| Primäre Outputs | Synergy Counter/Effects, Summon Lifecycle/Slots, Construct Slots/Repair, Temporary Entity Registry und Limit-/End-Goldens. |
| Nicht-Ziele | Keine Endgame-Sonderregel außerhalb Content; keine siebte Summonentity durch UI oder Race. |
| Exit | Gate G20; Phase-Report docs/reports/phase-20.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 20.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G19; Ability-, Movement- und Statusframework grün. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 13, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 27, Kapitel 30, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 20.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 20.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 20.3.1 P20-T01 - Trait- und Synergiezählung

Implementierungsfolge

1. Nur eingesetzte reguläre Einheiten zählen, jede Unit max zwei Traits, Beschwörungen nie

2. thresholds2/3, >3 kein zusätzlicher Effekt

3. live prebattle selector und battle-start commit aus derselben pure calculation.

Erzeugtes Artefakt

synergy-counter.ts.

Abnahme

• Duplicates, dual-trait, summon excluded, threshold exact, preview/runtime parity.

### 20.3.2 P20-T02 - Acht Synergien als Contentkomposition

Implementierungsfolge

1. Kingdom, Wild, Arcane, Faith, Underworld, Construction, Mercenary, Summoner über vorhandene Effects/Triggers modellieren

2. keine hardcoded hero names

3. eigene Eventquelle synergy ID

4. Caps/once rules.

Erzeugtes Artefakt

Synergy content/runtime adapter.

Abnahme

• Positive/negative/threshold per synergy

• no hidden stat source

• Eventlog source correct.

### 20.3.3 P20-T03 - Summon Limit und Slots

Implementierungsfolge

1. Max6 aktive zählende Summons je Seite

2. queued simultaneous spawns stable order

3. bei cap block/replace/oldest buff according content

4. Entity ID before commit

5. SpawnLimitBlocked diagnostic

6. start summons after passives before first movement.

Erzeugtes Artefakt

summon-manager.ts.

Abnahme

• 5→6, 6→7, simultaneous multi-spawn, expiry vs defeated, restore

• golden_summon_004.

### 20.3.4 P20-T04 - Summon Lifecycle

Implementierungsfolge

1. Category summon, lifetime ticks, expire vs defeated semantics, owner/source, inherited snapshot rules

2. no regular slot

3. removed cleanup

4. owner death only if content

5. Summons alone cannot prevent end.

Erzeugtes Artefakt

summon-lifecycle.ts.

Abnahme

• Expiry boundary, owner death, combat end, revive/replace

• no ghost target.

### 20.3.5 P20-T05 - Construct Slots und Repair

Implementierungsfolge

1. Stationary/fixed slot, no stacking, replacement/fail visible

2. collision, targetability, repair after3s no damage, protection field on first destroyed

3. boss objects separate category

4. no implicit free lane.

Erzeugtes Artefakt

construct-manager.ts.

Abnahme

• Occupied slots, repair reset, protection field, large collision, boss object distinction.

### 20.3.6 P20-T06 - Temporary Entity Invariants

Implementierungsfolge

1. Per-side counters, stable indexes, cleanup scheduled events/projectiles/status on remove

2. snapshot includes owner/lifetime/slot

3. safety cap on recursive summon

4. diagnostics and result attribution.

Erzeugtes Artefakt

temporary-entity-registry.ts.

Abnahme

• Recursive spawn cap

• remove cleanup

• result source owner vs summon

• 1000 random sequences no limit violation.

## 20.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/synergies/synergy-counter.ts | Threshold calculation | <=240 |
| src/game/sim/synergies/synergy-runtime.ts | Battle activation | <=300 |
| src/game/sim/summons/summon-manager.ts | Limits/spawn order | <=300 |
| src/game/sim/summons/summon-lifecycle.ts | Lifetime/remove | <=260 |
| src/game/sim/constructs/construct-manager.ts | Slots/repair | <=300 |
| src/game/sim/entities/temporary-registry.ts | Indexes/invariants | <=280 |
| tests/simulation/summons/ | Golden/property | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 20.5 Pflichtprüfungen

### Synergies

• All thresholds and preview parity.

### Summons

• Limit/simultaneous/replace/expiry/end.

### Constructs

• Slots/repair/protection/collision.

### Property

• No >6 and no dangling temporary refs.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 20.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(synergy): implement trait thresholds and runtime sources

• feat(summons): add capped summon and construct lifecycles

• test(summons): add limits recursion and cleanup goldens

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 20 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 20.7 Exit-Gate G20

✓ Alle acht Synergien nutzen dieselben Effektverträge wie andere Contentquellen.

✓ Nie mehr als sechs aktive zählende Summons pro Seite.

✓ Konstruktionen und temporäre Entities hinterlassen keine dangling References.

✓ Kampfende ignoriert reine Summonreste regelkonform.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 20.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 20: „Synergien, Summons, Konstruktionen und temporäre Entities“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 13, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 27, Kapitel 30, Kapitel 51, Kapitel 73, Kapitel 76, Kapitel 77 vollständig.

- Prüfe Gate G19; Ability-, Movement- und Statusframework grün. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P20-T01: Trait- und Synergiezählung

- P20-T02: Acht Synergien als Contentkomposition

- P20-T03: Summon Limit und Slots

- P20-T04: Summon Lifecycle

- P20-T05: Construct Slots und Repair

- P20-T06: Temporary Entity Invariants

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 20.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G20: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 21: Bosse, Phasen, Battlefield Modifier und Objectives

Phase 21 implementiert datengetriebene Bossphasen, Bossobjekte, Hazards, Modifiers, Reinforcements und Combat Objectives samt vollständiger Vorschau strategisch relevanter Mechaniken.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 24, Kapitel 27, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 36, Kapitel 44, Kapitel 51, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 |
| Branch | feat/21-bosse-phasen-battlefield-modifier-und-obje |
| Eingangsgate | Gate G20; Ability/Summon/Status/End-Systeme vollständig. |
| Primäre Outputs | BossPhase System, Hazard/World Events, Modifier Pipeline, Objective Resolver, Preview Disclosure und vier Boss-Golden-Suites. |
| Nicht-Ziele | Keine neue Bossmechanik oder Surprise-Regel; keine visuelle Telegraphieverkürzung. |
| Exit | Gate G21; Phase-Report docs/reports/phase-21.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 21.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G20; Ability/Summon/Status/End-Systeme vollständig. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 24, Kapitel 27, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 36, Kapitel 44, Kapitel 51, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 21.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 21.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 21.3.1 P21-T01 - Bossphase Coverage und Validator

Implementierungsfolge

1. HP-/Tick-/Object-/Eventbedingungen, priorisierte Transitionen, lücken-/überlappungsfreie Phasebereiche, max duration, entry/exit effects, action cancel/pause policies

2. strategic preview required

3. phase IDs stable.

Erzeugtes Artefakt

boss-phase-schema/runtime validator.

Abnahme

• Gap/overlap/multiple same tick, invalid cancel, missing preview, unreachable phase.

### 21.3.2 P21-T02 - Phase Transition Runtime

Implementierungsfolge

1. Detect phaseD, commit phaseL

2. default45 ticks unless dataset

3. pause charge/actions only specified

4. unverwundbar max1.5s

5. committed effects policy

6. PhaseStarted/Telegraph events

7. no repeated transition.

Erzeugtes Artefakt

boss-phase-system.ts.

Abnahme

• Threshold crossed by multi-hit, simultaneous death, revive, resume midtransition, boss control.

### 21.3.3 P21-T03 - Boss Objects und Slots

Implementierungsfolge

1. boss_object category, object slots/lane/targetability/objective link, not regular unit, specific damage/status policies

2. construction interactions explicit

3. remove/phase cleanup.

Erzeugtes Artefakt

boss-object-manager.ts.

Abnahme

• Four slots, blocked spawn, target profiles, battle end with object remaining, cleanup.

### 21.3.4 P21-T04 - Battlefield Modifier/Hazards

Implementierungsfolge

1. 18 modifiers, visible prebattle, deterministic scheduled hazards with Telegraph→Resolve, effect areas and safe caps

2. incompatibility tags

3. quality/reduced motion cannot alter timing/information.

Erzeugtes Artefakt

modifier-system.ts/hazard-system.ts.

Abnahme

• Every modifier structural smoke

• incompatibility

• telegraph duration

• no hidden roll.

### 21.3.5 P21-T05 - Objectives/Reinforcements

Implementierungsfolge

1. Kill regulars/boss/object, survival, reinforcement waves, mission conditions

2. queued/spawn events, objective progress

3. end resolver integration

4. no impossible state

5. preview disclosure.

Erzeugtes Artefakt

combat-objective.ts/reinforcement-system.ts.

Abnahme

• Objective variants, spawn cap, all sides no regular, survival timeout, invalid wave.

### 21.3.6 P21-T06 - Boss Golden Replays

Implementierungsfolge

1. golden_boss_ash_101, thorn_102, smith_103, heart_104 with all phases and specified Ascension variants

2. checkpoint hash every30 ticks

3. event assertions for warnings/objects/transitions/outcome.

Erzeugtes Artefakt

Activated boss golden suite and reports.

Abnahme

• Each phase reached

• preview content exists

• ten repeats identical

• speed/quality/pause independent later display events ignored.

## 21.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/sim/boss/boss-phase-system.ts | Phase runtime | <=300 |
| src/game/sim/boss/boss-object-manager.ts | Boss objects | <=280 |
| src/game/sim/world/modifier-system.ts | Modifier hooks | <=300 |
| src/game/sim/world/hazard-system.ts | Telegraph/resolve | <=300 |
| src/game/sim/objectives/combat-objective.ts | Objective evaluator | <=280 |
| src/game/sim/world/reinforcement-system.ts | Wave scheduling | <=260 |
| tests/simulation/bosses/ | Four golden suites | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 21.5 Pflichtprüfungen

### Validators

• Phase coverage, preview, incompatibility.

### Runtime

• Threshold/transition/objects/hazards/objectives.

### Golden

• All four bosses and variants checkpoint exact.

### Fairness

• Every strategic mechanism disclosed before battle.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 21.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(boss): implement deterministic phases objects and objectives

• feat(world): add visible modifiers hazards and reinforcements

• test(boss): activate four complete golden replay suites

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 21 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 21.7 Exit-Gate G21

✓ Alle vier Hauptbosse und Zwischenbossframework sind vollständig simulierbar.

✓ Strategische Boss-/Modifiermechaniken besitzen Preview und Telegraphieevents.

✓ Boss-Golden-Replays sind checkpoint- und endhashstabil.

✓ Keine Phase, Objective- oder Hazardkombination kann Softlock erzeugen.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 21.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 21: „Bosse, Phasen, Battlefield Modifier und Objectives“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 18, Kapitel 24, Kapitel 27, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 36, Kapitel 44, Kapitel 51, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G20; Ability/Summon/Status/End-Systeme vollständig. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P21-T01: Bossphase Coverage und Validator

- P21-T02: Phase Transition Runtime

- P21-T03: Boss Objects und Slots

- P21-T04: Battlefield Modifier/Hazards

- P21-T05: Objectives/Reinforcements

- P21-T06: Boss Golden Replays

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 21.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G21: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 22: Headless Runner, Propertytests, Golden Replays und Massensimulation

Phase 22 macht die vollständige Simulation außerhalb der App ausführbar, reproduzierbar und messbar. Dies ist das Gate vor NativeSave-/Rendererintegration.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 43, Kapitel 44, Kapitel 45, Kapitel 51, Kapitel 65, Kapitel 67, Kapitel 71, Kapitel 74, Kapitel 85, Kapitel 87 |
| Branch | feat/22-headless-runner-propertytests-golden-repla |
| Eingangsgate | Gate G21; Combatkernel inkl. Bossen kompiliert mit extrahiertem Content. |
| Primäre Outputs | Headless CLI/API, Scenario/Replay Runner, Invariant Monitor, Golden Reports, Property Suites, Masssim/Balance Reports und cross-runtime checks. |
| Nicht-Ziele | Keine automatische Balanceänderung; keine UI-Simulation als Testersatz. |
| Exit | Gate G22; Phase-Report docs/reports/phase-22.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 22.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G21; Combatkernel inkl. Bossen kompiliert mit extrahiertem Content. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 43, Kapitel 44, Kapitel 45, Kapitel 51, Kapitel 65, Kapitel 67, Kapitel 71, Kapitel 74, Kapitel 85, Kapitel 87 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 22.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 22.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 22.3.1 P22-T01 - Headless Battle Runner

Implementierungsfolge

1. Input contentVersion/simulationVersion/seed/start snapshot/decisions

2. run until end/cap

3. output canonical result, checkpoint hashes, event count, invariants, timing

4. no DOM/window

5. exit codes contract.

Erzeugtes Artefakt

tools/sim/run-battle.mjs + library API.

Abnahme

• Same input ten runs byte-identical

• invalid version/content/seed clear error

• no renderer dependency.

### 22.3.2 P22-T02 - Invariant Monitor

Implementierungsfolge

1. HP/shield/ranges/states/IDs/limits/scheduled action caps/event cap/end tick/reward none during battle

2. check each tick in tests/QA and configurable checkpoints release

3. stable error code with snapshot excerpt.

Erzeugtes Artefakt

invariant-monitor.ts.

Abnahme

• Injected violations caught at exact tick

• monitor itself no state mutation

• overhead benchmark.

### 22.3.3 P22-T03 - Golden Replay Harness

Implementierungsfolge

1. Registry executes all golden seeds, compares checkpoint/end hashes and curated event assertions

2. baseline changes only via explicit simulationVersion bump + reviewed diff

3. report shows first divergent tick/path.

Erzeugtes Artefakt

pnpm test:golden and baseline files.

Abnahme

• Every registry entry active

• accidental change fails

• approved baseline tool cannot run in CI silently.

### 22.3.4 P22-T04 - Property Test Families

Implementierungsfolge

1. Formation/order permutation, status combinations, target ties, movement collision, summon sequences, trigger recursion, timeout

2. >=1000 cases/invariant

3. failing seed/fixture persisted and minimal reproduction printed.

Erzeugtes Artefakt

Vitest property utilities without new runtime dependency.

Abnahme

• Seed replay exact

• no flaky timeouts

• branch coverage >=95% critical.

### 22.3.5 P22-T05 - Masssimulation und Balance Report

Implementierungsfolge

1. 100,000 fights/RC representative matchup/mission/seed matrix

2. parallel workers but deterministic partition/merge

3. report crash/deadlock/cap, winrate, duration, first death, role contribution, unused content

4. no auto nerf.

Erzeugtes Artefakt

tools/sim/mass-run.mjs/report.

Abnahme

• Single vs multiworker same aggregate/hash

• zero invariants

• extreme metrics flagged, not changed.

### 22.3.6 P22-T06 - Cross-runtime Determinism

Implementierungsfolge

1. Run curated replay vectors in Node, Chromium, Android WebView and iOS WKWebView as available

2. compare every30-tick hashes/end/eventcount

3. device collector exports canonical result.

Erzeugtes Artefakt

cross-runtime test protocol and collectors.

Abnahme

• Node/Chromium mandatory now

• Android/iOS hooks ready/activated with containers

• any mismatch P1/blocker.

## 22.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| tools/sim/run-battle.mjs | Headless CLI | <=300 |
| src/game/sim/testing/invariant-monitor.ts | Tick invariants | <=300 |
| tools/sim/run-goldens.mjs | Golden harness | <=300 |
| tools/sim/mass-run.mjs | Partition/orchestrate | <=300 |
| tools/sim/report.ts | Metrics/report | <=300 |
| tests/simulation/properties/ | Property families | <=300 je Datei |
| tests/fixtures/golden-replays/ | Inputs/baselines | <=300 je JSON |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 22.5 Pflichtprüfungen

### Headless

• No DOM/imports; exit codes; reproducibility.

### Golden

• All 12 seeds, first diff diagnostics.

### Property

• >=1000 each, seed persistence.

### Mass

• 100k dry benchmark smaller in PR; deterministic merge.

### Crossruntime

• Node/Chromium exact; Native activation status.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 22.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(sim-tools): add headless runner and invariant monitor

• test(sim): activate golden and property regression harness

• test(sim): add deterministic mass simulation and balance reports

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 22 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 22.7 Exit-Gate G22

✓ Alle Golden Seeds sind aktiv und stabil oder ausdrücklich mit GDD-konformem Versionbump aktualisiert.

✓ Critical sim branch coverage >=95%; Propertytests persistieren Fehlerseeds.

✓ Masssim kann 100.000 Kämpfe reproduzierbar ausführen und findet keine Invarianzverletzung.

✓ Simulation ist außerhalb React/Pixi/Capacitor vollständig ausführbar.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 22.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 22: „Headless Runner, Propertytests, Golden Replays und Massensimulation“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 43, Kapitel 44, Kapitel 45, Kapitel 51, Kapitel 65, Kapitel 67, Kapitel 71, Kapitel 74, Kapitel 85, Kapitel 87 vollständig.

- Prüfe Gate G21; Combatkernel inkl. Bossen kompiliert mit extrahiertem Content. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P22-T01: Headless Battle Runner

- P22-T02: Invariant Monitor

- P22-T03: Golden Replay Harness

- P22-T04: Property Test Families

- P22-T05: Masssimulation und Balance Report

- P22-T06: Cross-runtime Determinism

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 22.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G22: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 23: NativeSaveStore und atomare Persistenzgrundlage

Phase 23 implementiert die native atomare Saveautorität mit kanonischem JSON, A/B/C-Rotation, Manifestcommit, Write-Serialisierung und Fault-Injection. Sie muss vor produktionsnahem Vertical Slice stehen.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 42, Kapitel 53, Kapitel 58, Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 72, Kapitel 73, Kapitel 74, Kapitel 83, Kapitel 85 |
| Branch | feat/23-nativesavestore-und-atomare-persistenzgrun |
| Eingangsgate | Gate G22; Custom NativeSaveStore Skeletons; canonical numeric/content/snapshot contracts. |
| Primäre Outputs | Android-/iOS-NativeSaveStore, Web QA mock, SaveEnvelope, canonical JSON/SHA-256, slot/manifest protocol, concurrency queue und Native Fault Tests. |
| Nicht-Ziele | Noch keine fachlichen Profile-/Runmigrationen oder Import/Export; @capacitor/filesystem ist nicht Saveautorität. |
| Exit | Gate G23; Phase-Report docs/reports/phase-23.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 23.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G22; Custom NativeSaveStore Skeletons; canonical numeric/content/snapshot contracts. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 42, Kapitel 53, Kapitel 58, Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 72, Kapitel 73, Kapitel 74, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 23.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 23.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 23.3.1 P23-T01 - SaveEnvelope und Canonical JSON

Implementierungsfolge

1. magic, formatVersion1, schemaVersion, simulationVersion, contentVersion, appVersion, commitId, committedAtUtc info, payloadSha256, payload

2. UTF-8 no BOM, LF, sorted keys, arrays order, no NaN/Infinity/-0

3. timestamp never recovery tie.

Erzeugtes Artefakt

storage/schema/save-envelope.ts + canonical-json.ts.

Abnahme

• Golden bytes/hash

• different key insertion same bytes

• invalid number/unknown envelope field rejected.

### 23.3.2 P23-T02 - Slot-/Manifestprotokoll

Implementierungsfolge

1. profile-A/B/C and run-A/B/C plus manifest active slots/hashes/versions/last commit

2. next slot cyclic, write tmp, flush/fsync, reread/hash, atomic rename, directory metadata flush where available, manifest.new similarly

3. UI success only after manifest commit.

Erzeugtes Artefakt

Native protocol specification and TS adapter.

Abnahme

• Crash at every numbered step leaves previous valid active slot

• partial new ignored

• monotonic commit.

### 23.3.3 P23-T03 - Android NativeSaveStore

Implementierungsfolge

1. Private app storage, Kotlin bridge, serialized write dispatcher, fsync FileDescriptor, atomic rename strategy/API24 behavior, no storage permission

2. path traversal impossible

3. instrumentation fault hooks QA-only compile flag.

Erzeugtes Artefakt

Android plugin implementation/tests.

Abnahme

• API24/current device/emulator

• kill/fault each step

• merged manifest no permission

• concurrent commits ordered.

### 23.3.4 P23-T04 - iOS NativeSaveStore

Implementierungsfolge

1. Application Support, excludedFromBackup, Swift bridge, FileHandle synchronize, replace/move atomic semantics, directory durability best effort documented, serialized actor/queue

2. XCTest fault hooks QA-only.

Erzeugtes Artefakt

iOS plugin implementation/tests.

Abnahme

• iOS15/current simulator/device

• injected failures

• backup exclusion

• concurrent order.

### 23.3.5 P23-T05 - Web/QA Mock und Contract Parity

Implementierungsfolge

1. In-memory/Indexed local dev mock emulates slots/fault steps/canonical bytes, explicitly not production guarantee

2. shared DTO/error codes/capabilities

3. platform contract test vectors.

Erzeugtes Artefakt

Web mock and cross-platform contract suite.

Abnahme

• Same sequence/error code/selected slot for vectors

• production channel cannot select Web mock inside Native.

### 23.3.6 P23-T06 - Storage Coordinator und Backpressure

Implementierungsfolge

1. At most one Savewrite

2. requests coalesce only Battle snapshot reason with latest tick, never purchases/rewards/profile

3. cancellation semantics

4. queue errors propagated

5. pending commit visible

6. shutdown/lifecycle flush policy.

Erzeugtes Artefakt

src/storage/save-write-coordinator.ts.

Abnahme

• Concurrent profile/run/settings requests

• no dropped transaction

• snapshot coalescing

• full/delayed disk

• no UI false success.

## 23.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/storage/schema/save-envelope.ts | Envelope/validation | <=260 |
| src/storage/canonical-json.ts | Canonical serializer | <=300 |
| src/storage/native-save-store.ts | TS interface/adapter | <=260 |
| src/storage/save-write-coordinator.ts | Queue/backpressure | <=300 |
| android/.../NativeSaveStorePlugin.kt | Android bridge, split helpers | <=300 je Datei |
| ios/.../NativeSaveStorePlugin.swift | iOS bridge, split helpers | <=300 je Datei |
| tests/integration/storage-contract.spec.ts | Shared vectors | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 23.5 Pflichtprüfungen

### Canonical

• Golden bytes/hash/invalid values.

### Fault Injection

• Every tmp/read/hash/rename/manifest step.

### Concurrency

• No lost profile/reward; snapshot coalesce only.

### Native

• Android API24+/iOS15+ instrumentation/XCTest.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 23.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(storage): define canonical save envelope and slot protocol

• feat(native-save): implement atomic android and ios stores

• test(storage): add cross-platform crash and concurrency fault matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 23 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 23.7 Exit-Gate G23

✓ Vor jedem Fault bleibt mindestens der letzte valide Slot ladbar.

✓ Manifest zeigt niemals auf unvollständig geschriebenen Slot.

✓ Android/iOS/Web-Contractvektoren stimmen semantisch überein.

✓ Keine UI-/Gameplaytransaktion wird vor durable Manifestcommit bestätigt.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 23.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 23: „NativeSaveStore und atomare Persistenzgrundlage“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 42, Kapitel 53, Kapitel 58, Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 72, Kapitel 73, Kapitel 74, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G22; Custom NativeSaveStore Skeletons; canonical numeric/content/snapshot contracts. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P23-T01: SaveEnvelope und Canonical JSON

- P23-T02: Slot-/Manifestprotokoll

- P23-T03: Android NativeSaveStore

- P23-T04: iOS NativeSaveStore

- P23-T05: Web/QA Mock und Contract Parity

- P23-T06: Storage Coordinator und Backpressure

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 23.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G23: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 24: Profile/Run/Settings, Migration, Battle Snapshot, Import/Export und Recovery

Phase 24 baut auf NativeSaveStore die fachlichen Saveversionen, Commitpunkte, Migrationen, Battle-Snapshots, sichere Transfers, Diagnoseexporte und vollständige Recoverymatrix.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 42, Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 60, Kapitel 61, Kapitel 78, Kapitel 83, Kapitel 85 |
| Branch | feat/24-profile-run-settings-migration-battle-snap |
| Eingangsgate | Gate G23; atomare NativeSaveStore-Faultmatrix grün; Boot-/Recoveryshell vorhanden. |
| Primäre Outputs | Profile/Run/Settings Schemas, Migrationsregistry, SaveService, Snapshot Resume, SaveTransfer, S64, Recovery Engine und Diagnostics Export. |
| Nicht-Ziele | Kein Cloudbackup/merge; Import ersetzt nach Backup vollständig; kein automatisches Löschen beschädigter Daten. |
| Exit | Gate G24; Phase-Report docs/reports/phase-24.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 24.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G23; atomare NativeSaveStore-Faultmatrix grün; Boot-/Recoveryshell vorhanden. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 42, Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 60, Kapitel 61, Kapitel 78, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 24.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 24.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 24.3.1 P24-T01 - Profile/Run/Settings Schemas

Implementierungsfolge

1. Explizite Pflichtfelder, schemaVersion

2. Profile permanent progress/inventory/fame/unlocks/stats, Run mode/map/loadout/loot/battle ref, Settings exact enum/defaults

3. unknown fields error

4. profile/run separate commits with transaction semantics.

Erzeugtes Artefakt

storage/schema/profile|run|settings.ts.

Abnahme

• Minimal/current/max fixtures

• unknown/missing/newer schema

• settings enum exact 100/125/150/175/200.

### 24.3.2 P24-T02 - Migrationsregistry

Implementierungsfolge

1. Jede Version n→n+1 pure/idempotent with input/output schema validation

2. no direct N→latest

3. original copy unchanged

4. published version fixtures forever

5. content compatibility/replacement map

6. migration report.

Erzeugtes Artefakt

storage/migrations registry.

Abnahme

• All historical fixtures, repeat migration same result, failure preserves original, future schema blocked.

### 24.3.3 P24-T03 - Commitpunkte/SaveService

Implementierungsfolge

1. Profile purchases/polish/equip/unlock before success

2. Run before/after node/reward/anchor

3. Battle initial and every150 ticks/background/pause, final outcome

4. Settings apply immediate

5. monotonic commitId

6. exact reason enum.

Erzeugtes Artefakt

save-service.ts and transaction APIs.

Abnahme

• Double event/idempotency, process kill at each point, last safe progress guarantee, no entire expedition loss.

### 24.3.4 P24-T04 - Battle Snapshot Resume

Implementierungsfolge

1. Store authoritative snapshot with RNG/scheduler/entities/phase/sequence and run decision context

2. resume validation of content/simulation

3. load S51 paused, renderer/audio/input ready before continue

4. compare continued endhash to uninterrupted.

Erzeugtes Artefakt

battle.snapshot codec/resume service.

Abnahme

• golden_save_301 at cast/projectile/spawn

• every snapshot tick

• process kill

• no auto-resume.

### 24.3.5 P24-T05 - Import/Export über SaveTransfer

Implementierungsfolge

1. Extension .riftwarden-save ZIP known files only

2. <=10MiB total/8MiB file, no path segments/symlink/nested archive/bomb

3. staging parse/hash/schema/migrate

4. pre-import auto backup

5. source/version/progress preview

6. no merge

7. system picker SAF/UIDocumentPicker no permission.

Erzeugtes Artefakt

Custom SaveTransfer + export/import service + S64 flow.

Abnahme

• Malicious ZIP corpus, cancel/success duplicate callback, disk full, older/newer, active save unchanged until confirmed commit.

### 24.3.6 P24-T06 - Recovery/Diagnostics Matrix

Implementierungsfolge

1. Newest invalid→highest valid commit slot

2. run invalid/profile valid→confirmed safe abort

3. migration failed→original/export

4. content mismatch→compat map/block

5. disk full→old valid

6. WebGL loss→snapshot/reinit

7. no slots→import/new profile

8. diagnostics list versions/integrity/renderer/errors, payload opt-in.

Erzeugtes Artefakt

recovery-engine.ts, S01/S64 UX, .riftwarden-diagnostic.

Abnahme

• Every matrix row automated where possible + FQA

• damaged files retained

• logs/replays absent by default

• no automatic transfer.

## 24.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/storage/schema/profile-save.ts | Profile schema | <=300 |
| src/storage/schema/run-save.ts | Run schema | <=300 |
| src/storage/schema/settings-save.ts | Settings schema | <=260 |
| src/storage/migrations/ | One migration per file | <=220 |
| src/storage/save-service.ts | Commit APIs | <=300 |
| src/storage/battle-resume.ts | Snapshot validate/resume | <=280 |
| src/storage/transfer/ | Export/import/quarantine | <=300 je Datei |
| src/storage/recovery/recovery-engine.ts | Decision matrix | <=300 |
| src/screens/settings/SaveManagementScreen.tsx | S64 | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 24.5 Pflichtprüfungen

### Migrations

• Every version, idempotency, future/failed.

### Commit Matrix

• Kill/double tap/background at each reason.

### Resume

• Golden save uninterrupted equality.

### Transfer Security

• ZIP/path/bomb/hash/schema/cancel/full disk.

### Recovery UX

• All matrix rows, no deletion, focus/back/locale.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 24.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(save): add versioned profile run and settings services

• feat(save): implement battle resume transfer and recovery engine

• test(save): complete migration corruption import and kill matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 24 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 24.7 Exit-Gate G24

✓ Alle Savearten sind strikt versioniert, gehasht und migrierbar.

✓ Battle-Resume erzeugt identisches Endergebnis wie ununterbrochener Lauf.

✓ Import/Export ist permissionfrei, quarantänisiert und schützt aktiven Save.

✓ Jede Recoverymatrixzeile besitzt reproduzierbaren Test und sichtbaren Nutzerpfad.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 24.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 24: „Profile/Run/Settings, Migration, Battle Snapshot, Import/Export und Recovery“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 42, Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 60, Kapitel 61, Kapitel 78, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G23; atomare NativeSaveStore-Faultmatrix grün; Boot-/Recoveryshell vorhanden. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P24-T01: Profile/Run/Settings Schemas

- P24-T02: Migrationsregistry

- P24-T03: Commitpunkte/SaveService

- P24-T04: Battle Snapshot Resume

- P24-T05: Import/Export über SaveTransfer

- P24-T06: Recovery/Diagnostics Matrix

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 24.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G24: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 25: PixiJS-WebGL-Renderer und Battle Scene Graph

Phase 25 implementiert den produktionsfähigen PixiJS-Renderer als reinen Verbraucher autoritativer Snapshots/Events, mit Interpolation, Layern, Pools, Qualitätsstufen und Context-Loss-Wiederherstellung.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 44, Kapitel 49, Kapitel 52, Kapitel 71, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 84 |
| Branch | feat/25-pixijs-webgl-renderer-und-battle-scene-gra |
| Eingangsgate | Gate G24; Simulation/Save/Resume vollständig; vorläufige Assetfixtures manifestiert. |
| Primäre Outputs | Pixi Application/Scene, Layergraph, Entity/Projectile/VFX Views, Snapshot Interpolation, Pools, Quality hooks, Debugoverlay und Context Recovery. |
| Nicht-Ziele | Keine Gameplaymutation oder Treffercallback; kein WebGPU/Canvas-Fallback. |
| Exit | Gate G25; Phase-Report docs/reports/phase-25.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 25.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G24; Simulation/Save/Resume vollständig; vorläufige Assetfixtures manifestiert. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 44, Kapitel 49, Kapitel 52, Kapitel 71, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 84 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 25.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 25.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 25.3.1 P25-T01 - Rendererinitialisierung und Capability

Implementierungsfolge

1. Pixi preference webgl, preferWebGLVersion2, WebGL1 only if validated

2. fixed 1920x1080 logical stage proportional

3. resolution/device pixel caps by Quality

4. resize/safe area separated HUD

5. no Canvas/WebGPU.

Erzeugtes Artefakt

BattleRenderer factory and lifecycle.

Abnahme

• WebGL2/1/no context

• resize 4:3-21:9

• release flags

• no network asset fetch.

### 25.3.2 P25-T02 - Layergraph 0-7

Implementierungsfolge

1. Background, Ground, Back Units, Main Units, Projectiles, Effects, Readability, Debug

2. stable sort lane/logicalX/stableEntityId

3. debug compile-time excluded

4. readability above cosmetics.

Erzeugtes Artefakt

scene/layers.

Abnahme

• Layer order golden

• warning never covered

• same snapshot stable z-order.

### 25.3.3 P25-T03 - Snapshot interpolation

Implementierungsfolge

1. Consume confirmed tick snapshots, interpolate only visual X/progress

2. no extrapolated gameplay

3. pause/speed 0.5/1/2/3 controls presentation clock, simulation schedule separate

4. max8 catch-up ticks then reduce render quality, never skip sim.

Erzeugtes Artefakt

snapshot-presenter.ts.

Abnahme

• Speed/low FPS same sim hashes

• pause frozen

• resume from snapshot no jump >allowed.

### 25.3.4 P25-T04 - Entity/Animation Views

Implementierungsfolge

1. Visual state mapping spawn/idle/move/prepare/execute/recover/hurt/control/defeat/victory

2. hit animation only after committed event

3. feet anchor and collision not inferred from pixels

4. missing asset dev silhouette, release blocker.

Erzeugtes Artefakt

entity-view and animation-controller.

Abnahme

• Event→clip mapping, interrupt blend, defeated untargetable, missing asset channel behavior.

### 25.3.5 P25-T05 - Projectile/VFX/Pool

Implementierungsfolge

1. Object pools for projectiles, damage numbers, particles

2. gameplay positions from snapshots/events

3. VFX budgets, Reduced variants, telegraph never culled

4. hitstop/camera shake presentation-only.

Erzeugtes Artefakt

pools/vfx presenter.

Abnahme

• Pool exhaustion degrades cosmetics only

• no leaks after20 fights

• telegraph persists Low/Reduced.

### 25.3.6 P25-T06 - Context Loss und Debug

Implementierungsfolge

1. contextlost prevent default, pause/save request, teardown GPU resources

2. restored reload current region assets and rebuild from authoritative snapshot, retry2 then S01

3. dev overlay IDs/hitboxes/targets/scores/tick/event queue compile out release.

Erzeugtes Artefakt

context-recovery.ts/debug overlay.

Abnahme

• Loss during cast/projectile/spawn/end

• same endhash

• release bundle string scan no debug panel.

## 25.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/render/BattleRenderer.ts | Renderer lifecycle | <=300 |
| src/game/render/scene/BattleScene.ts | Layer orchestration | <=300 |
| src/game/render/presentation/snapshot-presenter.ts | Interpolation/speed | <=300 |
| src/game/render/entities/entity-view.ts | Visual mapping | <=300 |
| src/game/render/projectiles/projectile-view-pool.ts | Pool | <=260 |
| src/game/render/vfx/vfx-presenter.ts | Event VFX | <=300 |
| src/game/render/context/context-recovery.ts | GPU recovery | <=260 |
| src/game/render/debug/ | Dev-only overlay | <=250 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 25.5 Pflichtprüfungen

### Authority

• Static import scan and mutation guards.

• Speed/FPS/Quality hash invariance.

### Visual

• Layer/z/interpolation/animation golden.

### Resource

• Pools/leak/context loss.

### Release

• No debug/WebGPU/Canvas/missing asset fallback.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 25.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(render): add read-only Pixi WebGL battle scene

• feat(render): add interpolation pools quality and context recovery

• test(render): prove presentation independence and visual layer contracts

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 25 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 25.7 Exit-Gate G25

✓ Renderer kann keinen Simulationszustand verändern.

✓ 0.5x-3x, FPS und Quality erzeugen identische Gameplayhashes.

✓ Context Loss stellt denselben Kampfzustand wieder her oder führt sicher zu Recovery.

✓ Release enthält weder Debugoverlay noch Canvas/WebGPU-Fallback.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 25.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 25: „PixiJS-WebGL-Renderer und Battle Scene Graph“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 44, Kapitel 49, Kapitel 52, Kapitel 71, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 84 vollständig.

- Prüfe Gate G24; Simulation/Save/Resume vollständig; vorläufige Assetfixtures manifestiert. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P25-T01: Rendererinitialisierung und Capability

- P25-T02: Layergraph 0-7

- P25-T03: Snapshot interpolation

- P25-T04: Entity/Animation Views

- P25-T05: Projectile/VFX/Pool

- P25-T06: Context Loss und Debug

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 25.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G25: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 26: Battle HUD, Pause/Inspector und taktische Textansicht

Phase 26 baut S51/S52, die visuelle und semantische Lesbarkeit des Autokampfs, Pause/Speed, Status/Telegraphie, Unitinspection und den gleichwertigen Screenreader-Textpfad.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 34, Kapitel 36, Kapitel 38, Kapitel 40, Kapitel 51, Kapitel 54, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82 |
| Branch | feat/26-battle-hud-pause-inspector-und-taktische-t |
| Eingangsgate | Gate G25; Renderer, Designsystem, Navigation und Status-/Eventselectors verfügbar. |
| Primäre Outputs | BattleScreen/HUD, Pause Menu, Unit Inspector, Status UI, Warning Timeline, Accessibility Tree/Text View und Visual/E2E Goldens. |
| Nicht-Ziele | Keine manuelle Fähigkeit/Bewegung; kein vollständiges Resultscreen. |
| Exit | Gate G26; Phase-Report docs/reports/phase-26.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 26.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G25; Renderer, Designsystem, Navigation und Status-/Eventselectors verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 34, Kapitel 36, Kapitel 38, Kapitel 40, Kapitel 51, Kapitel 54, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 26.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 26.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 26.3.1 P26-T01 - Battle Screen Composition

Implementierungsfolge

1. 16:9 Pixi stage + DOM HUD outside coordinates/safe areas

2. mission/boss header, pause, speed segmented control, inspect

3. one primary action resume when paused

4. resize/Narrow layout

5. no React rerender each tick.

Erzeugtes Artefakt

S51 BattleScreen container and view models.

Abnahme

• Compact/Standard/Tablet/Narrow

• safe areas

• performance render counts

• no hidden input.

### 26.3.2 P26-T02 - Pause/Speed/Lifecycle

Implementierungsfolge

1. Pause input immediate next safe tick, audio/presentation pause

2. speeds50/100/200/300 persisted presentation setting

3. background/headphone interruption mandatory pause

4. resume button only after systems ready

5. no auto-unpause.

Erzeugtes Artefakt

battle-presentation-store/controller.

Abnahme

• Input race, lifecycle, resume, rapid speeds

• same sim outcome/checkpoints.

### 26.3.3 P26-T03 - Status/Target/Telegraph HUD

Implementierungsfolge

1. HP/shield, status icons shape/progress/stack/source, target marker important changes, ability charge/prepare, boss phase/hazard warning and countdown

2. color + icon/pattern/text

3. cosmetics cannot occlude.

Erzeugtes Artefakt

HUD components/selectors.

Abnahme

• All status kinds, boss resist, multiple warnings, Low/Reduced/Colorprofiles

• displayed duration within0.1s.

### 26.3.4 P26-T04 - Unit Inspector S52

Implementierungsfolge

1. Pause and list all units with exact stats, current target/score reasons, charge, effects, rules, summons/objects

2. tabs/keyboard/gamepad

3. close restores focus

4. run leave only confirmed with consequences.

Erzeugtes Artefakt

Inspector screen/sheet.

Abnahme

• All entity categories, large list, 200% text, invalid removed selected unit fallback.

### 26.3.5 P26-T05 - Screenreader Accessibility Structure

Implementierungsfolge

1. Canvas sibling semantic tree with battle summary and lanes

2. live region only phase, player regular loss, boss warning, end

3. no damage spam

4. sorted player/enemy, lane, front X, ID

5. aria-hidden decorative.

Erzeugtes Artefakt

battle-accessibility-tree.tsx.

Abnahme

• TalkBack/VoiceOver mock/a11y tree, event throttling, no auto action

• canvas alone not required.

### 26.3.6 P26-T06 - Taktische Textansicht

Implementierungsfolge

1. Paused per-lane units: name/side/role/HP%/shield/target/next ability/effects/known danger

2. timeline “in N seconds” from ticks

3. hidden random not invented

4. focus restore and resume

5. same snapshot selector as HUD.

Erzeugtes Artefakt

BattleTextView.tsx.

Abnahme

• Keyboard/screenreader complete, 200%, all lanes/entities, no sim mutation

• VIS/E2E goldens.

## 26.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/screens/battle/BattleScreen.tsx | S51 container | <=280 |
| src/features/battle-hud/BattleHud.tsx | HUD composition | <=300 |
| src/features/battle-hud/status/ | Status components | <=220 je Datei |
| src/screens/battle/BattleInspectorScreen.tsx | S52 | <=300 |
| src/features/battle-a11y/BattleAccessibilityTree.tsx | Canvas semantic sibling | <=280 |
| src/features/battle-a11y/BattleTextView.tsx | Paused text mode | <=300 |
| src/state/battle-presentation-store.ts | Pause/speed/selection | <=260 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 26.5 Pflichtprüfungen

### E2E

• Pause/speed/inspect/background/resume.

### Visual

• Normal/boss/Low/Reduced/color profiles/layouts.

### A11y

• Semantic ordering/live region/text view/TalkBack VoiceOver manual.

### Performance

• No per-tick React tree rerender; HUD update budget.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 26.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(battle-ui): add battle HUD pause speed and inspector

• feat(a11y): add semantic battle tree and tactical text view

• test(battle-ui): add responsive visual input and screenreader flows

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 26 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 26.7 Exit-Gate G26

✓ S51/S52 sind in allen Layout-/Inputmodi vollständig bedienbar.

✓ Alle strategischen Warnungen sind visuell und semantisch erkennbar.

✓ Taktische Textansicht enthält dieselben autoritativen Informationen ohne Gameplayänderung.

✓ Pause/Speed/Lifecycle bleiben determinismusneutral.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 26.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 26: „Battle HUD, Pause/Inspector und taktische Textansicht“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 34, Kapitel 36, Kapitel 38, Kapitel 40, Kapitel 51, Kapitel 54, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82 vollständig.

- Prüfe Gate G25; Renderer, Designsystem, Navigation und Status-/Eventselectors verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P26-T01: Battle Screen Composition

- P26-T02: Pause/Speed/Lifecycle

- P26-T03: Status/Target/Telegraph HUD

- P26-T04: Unit Inspector S52

- P26-T05: Screenreader Accessibility Structure

- P26-T06: Taktische Textansicht

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 26.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G26: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 27: Gruppenauswahl, Formation, Presets und Pre-Battle Disclosure

Phase 27 implementiert S13/S14/S50 als zentralen Spielerentscheidungsraum: Gruppe, 3x3-Formation, Equipment/Kits/Banner, Doktrin, Synergien und vollständige Gegnervorschau.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 24, Kapitel 36, Kapitel 54, Kapitel 56, Kapitel 77, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 80 |
| Branch | feat/27-gruppenauswahl-formation-presets-und-pre-b |
| Eingangsgate | Gate G26; UI/Navigation, Contentindex, AI Previewselectors und Battle UI vorhanden. |
| Primäre Outputs | Formation Domain, Validation, Draft/Apply, Presets, Group/Formation/PreBattle Screens, Tap-/Drag-/Gamepadinteraktion und E2E. |
| Nicht-Ziele | Keine Economy-Purchases; keine versteckte Gegnermechanik; keine Drag-only-Bedienung. |
| Exit | Gate G27; Phase-Report docs/reports/phase-27.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 27.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G26; UI/Navigation, Contentindex, AI Previewselectors und Battle UI vorhanden. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 24, Kapitel 36, Kapitel 54, Kapitel 56, Kapitel 77, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 80 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 27.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 27.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 27.3.1 P27-T01 - Formation Domain und Slots

Implementierungsfolge

1. 3 lanes x front/middle/back, slot ID

2. max7 regular, max3 heroes, max3 copies same troop, unique hero, one regular per slot

3. initial slot unlock availability from profile

4. loadout refs stable IDs/instance copy IDs.

Erzeugtes Artefakt

formation-model.ts.

Abnahme

• Every hard rule

• empty lane allowed

• zero units hard error

• stable serialize/compare.

### 27.3.2 P27-T02 - Validation und Warnings

Implementierungsfolge

1. Hard violations block

2. warnings no healer/empty pressured lane/no melee

3. equipment/kit compatibility, contract level/copy

4. enemy preview pressure

5. typed codes with localization and suggested action

6. no auto replace.

Erzeugtes Artefakt

formation-validator.ts.

Abnahme

• Each error/warning independent and combined

• exact start enable

• no text hardcode.

### 27.3.3 P27-T03 - Draft/Apply/Unsaved

Implementierungsfolge

1. Working draft saved locally immediately but committed loadout only Apply/Start

2. O07 apply/discard/cancel

3. pending transaction

4. route/resize/locale restore

5. invalidated content/profile changes revalidate and preserve user choices where possible.

Erzeugtes Artefakt

formation-draft-store.ts.

Abnahme

• Back/kill/locale/resize

• apply commit failure

• content missing

• no partial persisted loadout.

### 27.3.4 P27-T04 - Presets

Implementierungsfolge

1. Four presets Standard/Defensive/Offensive/custom named

2. store units exact copies/slots/kits/hero equipment/banner/doctrine

3. missing content skipped with report, no substitution

4. deterministic names/duplicate handling

5. rename localized validation.

Erzeugtes Artefakt

formation-presets.ts.

Abnahme

• Roundtrip, missing IDs, locked slots, duplicates, all four count, save migration hook.

### 27.3.5 P27-T05 - S13/S14 Interaction

Implementierungsfolge

1. Tap select→tap valid slot alternative

2. drag visuals valid/invalid + reason

3. list filters/details

4. own/enemy matrix, ranges, roles, live synergies, doctrine per-unit effect

5. gamepad focus graph and screenreader instructions.

Erzeugtes Artefakt

GroupSelection/Formation screens.

Abnahme

• Touch without drag, keyboard/gamepad, 200%/Pseudo, rapid taps, focus after move.

### 27.3.6 P27-T06 - S50 Pre-Battle Disclosure

Implementierungsfolge

1. Encounter formation, role, modifiers, objective, boss phases/four bullets, hazards, reinforcement/loot preview as allowed

2. player can edit group/formation/doctrine/equipment

3. Start revalidates and commits initial Run/Battle snapshot before navigation.

Erzeugtes Artefakt

PreBattleScreen and disclosure selectors.

Abnahme

• Every strategic mechanism visible

• missing disclosure validator blocks

• double start one battle/commit

• save failure remains screen.

## 27.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/formation/formation-model.ts | Slots/loadout | <=280 |
| src/game/formation/formation-validator.ts | Errors/warnings | <=300 |
| src/state/formation-draft-store.ts | Draft/apply | <=300 |
| src/game/formation/formation-presets.ts | Four presets | <=280 |
| src/screens/formation/GroupSelectionScreen.tsx | S13 | <=300 |
| src/screens/formation/FormationScreen.tsx | S14 | <=300 |
| src/screens/battle/PreBattleScreen.tsx | S50 | <=300 |
| src/features/formation/ | Subcomponents/selectors | <=250 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 27.5 Pflichtprüfungen

### Rules

• All limits, hard vs warning, equipment compatibility.

### Persistence

• Draft/apply/presets/missing content/failure.

### Input/A11y

• Tap alternative, keyboard/gamepad/screenreader.

### Fairness

• Every boss/modifier/objective disclosure.

### E2E

• Group→formation→prebattle→committed start.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 27.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(formation): add validated group loadout and preset domain

• feat(formation-ui): implement group formation and disclosure screens

• test(e2e): cover input parity presets and atomic battle start

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 27 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 27.7 Exit-Gate G27

✓ Formationregeln und Presets sind roundtrip- und save-stabil.

✓ Kein Start ist bei Hard Error oder fehlender strategischer Vorschau möglich.

✓ Alle Interaktionen funktionieren ohne Drag/Hover.

✓ Battle Start erzeugt genau einen validen initialen Save/Snapshot.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 27.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 27: „Gruppenauswahl, Formation, Presets und Pre-Battle Disclosure“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 24, Kapitel 36, Kapitel 54, Kapitel 56, Kapitel 77, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 80 vollständig.

- Prüfe Gate G26; UI/Navigation, Contentindex, AI Previewselectors und Battle UI vorhanden. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P27-T01: Formation Domain und Slots

- P27-T02: Validation und Warnings

- P27-T03: Draft/Apply/Unsaved

- P27-T04: Presets

- P27-T05: S13/S14 Interaction

- P27-T06: S50 Pre-Battle Disclosure

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 27.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G27: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 28: Dungeonkarten-, Node- und Expedition-Minimum

Phase 28 implementiert den minimal vollständigen Expeditionsrahmen für den Vertical Slice: deterministische Karte, erreichbare Knoten, Entscheidungen, Anchor, Runstate und Commitpunkte.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 5, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 42, Kapitel 44, Kapitel 51, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 85 |
| Branch | feat/28-dungeonkarten-node-und-expedition-minimum |
| Eingangsgate | Gate G27; Formation/PreBattle, Content Worlddaten und SaveService verfügbar. |
| Primäre Outputs | Map Generator, Route/Reachability, Node State Machine, Run Domain, S40/S41/S49 Minimum, Transaction APIs und 10k/100k-ready generator QA. |
| Nicht-Ziele | Noch nicht alle 30 Events/Händlerdetails; nur Slice-Knotenfamilien mit produktionsfähigen Verträgen. |
| Exit | Gate G28; Phase-Report docs/reports/phase-28.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 28.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G27; Formation/PreBattle, Content Worlddaten und SaveService verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 5, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 42, Kapitel 44, Kapitel 51, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 28.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 28.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 28.3.1 P28-T01 - Run Domain

Implementierungsfolge

1. RunMode, mission, seed/streams, current level/node, visited/available, instability/resources, secured/unsecured loot, formation/relics, node offers/transactions, battle ref

2. immutable commit transitions

3. no offline progression.

Erzeugtes Artefakt

run-state.ts/run-reducer.ts.

Abnahme

• Roundtrip/save, invalid transition, duplicate decision, no negative resources.

### 28.3.2 P28-T02 - Map Profile/Generator

Implementierungsfolge

1. Six logical levels per catalog/mission data, 5-8 visited target, mandatory nodes/anchor/preparation/boss, max visible rules, deterministic attempt max50 and fallback profile

2. stable node IDs and edges

3. no unreachable boss.

Erzeugtes Artefakt

map-generator.ts.

Abnahme

• 10k PR sample/100k RC

• reachability/length/mandatory

• same seed hash

• attempt cap.

### 28.3.3 P28-T03 - Node State Machine

Implementierungsfolge

1. preview→enter commit→resolve→reward/decision commit→exit commit

2. node types battle/anchor plus extensible closed registry

3. transactionId and pending lock

4. back opens pause not leaves run

5. resume exact committed point.

Erzeugtes Artefakt

node-flow.ts/node-registry.ts.

Abnahme

• Kill/double callback at every transition

• no double reward/visit

• invalid node rejected.

### 28.3.4 P28-T04 - Instability/Route/Preview

Implementierungsfolge

1. Visible reachable nodes, costs, instability delta, encounter/loot preview allowed

2. selection only reachable

3. random values resolved at node generation and saved

4. no reroll by restart

5. route hover not required.

Erzeugtes Artefakt

map selectors and S40/S41.

Abnahme

• Restart/resume same offers

• inaccessible tap

• 200%/gamepad

• preview parity.

### 28.3.5 P28-T05 - Anchor S49

Implementierungsfolge

1. Secure loot, formation access, voluntary retreat, instability reduction per data

2. commit before success/navigation

3. loss rules explicit

4. no hidden irreversible consequence.

Erzeugtes Artefakt

Anchor service/Screen minimum.

Abnahme

• Storage failure, double secure, retreat confirm, resume

• secured loot persists.

### 28.3.6 P28-T06 - Generator QA/Reports

Implementierungsfolge

1. Structural map hash, node counts/types/path stats, fallback use, incompatibilities

2. property corpus

3. generator errors reproduce seed/profile

4. no auto relaxation of mandatory rules.

Erzeugtes Artefakt

tools/map/analyze.mjs.

Abnahme

• 10,000 sample zero violations gate now

• scale command 100k prepared

• deterministic worker merge.

## 28.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/expedition/run-state.ts | Run domain | <=300 |
| src/game/expedition/map/map-generator.ts | Generator | <=300 |
| src/game/expedition/map/reachability.ts | Graph checks | <=240 |
| src/game/expedition/nodes/node-flow.ts | Transactions | <=300 |
| src/game/expedition/nodes/node-registry.ts | Closed types | <=240 |
| src/screens/dungeon/DungeonMapScreen.tsx | S40 minimum | <=300 |
| src/screens/dungeon/NodePreviewScreen.tsx | S41 | <=260 |
| src/screens/dungeon/AnchorScreen.tsx | S49 | <=280 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 28.5 Pflichtprüfungen

### Generator

• 10k zero structural violations; seed reproducibility.

### Transactions

• Kill/double/back at every node boundary.

### Save/Resume

• Exact node/offers/loot/instability.

### UI/Input

• Map reachable nodes, gamepad/200%, no hover dependency.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 28.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(expedition): add deterministic run and map generator

• feat(dungeon): implement node transactions map preview and anchor

• test(expedition): add reachability seed and kill-point matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 28 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 28.7 Exit-Gate G28

✓ Slice-Expedition kann deterministisch erzeugt, gespeichert und fortgesetzt werden.

✓ Kein Boss/Anchor/Pflichtknoten ist unerreichbar; Besuchslänge bleibt im Profil.

✓ Node-/Anchortransaktionen sind idempotent und crashsicher.

✓ Maprestart kann keine Angebote oder Route rerollen.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 28.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 28: „Dungeonkarten-, Node- und Expedition-Minimum“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 5, Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 42, Kapitel 44, Kapitel 51, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G27; Formation/PreBattle, Content Worlddaten und SaveService verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P28-T01: Run Domain

- P28-T02: Map Profile/Generator

- P28-T03: Node State Machine

- P28-T04: Instability/Route/Preview

- P28-T05: Anchor S49

- P28-T06: Generator QA/Reports

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 28.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G28: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 29: Produktionsnaher Vertical Slice mit Aschenkönig

Phase 29 ist der erste spielbare Qualitätsbeweis. Er verwendet dieselbe Architektur wie Release und umfasst vier Helden, sechs Truppen, Akt-I-Gegner, Aschenkönig, Dungeon, produktionsnahe Saves, Vorschau, Audio-/Assetpakete und Deviceprüfung.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 44, Kapitel 45, Kapitel 46, Kapitel 67, Kapitel 71, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 |
| Branch | feat/29-produktionsnaher-vertical-slice-mit-aschen |
| Eingangsgate | Gate G28; Headless, NativeSave, Renderer, Battle UI, Formation und Dungeonminimum grün. |
| Primäre Outputs | Kompletter Slice-Content/Assets/Audio, End-to-End Flow, Resume/Recovery, Golden/Visual/Native Tests, Performancebericht und Architektur-Go/No-Go. |
| Nicht-Ziele | Keine vollständige Kampagne/Contentskalierung vor bestandenem Gate; kein Wegwerfplaceholder als PASS. |
| Exit | Gate G29; Phase-Report docs/reports/phase-29.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 29.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G28; Headless, NativeSave, Renderer, Battle UI, Formation und Dungeonminimum grün. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 44, Kapitel 45, Kapitel 46, Kapitel 67, Kapitel 71, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 29.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 29.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 29.3.1 P29-T01 - Slice Scope fixieren

Implementierungsfolge

1. Exakt vier im GDD für Vertical Slice vorgesehene Helden, sechs Truppen, Akt-I-Grundgegner/Elite, Aschenkönig mit allen Phasen, repräsentative Items/Relikte/Events/Modifier

2. Content IDs aus extrahiertem Bestand, keine neue Auswahl erfinden

3. Scope Report.

Erzeugtes Artefakt

vertical-slice-manifest.json.

Abnahme

• Jede Kernmechanikkategorie vertreten

• alle refs/tests/assets/locale/voice status

• keine outside-scope dependency.

### 29.3.2 P29-T02 - Full Flow integrieren

Implementierungsfolge

1. First Run/Title minimal→HQ/Mission→Group/Formation→Dungeon nodes→Prebattle→Battle→Result placeholder contract→Reward/Anchor→Mission end

2. alle Transaktionen real SaveService

3. kein Fakeprofile

4. Back/Lifecycle.

Erzeugtes Artefakt

Slice E2E route and fixtures.

Abnahme

• Fresh install, win, loss, retry/retreat, resume node/battle, process kill

• no dead end.

### 29.3.3 P29-T03 - Produktionsnahe Asset-/VFX-Pakete

Implementierungsfolge

1. Finale Formate/anchors/atlases/telegraph/reduced variants für Slice, auch wenn spätere Inhalte fehlen

2. Aschenkönig readability

3. no text in images

4. provenance/license

5. budgets measured.

Erzeugtes Artefakt

Slice asset manifest and generated packages.

Abnahme

• No missing release fallback

• alpha/atlas/pivot

• Low/Reduced same telegraph

• visual review.

### 29.3.4 P29-T04 - Audio/Voice/Haptik Slice

Implementierungsfolge

1. Mindestens vollständige Slice-Pflichtcues in DE/EN für betroffene Helden/Pip/Boss

2. platform formats, subtitles, six-bus prototype, focus/silent/headphone

3. haptics semantic

4. no audio-only info.

Erzeugtes Artefakt

Slice audio manifest/mix report.

Abnahme

• Android/iOS interruption smoke

• subtitles exact

• no clipping/duplicate

• disabled audio/haptic playable.

### 29.3.5 P29-T05 - Determinismus/Save/Recovery End-to-End

Implementierungsfolge

1. Aschenkönig golden at all speeds/quality

2. battle snapshot every150, kill at cast/projectile/phase/spawn/result

3. corruption fallback

4. context loss

5. same endhash

6. reward exactly once.

Erzeugtes Artefakt

Slice reliability evidence bundle.

Abnahme

• All kill/corrupt/context cases

• ten repeated

• no P0/P1

• no entire expedition loss.

### 29.3.6 P29-T06 - Performance/Usability/Architecture Gate

Implementierungsfolge

1. Minimum/target devices, 30-min repeated Slice battles, cold/warm load, memory, draw calls, long tasks

2. independent tactical readability playtest

3. architecture review for file sizes/dependencies/extensibility

4. documented GO/BLOCKED.

Erzeugtes Artefakt

Vertical Slice Gate Report.

Abnahme

• Budgets within provisional final limits

• no >500 file

• no redesign blocker

• only then Phase30+ and full production allowed.

## 29.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| content/source/vertical-slice-manifest.json | Exact included IDs | <=240 |
| tests/e2e/vertical-slice/ | Full flow cases | <=300 je Datei |
| tests/fixtures/saves/vertical-slice/ | Resume/corruption | <=300 je JSON |
| assets/manifest/slice/ | Asset provenance/budgets | <=300 je Split |
| src/audio/manifest/slice/ | Cues/voice/subtitles | <=300 je Split |
| docs/reports/vertical-slice-gate.md | Architecture/perf/readability | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 29.5 Pflichtprüfungen

### Functional

• Fresh/win/loss/retry/retreat/end.

### Reliability

• Kill/corrupt/resume/context loss/reward idempotency.

### Determinism

• All speed/quality/checkpoint hashes.

### Device/Perf

• Android min/target; iOS min/target where available; 30-min.

### Readability/A11y

• Preview→behavior→result, TalkBack/VoiceOver smoke, 200%.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 29.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(slice): integrate complete Act-I Aschenkönig vertical slice

• feat(slice-assets): add production-format visual audio and voice package

• test(slice): complete device recovery determinism and architecture gate

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 29 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 29.7 Exit-Gate G29

✓ Ein repräsentativer End-to-End-Run ist ohne Stub oder Fake-Save vollständig spielbar.

✓ Aschenkönig, Vorschau, Kampf, Resume und Ergebnis sind deterministisch/lesbar.

✓ Slice erfüllt Save-, A11y-, Asset-, Audio- und Performanceverträge auf Zielgeräten.

✓ Architekturreview erteilt ausdrücklich GO; andernfalls Phase30 bleibt BLOCKED.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 29.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 29: „Produktionsnaher Vertical Slice mit Aschenkönig“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 44, Kapitel 45, Kapitel 46, Kapitel 67, Kapitel 71, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G28; Headless, NativeSave, Renderer, Battle UI, Formation und Dungeonminimum grün. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P29-T01: Slice Scope fixieren

- P29-T02: Full Flow integrieren

- P29-T03: Produktionsnahe Asset-/VFX-Pakete

- P29-T04: Audio/Voice/Haptik Slice

- P29-T05: Determinismus/Save/Recovery End-to-End

- P29-T06: Performance/Usability/Architecture Gate

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 29.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G29: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 30: Title, App Shell, Hauptquartier und Settings

Phase 30 vervollständigt die App-Shell außerhalb des Kampfs: Erststart, Titel, Neues Spiel, Continue, HQ-Übersicht, Hilfe, Rechtliches und alle Settingsunterseiten mit korrekter Persistenz und Navigation.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 5, Kapitel 26, Kapitel 35, Kapitel 40, Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 83 |
| Branch | feat/30-title-app-shell-hauptquartier-und-settings |
| Eingangsgate | Gate G29; Vertical Slice GO; Design-/Navigation-/Savegrundlagen stabil. |
| Primäre Outputs | S02-S10, S60-S65, Settings Domain, HQ Navigation, First-Run Flow, Legal/About/Help und vollständige Screenstate-/Visualtests. |
| Nicht-Ziele | Noch keine vollständigen Helden-/Werkstatt-/Archivfeatures; diese werden als registrierte, fachlich blockierte Ziele dargestellt, nicht als tote Buttons. |
| Exit | Gate G30; Phase-Report docs/reports/phase-30.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 30.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G29; Vertical Slice GO; Design-/Navigation-/Savegrundlagen stabil. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 5, Kapitel 26, Kapitel 35, Kapitel 40, Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 83 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 30.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 30.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 30.3.1 P30-T01 - First-Run Quick Setup S02

Implementierungsfolge

1. Sprache DE/EN, Untertitel an, Textscale 100/125/150/175/200, Reduce Motion/Flash, Haptik

2. OS defaults vorwählen, Änderungen sofort vorschauen, Apply atomar settings.json

3. später vollständig änderbar

4. kein manipulativer Zwang.

Erzeugtes Artefakt

FirstRunScreen und QuickSetup model.

Abnahme

• Fresh install DE/other locale

• Back/kill/apply failure

• 200% self-hosting

• VoiceOver/TalkBack.

### 30.3.2 P30-T02 - Title/New Game/Continue S03-S05

Implementierungsfolge

1. Continue primär wenn Save

2. New Game Schwierigkeit Explorer/Normal, Veteran locked explained

3. Continue Card mode/mission/node/playtime/integrity

4. new profile confirmation when existing

5. recovery route

6. no network/login.

Erzeugtes Artefakt

Title/NewGame/Continue screens.

Abnahme

• No save/valid profile/run/battle snapshot/recovery

• double start

• process kill

• back exit Android only rule.

### 30.3.3 P30-T03 - HQ Overview S10

Implementierungsfolge

1. Animated decorative HQ via React/Pixi decorative scene read-only

2. six areas, resources, new markers, Continue Run

3. feature routes based on unlock/capability

4. one primary action

5. background loops pause after30s/reduced.

Erzeugtes Artefakt

HQScreen and view model.

Abnahme

• Act states, locked/new/continue, 200%/Narrow, no per-frame React churn.

### 30.3.4 P30-T04 - Settings Hub S06 und S60-S65

Implementierungsfolge

1. Audio, Graphics, Accessibility, Controls, Save, Language navigation

2. exact defaults/enums

3. preview vs Apply

4. critical locale/a11y immediate

5. Reset Defaults confirmed

6. battle speed/settings persistence

7. no hidden debug.

Erzeugtes Artefakt

Settings domain/screens.

Abnahme

• Every enum/default

• cancel preview

• apply write failure

• locale reload

• keyboard/gamepad

• visual goldens.

### 30.3.5 P30-T05 - Legal/About S07

Implementierungsfolge

1. App/version/content/sim/build info, privacy/support/licenses/credits

2. only system Browser for verified HTTPS

3. copy/diagnostic info

4. no embedded remote WebView

5. placeholder URLs blocked by release validator but safely disabled in dev.

Erzeugtes Artefakt

LegalAboutScreen and SafeExternalLink service.

Abnahme

• http/javascript/unknown host refused

• cancel

• offline

• screenreader link names

• release placeholder gate.

### 30.3.6 P30-T06 - Global Help S08

Implementierungsfolge

1. Tutorials, glossary, controls, FAQ with search/category and ReturnRoute

2. content/locale driven

3. unknown/locked topics

4. no external doc required for strategic prebattle

5. scroll/filter restore.

Erzeugtes Artefakt

HelpScreen and help content index.

Abnahme

• Search DE/EN, no result empty state, return/focus, 200%, no name-based IDs.

## 30.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/screens/system/FirstRunScreen.tsx | S02 | <=300 |
| src/screens/system/TitleScreen.tsx | S03 | <=260 |
| src/screens/system/NewGameScreen.tsx | S04 | <=260 |
| src/screens/system/ContinueCardScreen.tsx | S05 | <=260 |
| src/screens/hq/HqOverviewScreen.tsx | S10 | <=300 |
| src/screens/settings/ | S06/S60-S65 split | <=300 je Screen |
| src/features/settings/settings-model.ts | Defaults/preview/apply | <=300 |
| src/screens/system/LegalAboutScreen.tsx | S07 | <=260 |
| src/screens/help/GlobalHelpScreen.tsx | S08 | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 30.5 Pflichtprüfungen

### Screen States

• All loading/ready/blocked/empty/errors.

### Settings

• Defaults/apply/cancel/reset/storage failure.

### Navigation

• First boot/title/HQ/help/legal/back/restore.

### A11y/Visual

• DE/EN/Pseudo, 200%, all layouts/input modes.

### Security

• External URL allowlist, no embedded remote content.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 30.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(app-shell): implement first run title continue and HQ

• feat(settings): complete settings legal and help screens

• test(e2e): cover app shell settings persistence and external links

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 30 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 30.7 Exit-Gate G30

✓ S02-S10 und S60-S65 sind vollständig implementiert und golden getestet.

✓ Settings entsprechen den kanonischen Defaults und überleben Restart/Migration.

✓ HQ besitzt keine tote oder versteckte Pflichtfunktion.

✓ Externe Links und Rechtstexte bleiben offline-sicher und releasevalidiert.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 30.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 30: „Title, App Shell, Hauptquartier und Settings“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 5, Kapitel 26, Kapitel 35, Kapitel 40, Kapitel 53, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 78, Kapitel 79, Kapitel 83 vollständig.

- Prüfe Gate G29; Vertical Slice GO; Design-/Navigation-/Savegrundlagen stabil. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P30-T01: First-Run Quick Setup S02

- P30-T02: Title/New Game/Continue S03-S05

- P30-T03: HQ Overview S10

- P30-T04: Settings Hub S06 und S60-S65

- P30-T05: Legal/About S07

- P30-T06: Global Help S08

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 30.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G30: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 31: Helden, Truppen, Ausrüstung, Economy und Transaktionen

Phase 31 implementiert die permanenten Verwaltungs- und Economyflows S15-S24 mit exakten Stats, Fame/Level, Verträgen, Kopien, Equipment, Kits, Banner, Polish und atomaren Transaktionen.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 21, Kapitel 23, Kapitel 31, Kapitel 35, Kapitel 41, Kapitel 42, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78 |
| Branch | feat/31-helden-truppen-ausr-stung-economy-und-tran |
| Eingangsgate | Gate G30; HQ/Settings, Contentindex und SaveService grün. |
| Primäre Outputs | Profile Progression Services, Hero/Barracks/Workshop Screens, Compare Overlay, Purchase/Equip/Polish Transactions und vollständige Idempotenztests. |
| Nicht-Ziele | Keine neuen Währungen/Affixe/Inventarlimits; Masterydetail bleibt Phase35. |
| Exit | Gate G31; Phase-Report docs/reports/phase-31.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 31.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G30; HQ/Settings, Contentindex und SaveService grün. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 21, Kapitel 23, Kapitel 31, Kapitel 35, Kapitel 41, Kapitel 42, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 31.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 31.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 31.3.1 P31-T01 - Profile Progression Model

Implementierungsfolge

1. Owned/unlocked/discovered heroes/troops/items, contract levels/copies, fame/hero level, equipment assignments, polished flags, banners, currencies

2. stable IDs/instances

3. derived stats pure from level→equipment→other order

4. no negative/decimal.

Erzeugtes Artefakt

profile-progression.ts/selectors.

Abnahme

• Min/max/full profile, invalid refs, derived stat order, migration hooks.

### 31.3.2 P31-T02 - Transaction Framework

Implementierungsfolge

1. Preview→Confirm→commit profile→success feedback

2. transactionId idempotency ledger

3. costs/new balance/effect shown

4. double tap/back/background/process kill

5. failed commit no mutation

6. no manual claim for auto rewards.

Erzeugtes Artefakt

profile-transaction-service.ts.

Abnahme

• Purchase/equip/remove/polish/contract/copy

• duplicate callback

• insufficient funds

• exact once.

### 31.3.3 P31-T03 - Hero Hall/Detail S15-S18 Hook

Implementierungsfolge

1. 10 heroes, level/fame/role/equipment/mastery summary

2. exact level stats/timeline/passive/signature/level3

3. equipment/talisman compatibility and compare

4. locked/discovered states

5. S18 route stub replaced Phase35 content but no dead route.

Erzeugtes Artefakt

HeroHall/HeroDetail/EquipmentPicker.

Abnahme

• All 10 data-driven, level1-3, no hardcoded names

• 200%/filters/back

• equip commit failure.

### 31.3.4 P31-T04 - Barracks/Troops S19-S21

Implementierungsfolge

1. 18 troop types, contract I-III, copy count/limit3, exact AI/traits/attacks/passive, kit per copy

2. buy/compare/manage

3. incompatible kits reason

4. no physical kit consumption between copies.

Erzeugtes Artefakt

Barracks/TroopDetail/KitPicker.

Abnahme

• All 18, contract/copy max, kit assignment by instance, preset interaction, double purchase.

### 31.3.5 P31-T05 - Workshop/Items S22-S24

Implementierungsfolge

1. 42 permanent items and six banners, category/filter/source/owner/polish state/duplicates

2. item detail before/after polish and synergy

3. banner exact group effect

4. assign/remove/polish confirmed

5. no random affixes.

Erzeugtes Artefakt

Workshop/ItemDetail/BannerPicker.

Abnahme

• Counts, compatibility, owner conflict policy, polish once, banner one active, transactions.

### 31.3.6 P31-T06 - Compare/Sort/Restore

Implementierungsfolge

1. O03 current vs new deltas with symbol+number not color, source tooltips

2. deterministic default sort by canonical keys

3. filters/reset/scroll anchor persisted

4. virtual list >=50 with screenreader fallback.

Erzeugtes Artefakt

Generic compare and collection controllers.

Abnahme

• DE/EN/Pseudo, no localized sort authority, return state, 200%, gamepad.

## 31.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/profile/profile-progression.ts | Permanent domain | <=300 |
| src/game/profile/derived-stats.ts | Pure stat pipeline | <=280 |
| src/game/profile/profile-transaction-service.ts | Atomic operations | <=300 |
| src/screens/heroes/ | S15-S18 components | <=300 je Datei |
| src/screens/barracks/ | S19-S21 | <=300 je Datei |
| src/screens/workshop/ | S22-S24 | <=300 je Datei |
| src/ui/components/CompareOverlay.tsx | O03 | <=280 |
| tests/integration/profile-transactions/ | Kill/idempotency matrix | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 31.5 Pflichtprüfungen

### Domain

• Counts/levels/copies/slots/compatibility.

### Transactions

• Double/back/kill/fail/exact balance.

### Derived Stats

• Level/equipment order and no float.

### UI/A11y

• All states/filter/compare/200%/gamepad.

### Save

• Profile roundtrip and preset references.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 31.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(profile): add permanent progression and transaction domain

• feat(management-ui): implement heroes barracks and workshop screens

• test(profile): add idempotent purchase equip and polish kill matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 31 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 31.7 Exit-Gate G31

✓ Alle permanenten Verwaltungsflows S15-S24 sind data-driven und save-stabil.

✓ Keine Transaktion kann doppelt buchen, belohnen oder ausrüsten.

✓ Exakte Werte/Kompatibilität/Folgen werden vor Bestätigung gezeigt.

✓ Releasecounts 10/18/42/6 sind in UI und Validatoren konsistent.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 31.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 31: „Helden, Truppen, Ausrüstung, Economy und Transaktionen“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 21, Kapitel 23, Kapitel 31, Kapitel 35, Kapitel 41, Kapitel 42, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78 vollständig.

- Prüfe Gate G30; HQ/Settings, Contentindex und SaveService grün. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P31-T01: Profile Progression Model

- P31-T02: Transaction Framework

- P31-T03: Hero Hall/Detail S15-S18 Hook

- P31-T04: Barracks/Troops S19-S21

- P31-T05: Workshop/Items S22-S24

- P31-T06: Compare/Sort/Restore

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 31.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G31: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 32: Vollständiger Dungeon, Events, Händler und Lootflows

Phase 32 erweitert das Expeditionsminimum auf alle Node- und Entscheidungstypen S40-S49, 30 Events, Händler, Rekrutierung, Schatz, Dungeon-Werkstatt, Altar und Scout mit crashsicheren Offers/Rewards.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 22, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 36, Kapitel 41, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78, Kapitel 85 |
| Branch | feat/32-vollst-ndiger-dungeon-events-h-ndler-und-l |
| Eingangsgate | Gate G31; Economy/Profile, Run/Map/Nodeframework und vollständiger Worldcontent verfügbar. |
| Primäre Outputs | Alle Node Handler/Screens, Offer Generation, Event Outcomes, Loot Security, Merchant/Recruitment Transactions, full Map QA und E2E. |
| Nicht-Ziele | Keine neue Eventoption oder verschleierte Zufallsfolge; keine Rerolls durch Reload. |
| Exit | Gate G32; Phase-Report docs/reports/phase-32.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 32.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G31; Economy/Profile, Run/Map/Nodeframework und vollständiger Worldcontent verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 22, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 36, Kapitel 41, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 32.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 32.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 32.3.1 P32-T01 - Node Registry vervollständigen

Implementierungsfolge

1. Battle, Elite, Boss, Event, Merchant, Recruitment, Treasure, Dungeon Workshop, Rift Altar, Scout, Anchor, Story

2. closed types, required data/allowed actions/commit phases

3. unsupported node build error.

Erzeugtes Artefakt

Full node registry/handlers.

Abnahme

• Every content node mapped exactly

• no handler fallthrough

• save roundtrip.

### 32.3.2 P32-T02 - Event S42

Implementierungsfolge

1. 30 events with prerequisites, 2-3 options, visible cost/consequence/risk, deterministic rollslots resolved once and saved

2. confirm/decline/fallback, glossary

3. outcome command list and transaction commit before navigation.

Erzeugtes Artefakt

Event service/screen.

Abnahme

• All events structurally and one E2E family each

• reload same options/outcome

• insufficient prerequisite.

### 32.3.3 P32-T03 - Merchant/Recruitment S43-S44

Implementierungsfolge

1. Offer pools, price/stock/reroll counters and deterministic offers

2. compare inventory

3. buy/reroll commit

4. recruitment 2-3 troops, copy limit, choose/decline

5. no duplicate transaction

6. offers saved.

Erzeugtes Artefakt

Merchant/Recruitment services/screens.

Abnahme

• Buy last stock, no funds, reroll max, copy max, reload/kill/double callback.

### 32.3.4 P32-T04 - Treasure/Workshop/Altar/Scout S45-S48

Implementierungsfolge

1. Treasure conditions/security

2. exactly one workshop action unless reward

3. altar benefit+downside parallel with confirmation

4. scout info choice

5. all outcomes explicit typed commands

6. no hidden loss

7. accessibility layouts.

Erzeugtes Artefakt

Four node screens/services.

Abnahme

• Every action/decline/back/kill

• consequence preview parity

• 200%/gamepad.

### 32.3.5 P32-T05 - Loot, Security und Run Economy

Implementierungsfolge

1. Secured/unsecured loot, relic limits6/8 mode, item ownership/duplicate/replacement, sell/polish/kit temporary rules

2. reward pools no empty/invalid item

3. exact commit before UI success

4. retreat/loss calculations.

Erzeugtes Artefakt

run-economy.ts/reward-pool.ts.

Abnahme

• First/repeat loot, duplicate, full relic, loss/secure, no negative currency, idempotent reward IDs.

### 32.3.6 P32-T06 - Full Generator/Flow QA

Implementierungsfolge

1. 100,000 maps across 20 missions/modes/unlocks

2. every node/encounter pool reachable, no incompatible modifier, 5-8 visits, required anchor/prep/boss

3. E2E each node type and mixed run

4. deterministic parallel report.

Erzeugtes Artefakt

Map/Node QA report and test suite.

Abnahme

• Zero structural violations

• every event/node exercised

• worker merge stable

• failures persist seed/profile.

## 32.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/expedition/nodes/handlers/ | One handler family | <=260 je Datei |
| src/screens/dungeon/EventScreen.tsx | S42 | <=300 |
| src/screens/dungeon/MerchantScreen.tsx | S43 | <=300 |
| src/screens/dungeon/RecruitmentScreen.tsx | S44 | <=280 |
| src/screens/dungeon/TreasureScreen.tsx | S45 | <=260 |
| src/screens/dungeon/DungeonWorkshopScreen.tsx | S46 | <=280 |
| src/screens/dungeon/RiftAltarScreen.tsx | S47 | <=260 |
| src/screens/dungeon/ScoutPostScreen.tsx | S48 | <=260 |
| src/game/expedition/run-economy.ts | Loot/security | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 32.5 Pflichtprüfungen

### Content

• 30 events/offer pools/outcome refs.

### Transactions

• Each node double/back/kill/storage fail.

### Generator

• 100k zero structural errors.

### E2E

• Every node type plus mixed expedition.

### Fairness/A11y

• Visible consequences, no color/hover-only.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 32.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(dungeon): implement all event merchant and choice nodes

• feat(run-economy): add secured loot offers and node rewards

• test(dungeon): complete 100k generator and node transaction matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 32 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 32.7 Exit-Gate G32

✓ Alle S40-S49-Nodeflows sind implementiert, gespeichert und fortsetzbar.

✓ 30 Events und alle Offers bleiben bei Reload deterministisch.

✓ 100.000 Karten verletzen keine Struktur-/Kompatibilitätsregel.

✓ Kein Node kann Reward/Kosten doppelt committen oder Folge verstecken.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 32.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 32: „Vollständiger Dungeon, Events, Händler und Lootflows“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20, Kapitel 22, Kapitel 23, Kapitel 24, Kapitel 36, Kapitel 41, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G31; Economy/Profile, Run/Map/Nodeframework und vollständiger Worldcontent verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P32-T01: Node Registry vervollständigen

- P32-T02: Event S42

- P32-T03: Merchant/Recruitment S43-S44

- P32-T04: Treasure/Workshop/Altar/Scout S45-S48

- P32-T05: Loot, Security und Run Economy

- P32-T06: Full Generator/Flow QA

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 32.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G32: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 33: Kampagne, Schwierigkeiten, Story und Onboarding

Phase 33 integriert vier Akte/20 Missionen, Schwierigkeit, Story/Pip, progressive Freischaltung und ein überspring-/wiederholbares Onboarding ohne spezielle Gameplayhacks.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 26, Kapitel 35, Kapitel 40, Kapitel 45, Kapitel 46, Kapitel 54, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 78 |
| Branch | feat/33-kampagne-schwierigkeiten-story-und-onboard |
| Eingangsgate | Gate G32; voller Dungeon, Management und Slicequalität grün. |
| Primäre Outputs | Campaign Graph, Mission Unlocks, Difficulty Modifiers, Story/Pip Runtime, Tutorial Engine, S11/S12 und Kampagnen-E2E. |
| Nicht-Ziele | Keine Dialogbäume, moralische Statistik, Daily Tasks oder nicht im GDD definierte Storymechanik. |
| Exit | Gate G33; Phase-Report docs/reports/phase-33.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 33.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G32; voller Dungeon, Management und Slicequalität grün. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 26, Kapitel 35, Kapitel 40, Kapitel 45, Kapitel 46, Kapitel 54, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 78 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 33.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 33.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 33.3.1 P33-T01 - Campaign Graph und Unlocks

Implementierungsfolge

1. 4 acts x5 sequence, mission IDs, prerequisite/completion/replay, first/repeat reward, unlock flags, region/boss

2. graph validator no cycle/orphan

3. campaign complete ending

4. continue route.

Erzeugtes Artefakt

campaign-graph.ts.

Abnahme

• All20 reachable in order

• no bypass/softlock

• fresh/migrated/completed profile.

### 33.3.2 P33-T02 - Mission Board/Details S11-S12

Implementierungsfolge

1. Act map, 20 missions, difficulty/status/recommendation

2. detail story objective, node profile, enemy roles/modifiers, first/repeat loot

3. mission preparation route

4. deterministic sort and locked explanation.

Erzeugtes Artefakt

MissionBoard/Details screens.

Abnahme

• All missions, locked/unlocked/completed, DE/EN/Pseudo, 200%, return state.

### 33.3.3 P33-T03 - Difficulty

Implementierungsfolge

1. Explorer/Normal available start, Veteran unlock rule

2. data-driven multipliers/rules within GDD

3. no random hidden unfairness

4. prebattle labels and save

5. difficulty cannot change mid-run except defined replay.

Erzeugtes Artefakt

difficulty-system.ts.

Abnahme

• Formula/encounter/reward differences

• save/replay

• no invalid crossmode.

### 33.3.4 P33-T04 - Story/Pip Runtime

Implementierungsfolge

1. Short sequences, speaker/portrait/audio/subtitle/skip, max two Pip sentences <=180, tone/age rules

2. no repeated interruption of repeat battles

3. story archive refs

4. commit story seen after safe point.

Erzeugtes Artefakt

story-sequence.ts/Pip presenter.

Abnahme

• Skip/replay/locale/audio off

• process kill

• subtitle timing

• no duplicate progression.

### 33.3.5 P33-T05 - Progressive Onboarding

Implementierungsfolge

1. Contextual steps tied to real screen state and feature unlock, not overlay coordinate hacks

2. first combat, formation, doctrine, save/recovery, HQ, dungeon

3. Skip/Replay

4. tutorial flags versioned

5. no simulation changes except allowed pause/slow settings.

Erzeugtes Artefakt

tutorial-engine.ts.

Abnahme

• Fresh/skip/replay/migrated

• UI ref changes via semantic target ID

• no softlock if target unavailable.

### 33.3.6 P33-T06 - Full Campaign Smoke

Implementierungsfolge

1. Automated seeded route through all20 on Explorer/Normal plus manual representative

2. first/repeat rewards, acts/bosses/story/unlocks

3. update/resume between nodes

4. report total time and no inaccessible content.

Erzeugtes Artefakt

campaign smoke fixtures/report.

Abnahme

• Complete from new profile

• no P0/P1

• every mission/boss/act completion committed once.

## 33.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/campaign/campaign-graph.ts | 20 mission graph | <=300 |
| src/game/campaign/difficulty-system.ts | Difficulty rules | <=260 |
| src/screens/campaign/MissionBoardScreen.tsx | S11 | <=300 |
| src/screens/campaign/MissionDetailScreen.tsx | S12 | <=300 |
| src/features/story/story-sequence.ts | Story runtime | <=300 |
| src/features/onboarding/tutorial-engine.ts | Semantic tutorials | <=300 |
| content/source/campaign/ | Mission/story/tutorial data | <=300 je Datei |
| tests/e2e/campaign/ | Full smoke | <=300 je Test |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 33.5 Pflichtprüfungen

### Graph

• 20 reachability/unlocks/cycles.

### Tutorial

• Skip/replay/missing target/migration.

### Story/Locale

• Tone budgets/subtitles/commit/skip.

### Campaign E2E

• Fresh→ending, repeat, resume/update.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 33.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(campaign): implement four-act mission graph and difficulty

• feat(onboarding): add semantic Pip story and tutorial runtime

• test(campaign): complete twenty-mission progression smoke

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 33 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 33.7 Exit-Gate G33

✓ Alle 20 Missionen und vier Akte sind aus neuem Profil erreichbar.

✓ Onboarding ist kontextuell, überspringbar und ohne Gameplaysonderlogik.

✓ Story/Unlock/Rewards werden crashsicher genau einmal committed.

✓ Kampagnen-Smoke endet ohne Softlock oder fehlenden Pflichtinhalt.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 33.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 33: „Kampagne, Schwierigkeiten, Story und Onboarding“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 24, Kapitel 25, Kapitel 26, Kapitel 35, Kapitel 40, Kapitel 45, Kapitel 46, Kapitel 54, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 78 vollständig.

- Prüfe Gate G32; voller Dungeon, Management und Slicequalität grün. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P33-T01: Campaign Graph und Unlocks

- P33-T02: Mission Board/Details S11-S12

- P33-T03: Difficulty

- P33-T04: Story/Pip Runtime

- P33-T05: Progressive Onboarding

- P33-T06: Full Campaign Smoke

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 33.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G33: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 34: Kampfergebnis, Rewards, Niederlage und automatische Hinweise

Phase 34 vervollständigt S53-S56: Eventlogaggregation, Beiträge, regelbasierte Hinweise, Belohnungswahl/-commit, Expeditionsabschluss und faire Niederlagen-/Recoverykommunikation.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 23, Kapitel 34, Kapitel 45, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 78, Kapitel 85 |
| Branch | feat/34-kampfergebnis-rewards-niederlage-und-autom |
| Eingangsgate | Gate G33; Kampagne/Run/Combat Events/Profile Transactions vorhanden. |
| Primäre Outputs | Result Aggregator, Hint Engine, Reward Transaction, S53-S56 Screens, End-of-Run Commit und Result/Reward Fault Matrix. |
| Nicht-Ziele | Keine aus Renderanimationen geschätzten Werte; keine Schuldzuweisung oder erfundete Kausalität. |
| Exit | Gate G34; Phase-Report docs/reports/phase-34.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 34.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G33; Kampagne/Run/Combat Events/Profile Transactions vorhanden. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 23, Kapitel 34, Kapitel 45, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 78, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 34.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 34.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 34.3.1 P34-T01 - Result Aggregation

Implementierungsfolge

1. Damage/heal/shield/control/defeat/ability/target/timeline per source/owner/category ausschließlich aus Eventlog

2. overkill/summon ownership/absorbed shield rules

3. canonical integer DTO

4. no formatted strings.

Erzeugtes Artefakt

result-aggregator.ts.

Abnahme

• Curated logs exact totals

• no double counting

• replay result same

• event order permutations that preserve sequence.

### 34.3.2 P34-T02 - Evaluation/Contribution

Implementierungsfolge

1. Mission outcome, objective, duration/collapse, lane pressure, role metrics, notable triggers

2. no opaque score unless GDD

3. top contributors stable tie

4. hidden content not revealed.

Erzeugtes Artefakt

battle-evaluation.ts.

Abnahme

• Ties, summons, boss objects, timeout, loss

• deterministic ordering.

### 34.3.3 P34-T03 - Hint Engine

Implementierungsfolge

1. Prioritized max two hints from observed facts: empty pressured lane, missing front/heal, damage type mismatch, cleanse/control, target/doctrine, timeout/stall

2. confidence/preconditions and counterexamples

3. localization tags

4. no generic blame.

Erzeugtes Artefakt

hint-engine.ts.

Abnahme

• Positive/negative/ambiguous fixture per hint

• max2 priority

• no hint without evidence.

### 34.3.4 P34-T04 - Reward Choice/Commit S54

Implementierungsfolge

1. 1-of-3 or fixed reward, compare/current limits/decline if allowed

2. rewardTransactionId persisted, profile/run commit before success

3. back blocked with explanation

4. duplicate lifecycle/UI exactly once

5. offer resolved earlier and saved.

Erzeugtes Artefakt

reward-service/RewardChoiceScreen.

Abnahme

• Double tap, back, kill before/after commit, full inventory/relic, no valid offer fallback.

### 34.3.5 P34-T05 - Result/Defeat Screens S53/S56

Implementierungsfolge

1. Outcome, contributions, two hints, detailed stats

2. defeat cause/kept/lost/retry rule without guilt

3. Retry from anchor if allowed

4. pause/accessibility/200%

5. reward not silently hidden.

Erzeugtes Artefakt

BattleResult/DefeatRecovery screens.

Abnahme

• Victory/defeat/draw/timeout/recovered snapshot

• screen states/input/focus/goldens.

### 34.3.6 P34-T06 - Expedition End S55

Implementierungsfolge

1. Secured/forfeited loot, fame, unlocks, campaign/story progress, records

2. atomic profile+run finish/clear protocol

3. HQ/next mission

4. crash replay does not duplicate

5. completed run archived minimal.

Erzeugtes Artefakt

expedition-finalizer.ts/CompletionScreen.

Abnahme

• Kill at each commit boundary

• profile valid/run stale recovery

• first/repeat mission

• exact once.

## 34.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/results/result-aggregator.ts | Eventlog metrics | <=300 |
| src/game/results/battle-evaluation.ts | Outcome/contribution | <=280 |
| src/game/results/hint-engine.ts | Rule priority | <=300 |
| src/game/rewards/reward-service.ts | Choice/idempotency | <=300 |
| src/game/expedition/expedition-finalizer.ts | Profile/run finish | <=300 |
| src/screens/results/BattleResultScreen.tsx | S53 | <=300 |
| src/screens/results/RewardChoiceScreen.tsx | S54 | <=300 |
| src/screens/results/ExpeditionCompletionScreen.tsx | S55 | <=300 |
| src/screens/results/DefeatRecoveryScreen.tsx | S56 | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 34.5 Pflichtprüfungen

### Aggregation

• Curated logs exact and no render dependency.

### Hints

• Positive/negative/counterexamples/max2.

### Rewards

• Double/back/kill/idempotency.

### Finalization

• Profile/run atomic/recovery/first-repeat.

### UI/A11y

• All outcome screens DE/EN/Pseudo/200%.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 34.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(results): aggregate event logs and generate evidence-based hints

• feat(rewards): add idempotent choice and expedition finalization

• test(results): cover outcomes reward faults and hint counterexamples

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 34 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 34.7 Exit-Gate G34

✓ Resultzahlen sind ausschließlich aus Eventlogs reproduzierbar.

✓ Hinweise sind evidenzbasiert, priorisiert und nie irreführend.

✓ Rewards/Runabschluss können nicht doppelt committed werden.

✓ S53-S56 decken alle Outcomes, Recovery- und Accessibilityzustände ab.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 34.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 34: „Kampfergebnis, Rewards, Niederlage und automatische Hinweise“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 23, Kapitel 34, Kapitel 45, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 76, Kapitel 78, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G33; Kampagne/Run/Combat Events/Profile Transactions vorhanden. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P34-T01: Result Aggregation

- P34-T02: Evaluation/Contribution

- P34-T03: Hint Engine

- P34-T04: Reward Choice/Commit S54

- P34-T05: Result/Defeat Screens S53/S56

- P34-T06: Expedition End S55

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 34.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G34: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 35: Archiv, Kodex, Erfolge, Rekorde, Storyarchiv und Meisterschaften

Phase 35 implementiert S18 und S25-S30: lokal gespeicherte Metaübersichten, 36 Erfolge, Kodex, Storyreplay, Rekorde/Statistik und je Held fünf Meisterschaftsziele.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 31, Kapitel 32, Kapitel 33, Kapitel 35, Kapitel 41, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 78 |
| Branch | feat/35-archiv-kodex-erfolge-rekorde-storyarchiv-u |
| Eingangsgate | Gate G34; Campaign/Profile/Result data and full content index available. |
| Primäre Outputs | Codex/Discovery, Achievement Engine, Stats/Records, Story Archive, Mastery Progress/Rewards und sechs Archivscreens. |
| Nicht-Ziele | Keine Online-Rangliste, manuelle Claims oder versteckte personenbezogene Statistiken. |
| Exit | Gate G35; Phase-Report docs/reports/phase-35.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 35.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G34; Campaign/Profile/Result data and full content index available. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 31, Kapitel 32, Kapitel 33, Kapitel 35, Kapitel 41, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 78 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 35.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 35.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 35.3.1 P35-T01 - Discovery/Kodex

Implementierungsfolge

1. Content categories hero/troop/enemy/boss/item/relic/modifier

2. discovery/seen/known-values/counterstrategy/source

3. unknown silhouette and no hidden mechanic leak

4. related entries stable IDs

5. search over localized index built per locale but ID sort authoritative.

Erzeugtes Artefakt

codex-service/index.

Abnahme

• All content refs, unknown/partial/full, locale switch search, no accidental reveal.

### 35.3.2 P35-T02 - Kodex Screens S25-S27

Implementierungsfolge

1. Archive hub, filter/search/list/detail, empty/locked, scroll/return, related navigation

2. master-detail tablet, compact detail

3. screenreader virtual list fallback

4. no network encyclopedia.

Erzeugtes Artefakt

ArchiveHub/CodexList/CodexDetail.

Abnahme

• DE/EN/Pseudo, 200%, all categories, back/focus, no orphan details.

### 35.3.3 P35-T03 - Achievements S28

Implementierungsfolge

1. 36 definitions, hidden displayed „Secret“, progress predicates from committed profile/events, automatic reward/notification after Save, idempotent unlock ID

2. retroactive evaluate after migration/content update

3. no manual claim.

Erzeugtes Artefakt

achievement-engine/screen.

Abnahme

• All36 structural and at least event fixture each

• duplicate events

• hidden text

• migration retroactive.

### 35.3.4 P35-T04 - Records/Statistics S29

Implementierungsfolge

1. Playtime active only, wins/losses, teams, bosses, endless depth and local records

2. no user/device IDs

3. integer aggregation from committed outcomes

4. reset only full profile reset confirmation

5. overflow caps.

Erzeugtes Artefakt

statistics-service/screen.

Abnahme

• Resume/background playtime, duplicate results, max values, reset flow.

### 35.3.5 P35-T05 - Story Archive S30

Implementierungsfolge

1. Act/mission sequences, intros/outros, seen status

2. replay without progression/reward/flags

3. skip and DE/EN voice/subtitles

4. ReturnRoute

5. no locked spoiler content.

Erzeugtes Artefakt

StoryArchiveScreen/replay mode.

Abnahme

• Replay same story no profile mutation

• locale/audio settings

• locked states.

### 35.3.6 P35-T06 - Mastery S18

Implementierungsfolge

1. Five goals per each of ten heroes, progress conditions and automatic cosmetic reward

2. hero participation/mission/boss/build requirements from committed results

3. no currency claim

4. level/unlock prerequisite

5. screen details.

Erzeugtes Artefakt

mastery-engine/MasteryScreen.

Abnahme

• 50 goals exact

• progress/idempotent reward/migration

• no result double count

• all heroes.

## 35.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/codex/codex-service.ts | Discovery/entries | <=300 |
| src/screens/archive/ArchiveHubScreen.tsx | S25 | <=260 |
| src/screens/archive/CodexListScreen.tsx | S26 | <=300 |
| src/screens/archive/CodexDetailScreen.tsx | S27 | <=300 |
| src/game/achievements/achievement-engine.ts | 36 progress rules | <=300 |
| src/screens/archive/AchievementsScreen.tsx | S28 | <=280 |
| src/game/statistics/statistics-service.ts | Local stats | <=300 |
| src/screens/archive/RecordsScreen.tsx | S29 | <=280 |
| src/game/mastery/mastery-engine.ts | 50 goals | <=300 |
| src/screens/archive/MasteryScreen.tsx | S18 | <=280 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 35.5 Pflichtprüfungen

### Completeness

• 36 achievements/50 mastery/all codex types.

### Idempotency

• Duplicate events/rewards/migration.

### Privacy

• No identifiers/network/free user text.

### UI/A11y

• Search/filter/hidden/spoiler/200%/gamepad.

### Replay

• Story replay no progression mutation.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 35.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(archive): implement codex discovery story and local records

• feat(meta): add achievements and hero mastery engines

• test(meta): enforce counts idempotency privacy and replay isolation

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 35 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 35.7 Exit-Gate G35

✓ S18/S25-S30 sind vollständig und offline.

✓ 36 Erfolge und 50 Meisterschaftsziele sind strukturell/testseitig abgedeckt.

✓ Replay/Stats/Kodex verändern keine unzulässige Progression.

✓ Keine Metaansicht benötigt Account, Server oder Telemetrie.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 35.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 35: „Archiv, Kodex, Erfolge, Rekorde, Storyarchiv und Meisterschaften“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 31, Kapitel 32, Kapitel 33, Kapitel 35, Kapitel 41, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 60, Kapitel 75, Kapitel 78 vollständig.

- Prüfe Gate G34; Campaign/Profile/Result data and full content index available. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P35-T01: Discovery/Kodex

- P35-T02: Kodex Screens S25-S27

- P35-T03: Achievements S28

- P35-T04: Records/Statistics S29

- P35-T05: Story Archive S30

- P35-T06: Mastery S18

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 35.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G35: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 36: Ascension, Konstellation, Jenseits und Endlose Rift

Phase 36 implementiert den gesamten Endgameumfang S31-S36/S57 mit zehn Ascension-Rängen, 28 Konstellationsknoten, Jenseits Grad1-20, Endlose Rift, Checkpoints und Heldenmeisterschaftsintegration.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 27, Kapitel 28, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 31, Kapitel 45, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78, Kapitel 84, Kapitel 85 |
| Branch | feat/36-ascension-konstellation-jenseits-und-endlo |
| Eingangsgate | Gate G35; Campaign complete flow, all management/results/meta systems available. |
| Primäre Outputs | Endgame Domains/Graphs/Modifiers, Setup/Checkpoint Screens, Save/Records, Long-run Scaling/Soak Tests und Endgame E2E. |
| Nicht-Ziele | Keine saisonalen Inhalte, Online-Rangliste, unbegrenzte Characterlevel oder Reliktlimit >8. |
| Exit | Gate G36; Phase-Report docs/reports/phase-36.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 36.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G35; Campaign complete flow, all management/results/meta systems available. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 27, Kapitel 28, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 31, Kapitel 45, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 36.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 36.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 36.3.1 P36-T01 - Rift Chamber/Unlocks S31

Implementierungsfolge

1. Mode availability based campaign/progress, clear descriptions/best status, no dead buttons

2. routes to Ascension/Constellation/Endless/Beyond

3. continue current endgame run

4. new marker.

Erzeugtes Artefakt

RiftChamberScreen/service.

Abnahme

• Locked/unlocked/current run/completed

• back/restore

• 200%.

### 36.3.2 P36-T02 - Ascension Ranks S32/S34

Implementierungsfolge

1. Ten curated cumulative ranks/rules/rewards

2. choose rank, group/exactly3 items/troops/max4 blessings as specified

3. validation/preview/seed

4. cycle progress/checkpoints

5. no hidden modifier.

Erzeugtes Artefakt

ascension-domain/screens.

Abnahme

• All10, invalid loadout, reward exact once, resume/boss, golden variants.

### 36.3.3 P36-T03 - Constellation S33

Implementierungsfolge

1. 28-node directed graph, costs/prerequisites, unlock and max4 active blessings, activate/deactivate/respec rules from content

2. no cycles/unreachable

3. atomic profile commit

4. controller focusgraph.

Erzeugtes Artefakt

constellation-service/screen.

Abnahme

• All28 reachable

• cost/double/kill

• max4

• graph visual 200%/gamepad/screenreader alternative.

### 36.3.4 P36-T04 - Beyond S36

Implementierungsfolge

1. Degrees1-20, explicit rules/score factor/warning, setup/start/save/results

2. caps and preview

3. no irreversible profile loss

4. records local.

Erzeugtes Artefakt

beyond-domain/screen.

Abnahme

• All20 structural, difficulty scaling safe integer, resume/end/record.

### 36.3.5 P36-T05 - Endless S35/S57

Implementierungsfolge

1. Setup group/3 items/banner/doctrine/rankset

2. deterministic checkpoint progression, every5 variation, depth21 relic cap8 absolute

3. voluntary end, rewards/records, reorder at checkpoint

4. no endless overflow.

Erzeugtes Artefakt

endless-domain/screens.

Abnahme

• Depth25 smoke, depth21 cap, repeated checkpoint kill/resume, voluntary end idempotent.

### 36.3.6 P36-T06 - Endgame Soak/Balance QA

Implementierungsfolge

1. Representative Ascension1-10, Beyond1-20 and Endless depth25/extended headless

2. 30-min device run, save size/memory/int caps

3. no unreachable mode/reward

4. report flagged balance no auto tuning.

Erzeugtes Artefakt

endgame QA report.

Abnahme

• All mode milestones

• no crash/deadlock/overflow

• resume hash

• full input/a11y smoke.

## 36.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/game/endgame/ascension/ | Rank/cycle domain | <=300 je Datei |
| src/game/endgame/constellation/ | Graph/transactions | <=300 je Datei |
| src/game/endgame/beyond/ | Degree rules | <=280 je Datei |
| src/game/endgame/endless/ | Checkpoint/scaling | <=300 je Datei |
| src/screens/endgame/ | S31-S36/S57 | <=300 je Screen |
| tests/e2e/endgame/ | Mode flows | <=300 je Test |
| tests/simulation/endgame/ | Soak/scaling | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 36.5 Pflichtprüfungen

### Completeness

• 10 ranks/28 nodes/20 degrees/endless rules.

### Transactions/Save

• Unlock/activate/reward/checkpoint/kill.

### Scaling

• Integer caps/depth21 relic8/no overflow.

### E2E/A11y

• All setup/checkpoint screens/gamepad/screenreader.

### Soak

• Depth25 + extended headless/device.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 36.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(endgame): implement ascension constellation beyond and endless

• feat(endgame-ui): complete setup checkpoint and chamber screens

• test(endgame): add graph transactions depth and soak matrix

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 36 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 36.7 Exit-Gate G36

✓ Alle Endgamemodi und Meilensteine sind offline, save- und replayfähig.

✓ 10/28/20-Inhalte und Reliktlimits sind exakt.

✓ Endless Tiefe25 und Ascension-Smokes sind grün.

✓ Keine Skalierung erzeugt Overflow, Softlock oder unbounded Entity/Save growth.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 36.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 36: „Ascension, Konstellation, Jenseits und Endlose Rift“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 27, Kapitel 28, Kapitel 29, Kapitel 30, Kapitel 31, Kapitel 45, Kapitel 54, Kapitel 58, Kapitel 75, Kapitel 78, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G35; Campaign complete flow, all management/results/meta systems available. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P36-T01: Rift Chamber/Unlocks S31

- P36-T02: Ascension Ranks S32/S34

- P36-T03: Constellation S33

- P36-T04: Beyond S36

- P36-T05: Endless S35/S57

- P36-T06: Endgame Soak/Balance QA

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 36.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G36: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 37: Full-Content-Integration, Localization-Redaktion und Balanceharness

Phase 37 schließt alle Releaseinhalte nach bestandenem Architekturbeweis: jede Definition erhält aktive Tests, freigegebene DE/EN-Copy, vollständige Referenzen und evidenzbasiertes Balancing innerhalb erlaubter Korridore.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 2, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 22, Kapitel 24, Kapitel 43, Kapitel 46, Kapitel 47, Kapitel 59, Kapitel 60, Kapitel 70, Kapitel 75, Kapitel 85, Kapitel 86 |
| Branch | feat/37-full-content-integration-localization-reda |
| Eingangsgate | Gate G36; alle Systeme/Modi funktional; Content Source Baseline aus Phase10. |
| Primäre Outputs | Active Content Test Inventory, final DE/EN text, complete counts, reference asset/audio requirements, balance matrix/reports and Content Complete Gate. |
| Nicht-Ziele | Keine neue Mechanik, kein automatischer Nerf/Buff, kein Scopeanstieg. |
| Exit | Gate G37; Phase-Report docs/reports/phase-37.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 37.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G36; alle Systeme/Modi funktional; Content Source Baseline aus Phase10. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 2, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 22, Kapitel 24, Kapitel 43, Kapitel 46, Kapitel 47, Kapitel 59, Kapitel 60, Kapitel 70, Kapitel 75, Kapitel 85, Kapitel 86 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 37.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 37.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 37.3.1 P37-T01 - Contentfamilien in Reviewwellen

Implementierungsfolge

1. Welle A units/abilities, B regions/enemies/bosses/modifiers, C missions/events, D items/relics/economy, E endgame/meta

2. pro PR kleine Familie, Source Diff gegen Phase10/GDD

3. keine Mega-PR

4. owners review.

Erzeugtes Artefakt

Content integration schedule and per-wave reports.

Abnahme

• Every entity passes compiler/test inventory

• no unreviewed numeric diff

• file limits.

### 37.3.2 P37-T02 - Ability/Encounter Testaktivierung

Implementierungsfolge

1. Für jede Ability mindestens positive/invalid/interrupt/edge

2. jede Unit in Golden/Scenario

3. jeder Encounterpool/unlock state

4. every modifier/status

5. missing test inventory now hard release error.

Erzeugtes Artefakt

Complete content-test map.

Abnahme

• 0 untested release IDs

• all active tests green

• Golden registry coverage report.

### 37.3.3 P37-T03 - DE-/EN-Redaktion

Implementierungsfolge

1. DE narrative/copy final proofread

2. EN human-reviewed parity

3. glossary, tone/age, text budgets, compact variants, subtitles

4. status approved by two roles

5. machine raw not allowed.

Erzeugtes Artefakt

Approved locale bundles and review ledger.

Abnahme

• 0 draft/missing/prohibited terms

• pseudo visuals

• subtitle exact voice script.

### 37.3.4 P37-T04 - Reference Completeness

Implementierungsfolge

1. Every Unit/Ability/Boss/Screen has visual/audio/codex/telegraph refs

2. asset/audio manifest entries may still production pending owner Phase38/39 but no unnamed placeholder

3. store screenshot candidates tagged.

Erzeugtes Artefakt

Content Reference Report.

Abnahme

• No unknown/missing ref

• pending production list exact and finite.

### 37.3.5 P37-T05 - Balance Harness

Implementierungsfolge

1. Representative formations, neutral encounters, difficulties/modes/seeds

2. measure winrate<20/>80 flags, duration, first death, role contribution, timeout<2%, item/relic usage

3. compare before/after

4. tuning only documented corridors and contentVersion diff.

Erzeugtes Artefakt

Balance report and approved tuning changes.

Abnahme

• No auto edits

• every tuning change hypothesis/test/result/reviewer

• Golden version decision.

### 37.3.6 P37-T06 - Content Complete Gate

Implementierungsfolge

1. Releasecounts, graph/mission/event/achievement/mastery, all tests/locales/refs

2. 100k fights/maps

3. full campaign/endgame structural smoke

4. contentVersion hash freeze candidate.

Erzeugtes Artefakt

content-complete-report.json/md.

Abnahme

• Exact counts

• no TODO/placeholder/draft/untested IDs

• all semantic validators green.

## 37.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| content/source/ | Release data split by family | <=300 je Datei |
| src/locales/messages/de/content/ | Final DE | <=300 je Datei |
| src/locales/messages/en/content/ | Final EN | <=300 je Datei |
| tests/content/content-test-inventory.json | ID→tests | <=300 je Split |
| tools/balance/run-matrix.mjs | Balance orchestration | <=300 |
| tools/balance/report.ts | Metrics/diffs | <=300 |
| docs/reports/content-complete.md | Gate evidence | <=300 + generated appendix |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 37.5 Pflichtprüfungen

### Counts/Refs

• Exact all release counts, zero orphan.

### Test Inventory

• Every ID active tests.

### Localization

• Approved DE/EN/glossary/budgets/pseudo.

### Balance

• Matrix, timeout<2% target, no auto tuning.

### Mass

• 100k fights/maps after final content.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 37.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(content): activate complete release content in reviewed waves

• docs(localization): approve complete German and English copy

• test(content): close test inventory balance and completeness gates

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 37 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 37.7 Exit-Gate G37

✓ Alle Releasecounts und Contentreferenzen sind exakt und vollständig.

✓ Jede Ability/Unit/Boss/Modifier/Statusfamilie besitzt aktive Tests.

✓ DE/EN sind approved, nicht Rohübersetzung; Pseudo-/Textbudgets grün.

✓ Content Complete Report enthält keine offene Placeholder-/Test-/Reference-Lücke.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 37.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 37: „Full-Content-Integration, Localization-Redaktion und Balanceharness“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 2, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 22, Kapitel 24, Kapitel 43, Kapitel 46, Kapitel 47, Kapitel 59, Kapitel 60, Kapitel 70, Kapitel 75, Kapitel 85, Kapitel 86 vollständig.

- Prüfe Gate G36; alle Systeme/Modi funktional; Content Source Baseline aus Phase10. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P37-T01: Contentfamilien in Reviewwellen

- P37-T02: Ability/Encounter Testaktivierung

- P37-T03: DE-/EN-Redaktion

- P37-T04: Reference Completeness

- P37-T05: Balance Harness

- P37-T06: Content Complete Gate

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 37.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G37: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 38: Asset-, Animation-, Atlas- und VFX-Produktionspipeline

Phase 38 produziert und integriert alle visuellen Releaseassets über ein manifestiertes, lizenziertes, reproduzierbares Buildsystem mit Animationstiming, Telegraphie, Reduced-Varianten und Budgetgates.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 52, Kapitel 59, Kapitel 64, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 84, Kapitel 86 |
| Branch | feat/38-asset-animation-atlas-und-vfx-produktionsp |
| Eingangsgate | Gate G37; finite Asset Requirement List; final visual direction approved. |
| Primäre Outputs | Asset Manifest/Provenance, Source→Platform Build, Atlases, Unit Packages, Background/UI/Icon Assets, VFX/Telegraphy and complete Asset QA. |
| Nicht-Ziele | Keine eingebetteten lokalisierbaren Texte, keine unlizenzierte/undokumentierte KI-Quelle, keine Gameplayhitbox aus Pixeln. |
| Exit | Gate G38; Phase-Report docs/reports/phase-38.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 38.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G37; finite Asset Requirement List; final visual direction approved. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 52, Kapitel 59, Kapitel 64, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 84, Kapitel 86 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 38.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 38.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 38.3.1 P38-T01 - Asset Manifest/Provenance

Implementierungsfolge

1. ID/type/source/generated/hash/license/provenance/tool/model/date/prompt ID/rights/colorspace/alpha/dimensions/maxBytes/preload group

2. no orphan/unreferenced

3. source master separate from generated

4. license report.

Erzeugtes Artefakt

assets/manifest entries and provenance ledger.

Abnahme

• Every asset ref resolves

• unknown license/rights blocks

• source hash changes rebuild.

### 38.3.2 P38-T02 - Build/Format Pipeline

Implementierungsfolge

1. UI SVG sanitized no scripts/external refs

2. raster WebP quality85-92

3. atlas max4096, 2048 preferred Low, 2px extrude/padding, premultiplied alpha

4. backgrounds1920x1080+ layered

5. deterministic names/hash

6. generated not handedited.

Erzeugtes Artefakt

tools/assets build pipeline.

Abnahme

• Two builds same hashes

• bad SVG/size/alpha/color/format fails

• contact sheet report.

### 38.3.3 P38-T03 - Unit Animation Packages

Implementierungsfolge

1. Each troop/enemy/hero/boss/summon required clips and frame budgets

2. feetAnchor/pivot/markers, silhouette, player/enemy facing

3. markers derived presentation only

4. Low frames preserve timings

5. every visualId complete.

Erzeugtes Artefakt

Unit atlas packages and animation manifests.

Abnahme

• All clips/anchors/frames

• no missing release fallback

• interruption/defeat visual tests.

### 38.3.4 P38-T04 - HQ/Region/UI/Icon/Splash

Implementierungsfolge

1. HQ and four region backgrounds/decor layers, UI illustrations/icons, item/portrait/codex assets

2. app icon broken gold ring/violet core recognisable32px/no text/no alpha

3. adaptive Android foreground/background

4. native splash static/subtle.

Erzeugtes Artefakt

Complete noncombat asset package.

Abnahme

• 32px/mono/safe zones/store masks

• all screens real assets

• no text/hitbox imitation.

### 38.3.5 P38-T05 - VFX/Telegraphie

Implementierungsfolge

1. Ground warning form/countdown/impact, castTicks exact, color+shape/pattern

2. Reduced Motion replaces movement not duration

3. hitstop/shake caps, quality particle caps, readability layer protected

4. no flash>3Hz.

Erzeugtes Artefakt

VFX emitter/telegraph manifests.

Abnahme

• Every dangerous effect normal/low/reduced/color profiles

• timing snapshot

• budget drop cosmetics only.

### 38.3.6 P38-T06 - Asset Acceptance/Performance

Implementierungsfolge

1. Fringing/halo, premultiplied alpha, atlas bleed, compression artifacts, scaling, memory/preload, unreferenced/missing variants

2. device screenshot/contact sheets

3. AAB/IPA size contribution

4. provenance/licensing signoff.

Erzeugtes Artefakt

Asset Acceptance Report.

Abnahme

• 0 critical visual/license issue

• active region texture budgets

• installed/base budgets

• all pending list closed.

## 38.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| assets/manifest/ | Manifest split by group | <=300 je Datei |
| tools/assets/build.mjs | Orchestrator | <=300 |
| tools/assets/validate/ | One rule family | <=250 je Datei |
| src/game/render/assets/asset-resolver.ts | Manifest resolver | <=280 |
| assets/source/units/ | Masters | binary/provenance |
| public/assets/generated/ | Generated outputs | generated allowlist |
| docs/reports/assets/ | Contacts/budgets/licenses | generated + summaries <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 38.5 Pflichtprüfungen

### Manifest

• All refs, licenses, provenance, hashes.

### Technical

• Format/atlas/alpha/pivot/clip/bleed.

### Visual/A11y

• Silhouette/telegraph/color/reduced/flash.

### Performance

• Texture/preload/bundle/device memory.

### Reproducibility

• Identical generated hashes.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 38.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(assets): add complete licensed production asset manifest

• build(assets): generate atlases platform images and reports

• test(assets): enforce animation telegraph alpha and budget quality

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 38 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 38.7 Exit-Gate G38

✓ Jede Visual-/Assetreferenz besitzt freigegebenes Produktionsasset und Provenienz.

✓ Assetbuild ist reproduzierbar; keine manuelle Änderung Generated.

✓ Alle Telegraphien bleiben Low/Reduced/Colorblind vollständig lesbar.

✓ Bundle-/Texture-/Atlas-/Alpha- und Lizenzgates sind grün.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 38.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 38: „Asset-, Animation-, Atlas- und VFX-Produktionspipeline“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 37, Kapitel 38, Kapitel 52, Kapitel 59, Kapitel 64, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 84, Kapitel 86 vollständig.

- Prüfe Gate G37; finite Asset Requirement List; final visual direction approved. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P38-T01: Asset Manifest/Provenance

- P38-T02: Build/Format Pipeline

- P38-T03: Unit Animation Packages

- P38-T04: HQ/Region/UI/Icon/Splash

- P38-T05: VFX/Telegraphie

- P38-T06: Asset Acceptance/Performance

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 38.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G38: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 39: Audio, Musik, DE/EN Voice, Haptik und Unterbrechungen

Phase 39 vervollständigt die sechs Audiobusse, plattformspezifischen Formate, Musikübergänge, verbindliche DE-/EN-Sprachausgabe, Haptik und Android-/iOS-Audiofocus-/Silent-Mode-Verhalten.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 39, Kapitel 40, Kapitel 57, Kapitel 60, Kapitel 64, Kapitel 80, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84 |
| Branch | feat/39-audio-musik-de-en-voice-haptik-und-unterbr |
| Eingangsgate | Gate G38; finale Voice Scripts/Subtitle Keys und Audio Requirement List vorhanden; GameAudioSession Skeleton. |
| Primäre Outputs | Audio Manifest/Build, Audio Engine, Music Director, Voice Runtime, Native GameAudioSession, Haptic Matrix, Mixing/Loudness and Device Tests. |
| Nicht-Ziele | Keine semantische Information nur per Audio/Haptik; kein Backgroundaudio; keine zufällige Gameplayentscheidung. |
| Exit | Gate G39; Phase-Report docs/reports/phase-39.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 39.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G38; finale Voice Scripts/Subtitle Keys und Audio Requirement List vorhanden; GameAudioSession Skeleton. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 39, Kapitel 40, Kapitel 57, Kapitel 60, Kapitel 64, Kapitel 80, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 39.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 39.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 39.3.1 P39-T01 - Audio Manifest/Build

Implementierungsfolge

1. 48kHz/24bit masters

2. OGG Vorbis Web/Android, AAC-LC/M4A iOS

3. cue ID, bus, variants, cooldown, priority, loop markers, subtitle key, voice locale, max voices, license/provenance

4. deterministic platform manifests.

Erzeugtes Artefakt

Audio pipeline/manifests.

Abnahme

• All cue refs/files/loop/subtitles

• format per platform

• same cue semantics

• unknown license fail.

### 39.3.2 P39-T02 - Six-Bus Engine

Implementierungsfolge

1. master80, music65, sfx80, voice80, ui70, ambient55

2. mute/volumes

3. High24/Medium16/Low10 SFX voices

4. same cue60ms unless burst

5. combatCosmetic variant/pitch

6. no gameplay RNG.

Erzeugtes Artefakt

audio-engine/bus mixer.

Abnahme

• Bus/mute/limits/cooldown/variant isolation

• no clipping

• settings persistence.

### 39.3.3 P39-T03 - Music Director

Implementierungsfolge

1. Title/HQ theme/layers, four region exploration/battle loops, boss phase stems/transition<=1 bar, endgame variation every5

2. crossfade600-1000ms

3. no duplicate start/resume

4. background pause.

Erzeugtes Artefakt

music-director.ts and cue data.

Abnahme

• Route/short battles/phase/pause/resume

• loop gap analysis

• disabled music.

### 39.3.4 P39-T04 - DE/EN Voice Runtime

Implementierungsfolge

1. Pip all tutorial/central story

2. each hero entry/signature/level3/lowHP/victory min2 variants

3. main/intermediate bosses intro/phase/defeat

4. exact subtitle

5. 20s repetition cooldown

6. text-only content as specified

7. locale fallback must not silently wrong language.

Erzeugtes Artefakt

Voice manifest/runtime and recording completion report.

Abnahme

• All required cue counts both locales

• subtitle equality/timing

• locale switch

• missing release voice fail.

### 39.3.5 P39-T05 - GameAudioSession Native

Implementierungsfolge

1. Android AUDIOFOCUS_GAIN active, transient loss pause/duck, loss remains mute until conscious resume, release focus background

2. iOS AVAudioSession ambient, Silent Switch, other audio mix

3. headset/Bluetooth/call/Siri interruption pauses battle

4. no background capability.

Erzeugtes Artefakt

Android/iOS plugin implementations.

Abnahme

• Real device call/Siri/assistant/headset/Bluetooth/silent/other music

• no double cue

• battle pause.

### 39.3.6 P39-T06 - Haptics/Mix Acceptance

Implementierungsfolge

1. Semantic matrix confirm, purchase/unlock after save, invalid, heavy own hit/boss, defeat

2. cooldown200/500, off/low/normal

3. loudness music -16 LUFS, true peak<=-1dBTP, sidechain 3/5dB

4. no sole warning.

Erzeugtes Artefakt

Haptic service and audio QA report.

Abnahme

• Rate limits/settings/unavailable

• loudness/clipping/polyphony

• audio/haptic off full playability.

## 39.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| assets/manifest/audio/ | Cue/music/voice manifests | <=300 je Split |
| tools/audio/build.mjs | Platform encode/manifest | <=300 |
| src/audio/audio-engine.ts | Bus/voice limits | <=300 |
| src/audio/music-director.ts | Context transitions | <=300 |
| src/audio/voice-runtime.ts | Localized cues/subtitles | <=280 |
| src/platform/audio/game-audio-session.ts | TS adapter | <=220 |
| android/.../GameAudioSessionPlugin.kt | Android focus | <=300 je Datei |
| ios/.../GameAudioSessionPlugin.swift | iOS session | <=300 je Datei |
| src/platform/haptics/haptic-service.ts | Semantic patterns | <=240 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 39.5 Pflichtprüfungen

### Manifest/Build

• Formats/loops/subtitles/licenses/reproducibility.

### Engine

• Buses/polyphony/cooldowns/settings/RNG isolation.

### Voice

• Required scope DE/EN and exact subtitles.

### Native FQA

• Focus/silent/call/routes/background real devices.

### Mix/Haptics

• LUFS/peaks/ducking/rate/off.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 39.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(audio): add six-bus music voice and haptic runtime

• feat(native-audio): implement android and ios interruption sessions

• test(audio): complete cue voice focus loudness and rate matrices

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 39 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 39.7 Exit-Gate G39

✓ Alle Pflichtaudio-/Voice-Cues existieren in korrekten Plattformformaten.

✓ DE/EN Voice-Scope und wortgleiche Untertitel sind vollständig.

✓ Android/iOS-Unterbrechungen pausieren Kampf und erzeugen keinen doppelten Cue.

✓ Audio/Haptik aus oder nicht verfügbar beeinträchtigt keine Information/Funktion.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 39.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 39: „Audio, Musik, DE/EN Voice, Haptik und Unterbrechungen“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 39, Kapitel 40, Kapitel 57, Kapitel 60, Kapitel 64, Kapitel 80, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84 vollständig.

- Prüfe Gate G38; finale Voice Scripts/Subtitle Keys und Audio Requirement List vorhanden; GameAudioSession Skeleton. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P39-T01: Audio Manifest/Build

- P39-T02: Six-Bus Engine

- P39-T03: Music Director

- P39-T04: DE/EN Voice Runtime

- P39-T05: GameAudioSession Native

- P39-T06: Haptics/Mix Acceptance

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 39.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G39: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 40: Accessibility- und Input-Completion

Phase 40 schließt Accessibility und Input für sämtliche Screens und Kernflows ab. WCAG-2.2-AA-Prinzipien, Plattformkonventionen, TalkBack/VoiceOver, 200% Text, Keyboard/Gamepad und Reduced Settings sind Releasegates.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 40, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82, Kapitel 85 |
| Branch | feat/40-accessibility-und-input-completion |
| Eingangsgate | Gate G39; alle Screens/Content/Audio funktional; Component- und Battle-A11y-Grundlagen vorhanden. |
| Primäre Outputs | Accessibility Audit/Remediation, Focus Graphs, Complete Gamepad/Keyboard Input, Screenreader Flows, Visual Comfort Profiles and full A11y Evidence Matrix. |
| Nicht-Ziele | Keine automatische Testzahl gilt als Ersatz für reale TalkBack-/VoiceOver-FQA; keine freie Gamepad-Remap-Pflicht V1. |
| Exit | Gate G40; Phase-Report docs/reports/phase-40.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 40.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G39; alle Screens/Content/Audio funktional; Component- und Battle-A11y-Grundlagen vorhanden. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 40, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 40.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 40.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 40.3.1 P40-T01 - Semantik-/Kontrastaudit aller Screens

Implementierungsfolge

1. Headinghierarchie, Namen/Rolle/Wert, Buttons/Links, Gruppen, Live Regions sparsam, decorative aria-hidden

2. normal text4.5:1, large/icon/focus3:1

3. automated axe/custom contrast and manual audit

4. fix at component root.

Erzeugtes Artefakt

A11y audit report S00-S65/O01-O07.

Abnahme

• 0 critical/serious automated issue

• manual exceptions documented

• color never sole info.

### 40.3.2 P40-T02 - Textscale 100-200%

Implementierungsfolge

1. Run every screen at100/125/150/175/200 plus OS font/bold where platform

2. no clipping/horizontal text scroll/hidden primary

3. collection switches list/detail

4. illustration reduces

5. screenshots and DOM overflow detector.

Erzeugtes Artefakt

Textscale matrix and fixes.

Abnahme

• All screens smallest supported width

• DE/EN/Pseudo

• no concealed action or font below token minimum.

### 40.3.3 P40-T03 - Focusgraph/Keyboard/Gamepad

Implementierungsfolge

1. Per-screen logical graph, arrows/WASD, Enter/Space, Escape/Back, I/F1, Q/E/CtrlTab, gamepad DPad/stick/A/B/Y/LB/RB/LT/RT

2. reconnect last logical focus

3. no focus behind modal

4. all flows without pointer.

Erzeugtes Artefakt

Input registry/focus maps and S63 display.

Abnahme

• Full primary flow keyboard/gamepad

• no trap/loss/unreachable

• reconnect and hot switch.

### 40.3.4 P40-T04 - Touch/Assistive Input

Implementierungsfolge

1. All hitboxes48, main56, dangerous spacing12

2. no required hover/long press/double tap

3. drag alternate

4. switch control semantic traversal

5. no time-critical input

6. touch exploration.

Erzeugtes Artefakt

Touch target and modality audit.

Abnahme

• Small device overlay detector

• all drag flows alternate

• disabled reason accessible.

### 40.3.5 P40-T05 - TalkBack/VoiceOver End-to-End

Implementierungsfolge

1. First start→new game→formation→first battle/text view→result→purchase→save export→settings

2. semantic combat announcements

3. system document picker

4. focus restore after native return

5. real devices.

Erzeugtes Artefakt

NAT-A/I A11y test records.

Abnahme

• Both platforms complete

• no unexpected auto combat action

• labels/values localized

• picker cancel/success.

### 40.3.6 P40-T06 - Visual Comfort/Profiles

Implementierungsfolge

1. Deuteranopia/protanopia/tritanopia, status forms/patterns, positive/negative deltas

2. Reduce Motion removes parallax/zoom/shake/long movement, Reduce Flash<=3Hz, Low Quality combined

3. damage numbers modes

4. subtitles/audio alternatives.

Erzeugtes Artefakt

Accessibility profiles and combined full-flow test.

Abnahme

• Full campaign technical smoke with Low+Reduced

• no missing telegraph

• color profile screenshots

• shake effective0.

## 40.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/ui/a11y/ | Semantic/focus utilities | <=260 je Datei |
| src/platform/input/input-registry.ts | Keyboard/gamepad mapping | <=300 |
| src/platform/input/focus-graph.ts | Screen focus graph | <=300 |
| src/features/accessibility/ | Profiles/settings | <=260 je Datei |
| tools/a11y/audit-screens.mjs | Automated matrix | <=300 |
| tests/e2e/accessibility/ | Keyboard/textscale/semantic | <=300 je Test |
| docs/qa/accessibility-matrix.md | Manual evidence | <=300 + generated report |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 40.5 Pflichtprüfungen

### Automated

• All screens axe/contrast/overflow/touch targets.

### Keyboard/Gamepad

• Every primary flow and reconnect.

### TalkBack/VoiceOver

• Real device end-to-end.

### Visual Comfort

• 200%, color profiles, Low+Reduced combined.

### Battle

• Semantic live rules and tactical text view.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 40.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(a11y): complete semantic focus and modality coverage

• test(a11y): add all-screen textscale contrast and input matrix

• docs(a11y): record TalkBack VoiceOver and comfort acceptance

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 40 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 40.7 Exit-Gate G40

✓ Alle S00-S65/O01-O07 bestehen die anwendbare Accessibilitymatrix.

✓ Primärer Hauptflow ist vollständig per Keyboard und Gamepad ausführbar.

✓ TalkBack und VoiceOver bestehen reale End-to-End-Fälle.

✓ 200%/Color Profiles/Reduce Motion+Flash verlieren keine Funktion oder Telegraphie.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 40.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 40: „Accessibility- und Input-Completion“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 40, Kapitel 54, Kapitel 55, Kapitel 56, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 82, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G39; alle Screens/Content/Audio funktional; Component- und Battle-A11y-Grundlagen vorhanden. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P40-T01: Semantik-/Kontrastaudit aller Screens

- P40-T02: Textscale 100-200%

- P40-T03: Focusgraph/Keyboard/Gamepad

- P40-T04: Touch/Assistive Input

- P40-T05: TalkBack/VoiceOver End-to-End

- P40-T06: Visual Comfort/Profiles

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 40.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G40: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 41: Performance, Speicher, GPU, Bundle, Thermik und Auto-Quality

Phase 41 misst und optimiert das vollständige Spiel gegen verbindliche Simulations-, Render-, Speicher-, Bundle-, Start-, Save-, Akku- und Thermikbudgets. Auto-Quality darf ausschließlich Kosmetik ändern.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 52, Kapitel 65, Kapitel 67, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 |
| Branch | feat/41-performance-speicher-gpu-bundle-thermik-un |
| Eingangsgate | Gate G40; Feature/Content/Assets/Audio/A11y vollständig; reale Minimum-/Targetgeräte verfügbar. |
| Primäre Outputs | Instrumentation/Benchmarks, Auto-Quality, Code/Asset Splitting, Memory/Pool Fixes, Soak/Thermal Reports and hard Performance CI/Device gates. |
| Nicht-Ziele | Keine Optimierung durch Tickskip, Mechanik-/Entity-/Telegraphieverlust oder Contentdownload. |
| Exit | Gate G41; Phase-Report docs/reports/phase-41.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 41.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G40; Feature/Content/Assets/Audio/A11y vollständig; reale Minimum-/Targetgeräte verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 52, Kapitel 65, Kapitel 67, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 41.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 41.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 41.3.1 P41-T01 - Deterministische Benchmark-Szenen

Implementierungsfolge

1. Bootstrap, HQ, max regular battle, max boss/summons/projectiles/VFX, region switch, 20 battles, Endless30min

2. fixed saves/seeds

3. collect sim tick, render p95/p99, long tasks, draw calls, heap, GPU texture, loads, save times.

Erzeugtes Artefakt

Benchmark harness/scenarios.

Abnahme

• Same scenario/config

• metrics units/method

• no debug instrumentation altering result materially.

### 41.3.2 P41-T02 - Simulation/Main Thread

Implementierungsfolge

1. Target sim<=4ms p95, minimum<=10ms p95 at30TPS

2. no tickskip

3. UI no >50ms normal, <=100ms load transition

4. profile hotspots, data structures/chunked validation

5. regression thresholds with noise bands documented.

Erzeugtes Artefakt

Sim/UI performance report and fixes.

Abnahme

• Worst case real devices

• unchanged checkpoint hashes

• no recurring GC/jank.

### 41.3.3 P41-T03 - Renderer/GPU

Implementierungsfolge

1. Target render<=16.7ms p95/25ms p99, Low<=33.3ms p95

2. draw calls180/100, texture192/96MiB

3. batching, culling cosmetics, pools, filter reduction

4. readability intact.

Erzeugtes Artefakt

GPU/render optimization report.

Abnahme

• Max battle all qualities

• no telegraph cull

• context loss

• visual diff approved.

### 41.3.4 P41-T04 - Heap/Memory/Load/Save

Implementierungsfolge

1. JS heap180/130MiB p95, no >10MiB growth after20 battles

2. cold<=3s target/5s min, warm<=2s, screen<=300ms/no load/1.5s region

3. save profile<=100ms target/settings50ms, hard<=250

4. lazy region load local.

Erzeugtes Artefakt

Memory/load/save reports.

Abnahme

• 20 fights/30min, app switch, region cycles, no leak/timer/audio accumulation.

### 41.3.5 P41-T05 - Auto-Quality

Implementierungsfolge

1. First120 hidden standard frames plus deviceMemory/GPU limits

2. High p95<=15, Medium<=25 else Low

3. persisted/re-evaluate OS/App major/context loss

4. during battle only Particles→Shadows→Background→Resolution1.0..0.75 downward

5. never up midbattle

6. up after3 stable at screen switch.

Erzeugtes Artefakt

quality-selector/runtime.

Abnahme

• Decision vectors, thermal/frame downgrade, no gameplay hash change, no strategic visibility loss.

### 41.3.6 P41-T06 - Bundle/Thermal/Battery Gate

Implementierungsfolge

1. Web JS gzip target1.5/hard2.5MiB, bootstrap20MiB, active region60MiB target, installed250 target/350 hard, saves/logs20

2. 30min no OS warning/uncontrolled throttle

3. background0 frames/ticks/audio/wakelock

4. device report.

Erzeugtes Artefakt

Release performance gate report.

Abnahme

• All hard limits pass or NO-GO

• AAB/IPA measurements

• thermal/energy real devices

• no network downloads.

## 41.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| src/performance/metrics.ts | Metric collection QA-only | <=280 |
| src/performance/benchmark-scenarios.ts | Fixed scenarios | <=300 |
| src/game/render/quality/quality-selector.ts | Initial tier | <=260 |
| src/game/render/quality/quality-controller.ts | Runtime downgrade | <=280 |
| tools/perf/run-benchmarks.mjs | Automation/report | <=300 |
| docs/reports/performance/ | Device results/budgets | <=300 summary + generated data |
| tests/performance/ | Hash/budget regression | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 41.5 Pflichtprüfungen

### Simulation/UI

• Tick p95, Long tasks, hashes.

### Render/GPU

• Frame p95/p99, draw, textures, visual.

### Memory/Load/Save

• 20 battles/30min/start/screen/save.

### Auto Quality

• Decision/downgrade/never gameplay.

### Bundle/Thermal/Battery

• AAB/IPA sizes, real device energy.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 41.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• perf(core): meet simulation UI and memory budgets

• perf(render): meet GPU frame and auto-quality contracts

• test(perf): establish bundle thermal and device release gates

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 41 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 41.7 Exit-Gate G41

✓ Alle harten Kapitel-84-Budgets sind auf definierten Geräten gemessen und bestanden.

✓ Auto-Quality verändert ausschließlich Kosmetik und nie während Kampf nach oben.

✓ Keine Memory-/Timer-/Audioakkumulation in 30-Minuten-Soaks.

✓ Install-/JS-/Bootstrap-/Regionbudgets sind innerhalb harter Grenzen.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 41.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 41: „Performance, Speicher, GPU, Bundle, Thermik und Auto-Quality“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 52, Kapitel 65, Kapitel 67, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 82, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G40; Feature/Content/Assets/Audio/A11y vollständig; reale Minimum-/Targetgeräte verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P41-T01: Deterministische Benchmark-Szenen

- P41-T02: Simulation/Main Thread

- P41-T03: Renderer/GPU

- P41-T04: Heap/Memory/Load/Save

- P41-T05: Auto-Quality

- P41-T06: Bundle/Thermal/Battery Gate

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 41.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G41: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 42: Security, Privacy, Offline- und Supply-Chain-Härtung

Phase 42 beweist, dass das finale Binary keine Daten sammelt/überträgt, vollständig offline läuft, WebView/Imports/Nativeflächen gehärtet sind und Dependencies/Assets rechtlich sowie technisch freigegeben sind.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 3, Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 58, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 74, Kapitel 83, Kapitel 85 |
| Branch | feat/42-security-privacy-offline-und-supply-chain- |
| Eingangsgate | Gate G41; vollständige Releasecandidate-nahe App/Dependencies/Assets; keine Placeholder-Securityannahmen. |
| Primäre Outputs | Threat Model, production CSP, network/permission/entitlement binary audits, import hardening verification, SBOM/license signoff, privacy declaration evidence and offline full-flow test. |
| Nicht-Ziele | Keine Telemetrie zur „Sicherheit“, kein Crash-SDK, keine Remote Config/Live Update. |
| Exit | Gate G42; Phase-Report docs/reports/phase-42.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 42.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G41; vollständige Releasecandidate-nahe App/Dependencies/Assets; keine Placeholder-Securityannahmen. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 3, Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 58, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 74, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 42.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 42.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 42.3.1 P42-T01 - Threat Model und Datenfluss

Implementierungsfolge

1. Assets, Content, Saves, Imports, system Browser, Native bridges, build/CI/secrets

2. attackers corrupt file, malicious URL, supply package, lost device

3. data inventory confirms no IDs/free text/network

4. mitigations/owners/residual risks.

Erzeugtes Artefakt

docs/security/threat-model.md/data-flow.

Abnahme

• Every external boundary

• no undocumented data store/flow

• review after binary scan.

### 42.3.2 P42-T02 - Production CSP/WebView

Implementierungsfolge

1. default self, img self data blob, media self blob, font self, style self unsafe-inline, script self, connect none, object/frame/base/form none

2. no eval/new Function

3. no server.url/allowNavigation/mixed content

4. WebView debugging off

5. sourcemaps not bundled.

Erzeugtes Artefakt

CSP/build/native config and tests.

Abnahme

• Injected fetch/ws/eventsource/form/frame/eval blocked

• app core works

• release bundle scan.

### 42.3.3 P42-T03 - Network/Identifier/Permission Binary Audit

Implementierungsfolge

1. Proxy/DNS sinkhole/OS network stats full campaign smoke

2. Android no INTERNET/dangerous perms/backup

3. iOS no ATS exception/unneeded entitlement/tracking domains

4. scan package symbols for Firebase/AdMob/Sentry/etc and Advertising IDs.

Erzeugtes Artefakt

SEC network/binary reports.

Abnahme

• Zero app network requests

• zero forbidden SDK identifiers

• declarations match actual binary.

### 42.3.4 P42-T04 - Import/URL/Bridge Hardening

Implementierungsfolge

1. Re-run malicious archive/path/symlink/bomb, size/hash/schema

2. external HTTPS allowlist/confirmation/system Browser

3. bridge DTO strict unknown rejection

4. native paths private/staging only

5. no arbitrary file read/write.

Erzeugtes Artefakt

Security regression suite.

Abnahme

• Fuzz corpus no crash/overwrite

• javascript/file/custom host blocked

• picker callbacks idempotent.

### 42.3.5 P42-T05 - Supply Chain/Licenses/Secrets

Implementierungsfolge

1. Frozen lock, advisory scan, SBOM, direct/transitive license/URL, asset provenance/commercial rights

2. no unknown/copyleft incompatible

3. secret scan history/current

4. signing keys only secret store/local protected

5. CI actions pinned.

Erzeugtes Artefakt

Final SBOM/license/secret report.

Abnahme

• High/critical exploitable finding blocks

• unknown license blocks

• seeded secret caught

• clean checkout build.

### 42.3.6 P42-T06 - Privacy/Offline Evidence

Implementierungsfolge

1. Privacy page and Store answers “Data Not Collected/No sharing” only after audit

2. diagnostics user-initiated contents preview

3. full install→campaign/endgame/import/export in airplane mode

4. no spinner/error

5. external pages optional system Browser.

Erzeugtes Artefakt

Privacy evidence package and offline E2E/FQA.

Abnahme

• Binary, manifests, SDKs, observed traffic and declarations consistent

• no backend dependency.

## 42.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| docs/security/threat-model.md | Threat/data flow | <=300 |
| src/platform/security/safe-external-link.ts | URL policy | <=240 |
| src/platform/security/bridge-validation.ts | DTO boundary | <=260 |
| tools/security/scan-binary.mjs | SDK/URL/sourcemap scan | <=300 |
| tools/security/verify-csp.mjs | CSP/runtime probes | <=260 |
| docs/reports/security/ | SBOM/license/network/privacy | <=300 summaries |
| tests/security/ | CSP/import/url/offline | <=300 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 42.5 Pflichtprüfungen

### Static

• CSP, bundle symbols, permissions, entitlements, SBOM, secrets.

### Dynamic

• Proxy/sinkhole full flow, attempted network APIs.

### Import/Bridge

• Malicious corpus/fuzz/boundaries.

### Privacy

• Declaration-to-binary traceability.

### Offline

• Fresh install full core flow airplane mode.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 42.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• security: harden CSP WebView native bridges and imports

• security: verify no network identifiers permissions or telemetry

• docs(privacy): finalize binary-backed privacy and license evidence

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 42 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 42.7 Exit-Gate G42

✓ Vollständiger Offlineflow erzeugt keinen App-Netzwerkverkehr.

✓ Productionbinary enthält keine verbotene Permission, Entitlement, SDK-ID oder Remotequelle.

✓ SBOM/Lizenzen/Assets/Secrets sind vollständig freigegeben.

✓ Privacy-/Data-Safety-/App-Privacy-Aussagen sind durch Binary- und Trafficnachweis gedeckt.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 42.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 42: „Security, Privacy, Offline- und Supply-Chain-Härtung“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 3, Kapitel 42, Kapitel 49, Kapitel 50, Kapitel 58, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 74, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G41; vollständige Releasecandidate-nahe App/Dependencies/Assets; keine Placeholder-Securityannahmen. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P42-T01: Threat Model und Datenfluss

- P42-T02: Production CSP/WebView

- P42-T03: Network/Identifier/Permission Binary Audit

- P42-T04: Import/URL/Bridge Hardening

- P42-T05: Supply Chain/Licenses/Secrets

- P42-T06: Privacy/Offline Evidence

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 42.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G42: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 43: Android Release, Google Play und Store-CERT

Phase 43 erzeugt das signierbare Android-AAB, erfüllt API-/16-KB-/Edge-to-Edge-/Back-/Resize-/Lifecycle-/Accessibility-Gates und bereitet alle Play-Console-Deklarationen, Tests und staged Rollout vor.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 62, Kapitel 64, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 84, Kapitel 85 |
| Branch | feat/43-android-release-google-play-und-store-cert |
| Eingangsgate | Gate G42; Security/Privacy/Performance vollständig; Google Play Konto/Package-ID/Upload-Key real vorbereitet. |
| Primäre Outputs | Android Release Pipeline, AAB/Signing/16KB validation, full Android CERT matrix, Play Console declarations/listing hooks, closed/internal test evidence and Production Access readiness. |
| Nicht-Ziele | Kein Produktions-APK, keine Debugsignatur, keine Annahme alter Storeregeln. |
| Exit | Gate G43; Phase-Report docs/reports/phase-43.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 43.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G42; Security/Privacy/Performance vollständig; Google Play Konto/Package-ID/Upload-Key real vorbereitet. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 62, Kapitel 64, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 43.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 43.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 43.3.1 P43-T01 - Aktuelle offizielle Regeln revalidieren

Implementierungsfolge

1. Spätestens14 Tage vor Upload offizielle Target API, 16-KB, Testing, Core Quality, Data Safety und Vitals prüfen

2. dated source snapshot/changes

3. technische Mindestwerte dürfen erhöht, Produkt-/Privacygrenzen nicht geschwächt

4. Plan/CI aktualisieren.

Erzeugtes Artefakt

Android rules revalidation report.

Abnahme

• All official pages/date/owner/diff

• unresolved change blocks AAB submission.

### 43.3.2 P43-T02 - Release AAB/Signing

Implementierungsfolge

1. versionName SemVer/versionCode strictly increasing, Play App Signing, protected Upload Key backup/recovery, release R8/proguard tested, arm64-v8a and if native armeabi-v7a, x86_64 QA only

2. clean verify:release entry

3. certificate fingerprint check.

Erzeugtes Artefakt

Signed RC AAB and provenance.

Abnahme

• bundletool install, fingerprint not debug, same tag/content, no secrets in artifact/repo.

### 43.3.3 P43-T03 - 16-KB/API/Manifest/Backup

Implementierungsfolge

1. target/compile required current (GDD36 baseline), native libs 16KB page aligned/safe, API24 min, INTERNET removed, allowBackup false/data extraction excludes saves, no dangerous permission, edge-to-edge/systembars

2. APK Analyzer/bundletool/device/emulator.

Erzeugtes Artefakt

Binary config reports.

Abnahme

• All native .so pass

• merged manifest exact

• API24 and Android16+ smoke.

### 43.3.4 P43-T04 - Android CERT Matrix

Implementierungsfolge

1. Clean/update/downgrade, cold/warm/recents/sleep/lock/kill/low memory, predictive/gesture/3button Back all screens, rotate/fold/multiwindow/desktop resize, cutouts/system bars, offline, audio interruptions, min/target performance, TalkBack/200%/switch/keyboard, 30min.

Erzeugtes Artefakt

NAT-A test records by device/OS/buildhash.

Abnahme

• 0 P0/P1

• each matrix row evidence

• real low/mainstream/tablet/foldable coverage.

### 43.3.5 P43-T05 - Play Console Declarations

Implementierungsfolge

1. Game, paid/no IAP/no ads, Data Safety no collection after audit, privacy URL, no login/access creds, content rating fantasy violence/no blood, target audience not kids, permissions none, DSA trader status

2. descriptions/screens/support.

Erzeugtes Artefakt

Completed console checklist/export/screens.

Abnahme

• Every answer traceable to binary/GDD

• URLs live

• no placeholder

• IARC truthful.

### 43.3.6 P43-T06 - Testing/Pre-launch/Rollout Readiness

Implementierungsfolge

1. Internal signed AAB, Pre-launch Report triage

2. if account subject, closed test min12 testers continuously14 days and feedback evidence

3. production access application

4. planned10→25→50→100 with stop criteria crash/ANR/support

5. Vitals targets.

Erzeugtes Artefakt

Play test/production access evidence and rollout plan.

Abnahme

• Pre-launch no blockers

• eligibility proven

• no rollout before GO G47

• rollback/stop owner.

## 43.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| android/ | Native release project | <=300 je handgepflegte Datei |
| .github/workflows/android-release.yml | AAB/validation/sign | <=300 |
| tools/android/verify-aab.mjs | Manifest/ABI/16KB/cert | <=300 |
| docs/qa/android-cert-matrix.md | Cases/evidence links | <=300 + generated |
| store/android/console-checklist.md | Declarations | <=300 |
| docs/release/android-rules-snapshot.md | Official revalidation | <=260 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 43.5 Pflichtprüfungen

### Binary

• AAB install/sign/ABI/16KB/manifest/backup.

### Lifecycle/UI

• Back/resize/fold/cutout/process/low memory.

### Audio/A11y/Perf

• Real devices TalkBack/focus/30min/min.

### Console

• Data Safety/rating/access/DSA/URLs.

### Test Track

• Pre-launch/closed eligibility/feedback.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 43.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• build(android): create signed production AAB and binary gates

• test(android): complete core quality 16KB and device CERT matrix

• docs(play): finalize declarations testing and staged rollout readiness

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 43 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 43.7 Exit-Gate G43

✓ Signiertes RC-AAB ist aus clean Tag reproduzierbar und Storeinstallierbar.

✓ API-/16-KB-/Permission-/Backup-/Signinggates sind grün.

✓ Android CERT-Matrix enthält 0 P0/P1 und reale Gerätebelege.

✓ Play Console/Testvoraussetzungen/URLs/Deklarationen sind vollständig und binärkonsistent.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 43.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 43: „Android Release, Google Play und Store-CERT“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 62, Kapitel 64, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G42; Security/Privacy/Performance vollständig; Google Play Konto/Package-ID/Upload-Key real vorbereitet. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P43-T01: Aktuelle offizielle Regeln revalidieren

- P43-T02: Release AAB/Signing

- P43-T03: 16-KB/API/Manifest/Backup

- P43-T04: Android CERT Matrix

- P43-T05: Play Console Declarations

- P43-T06: Testing/Pre-launch/Rollout Readiness

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 43.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G43: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 44: iOS/iPadOS Release, App Store und Store-CERT

Phase 44 erzeugt ein signiertes Universal Archive, erfüllt aktuelle Xcode/SDK-, Privacy Manifest-, Entitlement-, Safe-Area-, iPad-Multitasking-, Audio-/Accessibility- und App-Review-Gates und bereitet TestFlight/App Store Connect vor.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 63, Kapitel 64, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 80, Kapitel 82, Kapitel 84, Kapitel 85 |
| Branch | feat/44-ios-ipados-release-app-store-und-store-cer |
| Eingangsgate | Gate G43; Apple Developer Team/Bundle-ID/Distribution/ASC Key real; macOS/Xcode Runner und echte iPhone/iPad-Geräte. |
| Primäre Outputs | iOS Release Pipeline/Archive, Privacy/Entitlement audits, complete iPhone/iPad CERT, TestFlight evidence, App Store declarations/review notes and submission readiness. |
| Nicht-Ziele | Kein PASS nur aus Windows/Simulator; keine Ad-hoc Binary als öffentliche Quelle. |
| Exit | Gate G44; Phase-Report docs/reports/phase-44.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 44.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G43; Apple Developer Team/Bundle-ID/Distribution/ASC Key real; macOS/Xcode Runner und echte iPhone/iPad-Geräte. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 63, Kapitel 64, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 80, Kapitel 82, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 44.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 44.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 44.3.1 P44-T01 - Aktuelle offizielle Regeln revalidieren

Implementierungsfolge

1. Spätestens14 Tage vor Upload Apple Upcoming Requirements, Review Guidelines, Privacy Manifests, Age Rating und DSA prüfen

2. Xcode/SDK Mindeststand/Questionnaires dokumentieren

3. CI/metadata update.

Erzeugtes Artefakt

iOS rules revalidation report.

Abnahme

• Official URL/date/diff

• current Xcode builds accepted

• unresolved requirement blocks archive submission.

### 44.3.2 P44-T02 - Archive/Signing/Versioning

Implementierungsfolge

1. Bundle com.ceegore.riftwarden, CFBundleVersion strictly increasing, Distribution signing/App Store profile via protected secrets, Universal iPhone/iPad, deployment15, archive from clean tag, dSYM and manifest archived

2. certificate/team check.

Erzeugtes Artefakt

Signed .xcarchive/export package/provenance.

Abnahme

• Install TestFlight/internal

• not dev/ad-hoc

• same source tag as Android RC

• no secret leakage.

### 44.3.3 P44-T03 - Privacy/Entitlements/Files/Network

Implementierungsfolge

1. PrivacyInfo.xcprivacy actual Required-Reason APIs, all SDK manifests

2. no iCloud/GameCenter/Push/SignIn/BackgroundModes/ATS exceptions

3. Application Support excludes saves from backup

4. UIDocumentPicker

5. no tracking/network endpoints.

Erzeugtes Artefakt

Entitlement/privacy/binary reports.

Abnahme

• Binary/manifest/observed traffic/App Privacy consistent

• backup test

• archive scan.

### 44.3.4 P44-T04 - iPhone/iPad CERT Matrix

Implementierungsfolge

1. Clean/update, home/lock/switcher/memory warning/termination/restore

2. iPhone landscape/notch/Dynamic Island/Home indicator

3. iPad split view/stage manager/resize/rounded corners

4. Silent Switch/call/Siri/AirPods/other audio

5. VoiceOver/Larger Text/Bold/Reduce/Contrast

6. energy30min.

Erzeugtes Artefakt

NAT-I device records.

Abnahme

• 0 P0/P1

• real iPhone and iPad

• all rows buildhash/evidence.

### 44.3.5 P44-T05 - App Store Connect Declarations

Implementierungsfolge

1. Paid/no IAP, Data Not Collected after audit, age rating actual mild fantasy violence/new questionnaire, categories RPG/Strategy, no account/review access, support/privacy URLs, EU DSA trader status, export compliance

2. screenshots/metadata.

Erzeugtes Artefakt

ASC checklist/export.

Abnahme

• Every answer binary-backed

• no placeholder/broken links

• correct device/screens.

### 44.3.6 P44-T06 - TestFlight/Review Package

Implementierungsfolge

1. Internal then external where needed, feedback/Crash organizer without SDK

2. Review Notes path first battle, offline/no account, landscape/adaptive, optional save import

3. demo not required

4. rejection response template and new build policy.

Erzeugtes Artefakt

TestFlight evidence/review notes/rejection plan.

Abnahme

• Install/update/save retained

• no incomplete/hidden/debug content

• reviewer can reach feature path.

## 44.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| ios/ | Native SPM project | <=300 je handgepflegte Datei |
| .github/workflows/ios-release.yml | Archive/sign/audit | <=300 |
| tools/ios/verify-archive.mjs | Entitlement/privacy/framework scan | <=300 |
| ios/App/PrivacyInfo.xcprivacy | Required reasons only | <=180 |
| docs/qa/ios-cert-matrix.md | Cases/evidence | <=300 + generated |
| store/ios/connect-checklist.md | Declarations | <=300 |
| docs/release/ios-rules-snapshot.md | Official revalidation | <=260 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 44.5 Pflichtprüfungen

### Archive

• Signing/version/dSYM/same tag/install.

### Privacy

• Manifest/entitlements/network/backup/App Privacy.

### Lifecycle/Layout

• iPhone/iPad/Split/Stage/restore.

### Audio/A11y/Energy

• Real devices Silent/VoiceOver/30min.

### Review

• TestFlight/notes/completeness/links.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 44.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• build(ios): create signed universal App Store archive

• test(ios): complete iPhone iPad privacy audio and CERT matrix

• docs(app-store): finalize declarations TestFlight and review package

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 44 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 44.7 Exit-Gate G44

✓ Signiertes Universal Archive ist aus clean Tag reproduzierbar und via TestFlight installierbar.

✓ Privacy Manifest, Entitlements, Backup und App Privacy stimmen mit Binary überein.

✓ iPhone/iPad CERT-Matrix enthält 0 P0/P1 und reale Gerätebelege.

✓ Review Package/URLs/Rating/DSA sind vollständig und ohne Placeholder.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 44.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 44: „iOS/iPadOS Release, App Store und Store-CERT“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 63, Kapitel 64, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 80, Kapitel 82, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G43; Apple Developer Team/Bundle-ID/Distribution/ASC Key real; macOS/Xcode Runner und echte iPhone/iPad-Geräte. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P44-T01: Aktuelle offizielle Regeln revalidieren

- P44-T02: Archive/Signing/Versioning

- P44-T03: Privacy/Entitlements/Files/Network

- P44-T04: iPhone/iPad CERT Matrix

- P44-T05: App Store Connect Declarations

- P44-T06: TestFlight/Review Package

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 44.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G44: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 45: Storegrafiken, Icons, Screenshots und DE/EN-Metadaten

Phase 45 erstellt den ehrlichen, lokalisierten Storeauftritt aus finalen RC-nahen Builds: Icon/Splash, echte Screenshots, Titel/Beschreibung, Privacy/Support, Ratings und Listing-Validatoren.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 64, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 85 |
| Branch | feat/45-storegrafiken-icons-screenshots-und-de-en- |
| Eingangsgate | Gate G44; Android/iOS Releasebuilds installierbar; finale Assets/Copy; öffentliche HTTPS-Seiten verfügbar. |
| Primäre Outputs | Android/iOS Storepackages DE/EN, Icon/Splash Masters, seven screenshot motifs, metadata, legal/support/privacy pages and automated validation. |
| Nicht-Ziele | Keine erfundenen Features, AAA/best Claims, Preisversprechen im Titel oder Debug-/Mockscreens. |
| Exit | Gate G45; Phase-Report docs/reports/phase-45.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 45.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G44; Android/iOS Releasebuilds installierbar; finale Assets/Copy; öffentliche HTTPS-Seiten verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 64, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 45.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 45.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 45.3.1 P45-T01 - Icon/Splash Final

Implementierungsfolge

1. Broken gold ring around violet Rift core, no text/alpha final icon, 32px/mono recognisable

2. Android adaptive safe zone

3. iOS required sizes

4. native splash bg-void centered seal/subtle static glow, no fake loading.

Erzeugtes Artefakt

Store/native icon and splash packages.

Abnahme

• All sizes/masks/safezones/colors

• no clipping/transparency where prohibited

• installed device review.

### 45.3.2 P45-T02 - Screenshot Capture Harness

Implementierungsfolge

1. Final build, fixed production save/seed, debug off, actual supported device sizes

2. motifs battle boss, formation, HQ/hero, dungeon route, bosses, endgame, offline/no ads

3. DE/EN

4. safe crop zones and caption source.

Erzeugtes Artefakt

Raw screenshots and capture manifest.

Abnahme

• Hash to RC build

• no placeholder/testseed UI

• all text accurate/readable

• no unsupported feature.

### 45.3.3 P45-T03 - Composited Storegraphics

Implementierungsfolge

1. Optional device frame/caption only

2. no altered gameplay state/quality

3. localized messages “Dein Plan kämpft…” etc approved

4. age-rating appropriate

5. Android/iOS crop previews

6. license/provenance.

Erzeugtes Artefakt

Final listing image sets.

Abnahme

• Comparison against raw screen

• crops

• color/profile

• no misleading currency/IAP/online/controller.

### 45.3.4 P45-T04 - Metadata DE/EN

Implementierungsfolge

1. Store title <=30 with fallback “Riftwarden: Auto RPG”, subtitle/short/long, keywords/category, features auto battle/premium/offline/no ads/IAP/campaign/endgame

2. What’s New

3. character limits

4. no price/competitors/best/AAA.

Erzeugtes Artefakt

Metadata JSON/text per store/locale.

Abnahme

• Automated limits/prohibited claims/spelling/key parity

• human approval.

### 45.3.5 P45-T05 - Privacy/Support/Legal URLs

Implementierungsfolge

1. Public HTTPS support/contact/privacy/no-data/credits/licenses pages, reachable desktop/mobile, exact publisher/trader/copyright

2. App links system Browser

3. no tracker inconsistent with promise

4. support email tested.

Erzeugtes Artefakt

Live-page evidence and source snapshot.

Abnahme

• HTTPS/200/contact response/privacy binary parity/no example.invalid

• external link FQA.

### 45.3.6 P45-T06 - Store Package Validator

Implementierungsfolge

1. Required file sizes, locales, metadata lengths, URL, icon alpha, screenshot count/dimensions, RC source/build ID, declaration checklist and pending EXT blockers

2. report blocks Submission.

Erzeugtes Artefakt

pnpm store:validate and package reports.

Abnahme

• Missing/wrong/placeholder/stale build/misleading claim fixtures

• Android/iOS both green.

## 45.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| store/source/ | Masters/captions | <=300 manifest |
| store/android/de/ | Play DE package | assets + <=300 text |
| store/android/en/ | Play EN package | assets + <=300 text |
| store/ios/de/ | App Store DE | assets + <=300 text |
| store/ios/en/ | App Store EN | assets + <=300 text |
| tools/store/validate.mjs | Listing validator | <=300 |
| docs/reports/store-package.md | RC linkage/approval | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 45.5 Pflichtprüfungen

### Assets

• Icon/splash/sizes/masks/alpha/crops.

### Truthfulness

• Raw vs composite; no unsupported feature.

### Metadata

• Limits/prohibited claims/DE EN.

### URLs

• HTTPS/reachable/contact/privacy parity.

### Validator

• Missing/placeholder/stale RC negative cases.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 45.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• feat(store-assets): create final icon splash and screenshot sets

• docs(store): finalize German and English listings and public URLs

• test(store): enforce dimensions claims placeholders and RC provenance

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 45 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 45.7 Exit-Gate G45

✓ Beide Storepakete sind vollständig, lokalisiert und mit finalem Build verknüpft.

✓ Screenshots zeigen echte Funktionen und keine Debug-/Placeholderzustände.

✓ Metadata/URLs/Legalwerte sind freigegeben und validiert.

✓ Storevalidator hat keine offene EXT-/Placeholder-/Formatverletzung.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 45.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 45: „Storegrafiken, Icons, Screenshots und DE/EN-Metadaten“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 64, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 79, Kapitel 81, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G44; Android/iOS Releasebuilds installierbar; finale Assets/Copy; öffentliche HTTPS-Seiten verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P45-T01: Icon/Splash Final

- P45-T02: Screenshot Capture Harness

- P45-T03: Composited Storegraphics

- P45-T04: Metadata DE/EN

- P45-T05: Privacy/Support/Legal URLs

- P45-T06: Store Package Validator

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 45.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G45: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 46: Adversariale Vollregression, Traceability und Defektausräumung

Phase 46 führt auf einem eingefrorenen Feature-Complete Build die vollständige automatisierte und manuelle Regression aus, versucht systematisch jeden Vertrag zu brechen und schließt die Requirements-Traceability.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 45, Kapitel 65, Kapitel 68, Kapitel 71, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85, Kapitel 87 |
| Branch | feat/46-adversariale-vollregression-traceability-u |
| Eingangsgate | Gate G45; Feature/Content/Assets/Storepackages vollständig; RC-Kandidat eindeutig gehasht. |
| Primäre Outputs | Full automated battery, all-screen E2E/Visual, fault injection, mass sims/maps, device FQA, traceability report, defect triage/fixes and independent rerun. |
| Nicht-Ziele | Keine Testabschwächung, keine Ergebnisausnahme ohne P2-Prozess, keine Übernahme älterer Buildresultate. |
| Exit | Gate G46; Phase-Report docs/reports/phase-46.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 46.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G45; Feature/Content/Assets/Storepackages vollständig; RC-Kandidat eindeutig gehasht. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 45, Kapitel 65, Kapitel 68, Kapitel 71, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85, Kapitel 87 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 46.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 46.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 46.3.1 P46-T01 - Requirements→Test Closure

Implementierungsfolge

1. Alle REQ-IDs mit implemented+verified, TEST/MANUAL evidence und Buildhash

2. orphan/missing/waiver report

3. Kapitel1-87 audit

4. each screen/overlay/content count/store gate linked

5. no self-reported unverifiable PASS.

Erzeugtes Artefakt

Final Traceability Report.

Abnahme

• 100% hard REQ closed

• contextual exceptions explained

• links valid and same build.

### 46.3.2 P46-T02 - Full Automated Battery

Implementierungsfolge

1. Clean verify:release: format/line/lint/type/content/locale/assets/store/security/unit>=95/property/golden/integration/E2E/visual/native configs/builds

2. no cached false positives

3. repeat key pipelines

4. flake quarantine forbidden for release tests.

Erzeugtes Artefakt

CI Evidence Bundle.

Abnahme

• Three consecutive green full runs where practical

• retry occurrences investigated

• no skipped required test.

### 46.3.3 P46-T03 - Mass/Generator/Soak

Implementierungsfolge

1. 100k final fights,100k maps, all golden, campaign complete, Ascension, Beyond, Endless depth25, 30min/20 fights

2. seeds saved

3. compare balance/perf prior reports

4. no invariant/deadlock/leak.

Erzeugtes Artefakt

Final simulation/performance reports.

Abnahme

• Zero hard invariant

• any mismatch P1

• no unreviewed baseline update.

### 46.3.4 P46-T04 - Fault/Recovery/Transaction Offensive

Implementierungsfolge

1. Every save commit step, disk full, corrupt slots, old/new schema, malicious import, context loss, network blocked, audio interruption, process kill, rapid tap/back/rotate/locale/textscale during transactions

2. scripted and manual.

Erzeugtes Artefakt

Fault Matrix Report.

Abnahme

• No save loss beyond defined commit, no duplicate reward/cost, safe recovery, no crash/softlock.

### 46.3.5 P46-T05 - Independent Device FQA

Implementierungsfolge

1. At least two independent passes where possible on Android min/main/tablet/fold and iPhone/iPad

2. fresh/update/offline/accessibility/audio/thermal/storebinary

3. testers receive hostile brief, not implementation explanations

4. defects reproduce on hash.

Erzeugtes Artefakt

Signed device FQA reports.

Abnahme

• 0 P0/P1

• P2 documented owner/publisher decision

• all test cases same RC binary.

### 46.3.6 P46-T06 - Defect Fix/Rerun Discipline

Implementierungsfolge

1. Each defect root cause, regression test, smallest fix branch, impacted-neighbor matrix

2. no broad cleanup

3. rerun failed, adjacent and full gate for P0/P1

4. independent confirmation

5. defect disposition versioned.

Erzeugtes Artefakt

Closed defect ledger and post-fix evidence.

Abnahme

• Every closed defect has pre-fix repro+post-fix pass

• no “cannot reproduce” without environment sweep.

## 46.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| docs/qa/traceability-final.json | REQ/TEST/Evidence | generated + split |
| docs/qa/master-test-plan.md | Run order/same build | <=300 |
| docs/qa/fault-matrix.md | Fault/transaction cases | <=300 + generated |
| docs/qa/device-fqa/ | Per device reports | <=300 je Datei |
| docs/qa/defects/ | One record per defect | <=220 |
| tests/regression/ | Defect regressions | <=300 je Datei |
| docs/reports/release-regression.md | Summary/go-no-go input | <=300 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 46.5 Pflichtprüfungen

### Automated

• All required checks same RC, coverage/mass/maps/goldens.

### Fault

• Save/import/context/network/audio/transaction/kill.

### Device

• Independent Android/iOS full matrices.

### Traceability

• 100% hard requirements/screens/content/store.

### Defects

• Regression + neighbor/full rerun.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 46.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• test(release): execute complete adversarial automated regression

• test(fqa): complete independent device fault and accessibility passes

• fix(release): resolve blockers with permanent regression coverage

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 46 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 46.7 Exit-Gate G46

✓ 100% der harten REQ-IDs besitzt Nachweis am selben RC-Hash.

✓ Alle Pflichtpipelines/Mass-/Map-/Soak-/Faulttests sind grün.

✓ Unabhängige Device-FQA meldet P0/P1=0.

✓ Offene P2 sind ausschließlich explizit entschieden, mit Risiko/Fixplan; keine unbewiesenen Testergebnisse.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 46.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 46: „Adversariale Vollregression, Traceability und Defektausräumung“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 45, Kapitel 65, Kapitel 68, Kapitel 71, Kapitel 79, Kapitel 80, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85, Kapitel 87 vollständig.

- Prüfe Gate G45; Feature/Content/Assets/Storepackages vollständig; RC-Kandidat eindeutig gehasht. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P46-T01: Requirements→Test Closure

- P46-T02: Full Automated Battery

- P46-T03: Mass/Generator/Soak

- P46-T04: Fault/Recovery/Transaction Offensive

- P46-T05: Independent Device FQA

- P46-T06: Defect Fix/Rerun Discipline

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 46.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G46: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 47: Release-Candidate-Freeze, reproduzierbare Binaries und Go/No-Go

Phase 47 friert Source, Content, Simulation, Save, Dependencies und Storepakete ein, baut Android/iOS aus demselben Tag, verifiziert Provenienz/Signatur und trifft die formale Go/No-Go-Entscheidung.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 45, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 65, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 |
| Branch | feat/47-release-candidate-freeze-reproduzierbare-b |
| Eingangsgate | Gate G46; Full Regression grün; alle externen Releasewerte geschlossen; Signingsecrets verfügbar. |
| Primäre Outputs | release/1.0.0, version freezes, verify:release, signed AAB/Archive from same tag, complete release manifest, final smokes, signoff and v1.0.0 tag. |
| Nicht-Ziele | Keine Feature-/Content-/Dependencyänderung; nur freigegebene Blockerfixes mit Vollregression. |
| Exit | Gate G47; Phase-Report docs/reports/phase-47.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 47.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G46; Full Regression grün; alle externen Releasewerte geschlossen; Signingsecrets verfügbar. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 45, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 65, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 47.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 47.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 47.3.1 P47-T01 - Freeze und Versionen

Implementierungsfolge

1. release/1.0.0 from green main

2. app1.0.0, build codes strictly increasing, contentVersion hash, simulationVersion, save schema, dependency lock

3. release change policy

4. branch protected

5. changelog final.

Erzeugtes Artefakt

Release freeze manifest.

Abnahme

• No dirty/untracked

• all version fields consistent

• no draft/placeholder/TODO.

### 47.3.2 P47-T02 - verify:release Clean Build

Implementierungsfolge

1. Fresh isolated checkout and pinned tools, full pipeline, content/locale/assets/store/CSP/security, tests, cap sync, native builds

2. no developer env

3. cache-independent confirmation

4. archive logs/hashes.

Erzeugtes Artefakt

verify release evidence.

Abnahme

• At least one clean no-cache run

• exact commands

• any warning classified, no ignored error.

### 47.3.3 P47-T03 - Same-Tag Signed Binaries

Implementierungsfolge

1. Android signed AAB and iOS signed Archive from exact v1.0.0 candidate commit/lock/content

2. manifests embed SourceRevision

3. signing fingerprints/team

4. dSYM/mapping/SBOM/license/checksums archived.

Erzeugtes Artefakt

Release artifacts/provenance index.

Abnahme

• Binary manifests match

• no debug cert/flags

• artifact hashes immutable

• Android/iOS same tag.

### 47.3.4 P47-T04 - Final Storebinary Smokes

Implementierungsfolge

1. Install from internal/TestFlight, fresh and upgrade, DE/EN, offline, first battle, campaign save, import/export, recovery, Ascension, Endless25, audio/a11y, URLs

2. no developer cable assumptions

3. final screenshot provenance check.

Erzeugtes Artefakt

Final smoke report.

Abnahme

• All PASS on exact hashes

• no old test result

• store screenshots match current UI.

### 47.3.5 P47-T05 - Formal Go/No-Go Board

Implementierungsfolge

1. Checklist: verify green, P0/P1=0, P2 decision, migration/recovery, binary declarations, full campaign, Ascension/Endless/import/update, licenses, placeholders, platforms

2. named publisher/tech/QA signoffs

3. NO-GO triggers immutable.

Erzeugtes Artefakt

Signed go-no-go record.

Abnahme

• Every GO line evidence link

• missing signer/evidence→NO-GO

• no schedule override.

### 47.3.6 P47-T06 - Tag/Archive/Release Notes

Implementierungsfolge

1. After GO create annotated v1.0.0 on exact commit

2. tag cannot move

3. archive source/lock/build manifests/test/store metadata/screens/licences

4. release notes/review notes freeze

5. any later fix new build/tag/version.

Erzeugtes Artefakt

v1.0.0 tag and archive index.

Abnahme

• Tag resolves exact artifacts

• archive restore test

• no secrets/private keys included.

## 47.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| docs/release/1.0.0/freeze-manifest.json | Version/source freeze | <=260 |
| docs/release/1.0.0/go-no-go.md | Formal decision | <=300 |
| docs/release/1.0.0/artifact-index.json | Hashes/provenance | <=300 |
| CHANGELOG.md | 1.0.0 changes | <=300 current file |
| .github/workflows/release.yml | Final protected pipeline | <=300 |
| release-manifest.json | Embedded/public-safe build identity | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 47.5 Pflichtprüfungen

### Reproducibility

• Clean no-cache build and hashes/provenance.

### Binary

• Signing/config/store install/same tag.

### Final Smoke

• Fresh/update/offline/campaign/endgame/transfer/a11y.

### Decision

• All GO evidence, no missing signer/P0/P1.

### Archive

• Restore source/artifact mapping without secrets.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 47.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• chore(release): freeze Riftwarden 1.0.0 source content and versions

• build(release): produce same-tag signed Android and iOS binaries

• docs(release): record final go-no-go provenance and v1.0.0 archive

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 47 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 47.7 Exit-Gate G47

✓ verify:release ist auf clean checkout grün.

✓ Android- und iOS-Binaries stammen aus exakt demselben v1.0.0-Commit.

✓ P0/P1=0; P2 ausschließlich formal entschieden; alle GO-Nachweise vorhanden.

✓ Tag/Artefakte/Reports/Storepakete sind unveränderlich zuordenbar und secretsicher archiviert.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 47.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 47: „Release-Candidate-Freeze, reproduzierbare Binaries und Go/No-Go“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 45, Kapitel 61, Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 65, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 83, Kapitel 84, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G46; Full Regression grün; alle externen Releasewerte geschlossen; Signingsecrets verfügbar. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P47-T01: Freeze und Versionen

- P47-T02: verify:release Clean Build

- P47-T03: Same-Tag Signed Binaries

- P47-T04: Final Storebinary Smokes

- P47-T05: Formal Go/No-Go Board

- P47-T06: Tag/Archive/Release Notes

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 47.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G47: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 48: Store Submission, Review und gestaffelter Rollout

Phase 48 reicht exakt die freigegebenen Binaries ein, betreibt interne/geschlossene/TestFlight-/Reviewprozesse, reagiert kontrolliert auf Ablehnung und startet nur nach unverändertem GO einen gestaffelten Rollout.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 64, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 85 |
| Branch | feat/48-store-submission-review-und-gestaffelter-r |
| Eingangsgate | Gate G47; v1.0.0 tag/artifacts signed and GO; Storekonten/declarations/listings ready. |
| Primäre Outputs | Uploaded artifacts, completed store submissions, review communication logs, staged rollout controls, rejection/new-build process and release decision records. |
| Nicht-Ziele | Keine Binary-/Metadataänderung außerhalb versioniertem Fixprozess; kein stilles Ersetzen von Artefakten. |
| Exit | Gate G48; Phase-Report docs/reports/phase-48.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 48.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G47; v1.0.0 tag/artifacts signed and GO; Storekonten/declarations/listings ready. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 64, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 48.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 48.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 48.3.1 P48-T01 - Upload und Artifact Verification

Implementierungsfolge

1. Upload exact AAB/Archive hashes to Play internal/TestFlight

2. console processing results, symbol/dSYM/mapping

3. re-download/console build identity compare

4. no ad-hoc/new local rebuild.

Erzeugtes Artefakt

Submission artifact record.

Abnahme

• Store build number/hash/source mapping exact

• processing warnings resolved

• wrong binary withdraw.

### 48.3.2 P48-T02 - Listing/Declarations final submit

Implementierungsfolge

1. Apply DE/EN metadata/screens, price tier, countries, privacy/data safety/app privacy, rating, DSA, support

2. review notes/test path

3. no login

4. final diff against package report and GO.

Erzeugtes Artefakt

Submitted listing snapshots.

Abnahme

• No console field differs unapproved

• URLs live

• price independent balance

• screenshots current.

### 48.3.3 P48-T03 - Android Testing/Production Access

Implementierungsfolge

1. Complete required internal/pre-launch/closed test evidence and production access if applicable

2. feedback triaged by build

3. no new P0/P1

4. production release prepared not started until approval/decision.

Erzeugtes Artefakt

Play access/review log.

Abnahme

• Eligibility confirmed by console

• testers continuous if required

• feedback disposition.

### 48.3.4 P48-T04 - Apple TestFlight/App Review

Implementierungsfolge

1. TestFlight exact build, export compliance, beta feedback

2. submit App Review, reply with concise path/offline/no account

3. provide diagnostics only user-safe

4. no reviewer-only hidden mode.

Erzeugtes Artefakt

ASC review communication log.

Abnahme

• Review can reach first battle/endgame explanation

• no incomplete/broken link

• responses versioned.

### 48.3.5 P48-T05 - Rejection/Metadata Fix Policy

Implementierungsfolge

1. Classify metadata-only vs binary issue

2. metadata change reviewed/archived

3. binary issue creates fix/release branch, new build code, required regression and new GO delta

4. never mutate tag or reuse build number

5. root cause/postmortem.

Erzeugtes Artefakt

Rejection playbook and records.

Abnahme

• Simulated rejection drill

• no direct console workaround violating GDD/privacy.

### 48.3.6 P48-T06 - Staged Rollout and Stop Criteria

Implementierungsfolge

1. Android10→25→50→100

2. Apple phased/manual plan if used

3. hold windows and manual checks of Vitals/store crash reports/reviews/support

4. stop for P0/P1, abnormal crash/ANR, save/privacy

5. no in-app telemetry

6. named owner/rollback.

Erzeugtes Artefakt

Rollout dashboard/checklist (manual sources).

Abnahme

• Each step explicit approval/data

• no auto 100%

• stop/restart/version policy tested.

## 48.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| docs/release/1.0.0/submission-record.md | Uploaded hashes/console IDs | <=300 |
| store/submission/ | Listing snapshots/review notes | <=300 je Datei |
| docs/release/review-log.md | Google/Apple communications | <=300 current split |
| docs/release/rejection-playbook.md | Fix classification | <=260 |
| docs/release/rollout-plan.md | Stages/stop criteria | <=260 |
| docs/release/rollout-observations/ | Per stage records | <=220 je Datei |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 48.5 Pflichtprüfungen

### Upload

• Exact hash/build/source and processed artifact.

### Declarations

• Console snapshot vs GO/binary.

### Review

• Reachable test path/no hidden mode.

### Rejection Drill

• Metadata/binary/new build process.

### Rollout

• Stage approvals/stop criteria/manual observations.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 48.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• chore(submission): upload and verify approved store binaries

• docs(submission): freeze declarations review notes and communications

• chore(rollout): execute controlled staged release decisions

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 48 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 48.7 Exit-Gate G48

✓ Storeportale verarbeiten exakt die G47-Artefakte und Listings.

✓ Review-/Testingvoraussetzungen sind erfüllt und dokumentiert.

✓ Ablehnung/Fix kann Tag/Build/Regression nicht umgehen.

✓ Rollout schreitet nur mit explizitem Stufen-GO und ohne P0/P1 fort.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 48.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 48: „Store Submission, Review und gestaffelter Rollout“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 62, Kapitel 63, Kapitel 64, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G47; v1.0.0 tag/artifacts signed and GO; Storekonten/declarations/listings ready. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P48-T01: Upload und Artifact Verification

- P48-T02: Listing/Declarations final submit

- P48-T03: Android Testing/Production Access

- P48-T04: Apple TestFlight/App Review

- P48-T05: Rejection/Metadata Fix Policy

- P48-T06: Staged Rollout and Stop Criteria

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 48.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G48: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Phase 49: Launch, Support, Hotfixbereitschaft und reproduzierbare Archivierung

Phase 49 schließt den Launch kontrolliert ab, etabliert einen ohne Telemetrie funktionierenden Support-/Diagnosepfad, probt Hotfix/Stop-Rollout und archiviert den vollständigen reproduzierbaren Releasezustand.

| Feld | Verbindliche Festlegung |
| --- | --- |
| GDD-Autorität | Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 83, Kapitel 85 |
| Branch | feat/49-launch-support-hotfixbereitschaft-und-repr |
| Eingangsgate | Gate G48; mindestens eine Storefreigabe live/geplant und Rolloutentscheidung dokumentiert. |
| Primäre Outputs | Launch checklist, support runbook, hotfix drill, release archive, postmortem/backlog and ongoing OS/store compatibility policy. |
| Nicht-Ziele | Kein Live-Service-/Daily-Ops-/Analytics-Nachbau; keine künstliche Deaktivierung alter Offlineversionen. |
| Exit | Gate G49; Phase-Report docs/reports/phase-49.md; Main nach Merge vollständig grün. |

## 49.1 Zwingender Preflight

• Aktuelles main aus clean checkout verwenden; SourceRevision, Lockfilehash und uncommittierte Änderungen protokollieren.

• Vorgängergate Gate G48; mindestens eine Storefreigabe live/geplant und Rolloutentscheidung dokumentiert. anhand realer CI-/Evidence-Artefakte prüfen. Ein Handbuch oder früherer Plan gilt nicht als Ausführungsnachweis.

• GDD Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig lesen; zugeordnete REQ- und TEST-IDs im Traceability-Register filtern.

• Bestehende Dateien, Zeilenzahlen, offene P0-P2-Defekte, ADRs und Abhängigkeitsverletzungen erfassen.

• PR als Draft mit Scope, Stopbedingungen, Dateiplan, Testplan und Rollback öffnen, bevor Produktionslogik geschrieben wird.

## 49.2 Stopbedingungen vor Implementierung

• Vorgängergate fehlt, CI ist rot oder benötigte Source-/Contentdaten sind nicht lesbar.

• Die Aufgabe erfordert neue Designentscheidung, Stack-Major, Runtime-Dependency, Permission, Entitlement oder Netzwerkzugriff.

• Ein bestehender veröffentlichter Save-/Content-/Simulationvertrag müsste ohne Migration umgedeutet werden.

• Der geplante Schnitt würde eine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen erzeugen oder eine 301-500-Zeilen-Warnung ohne sinnvolle Splitanalyse belassen.

## 49.3 Arbeitspakete und Ticketdefinitionen

### 49.3.1 P49-T01 - Launch Verification

Implementierungsfolge

1. Store page live in intended locales/countries/price, purchase/install/first run/offline/support links

2. exact version

3. no IAP/ads

4. reviews/ratings not manipulated

5. rollout stage recorded.

Erzeugtes Artefakt

Launch-day record.

Abnahme

• Independent purchase/install Android/iOS where live

• listing/binary matches

• no critical issue.

### 49.3.2 P49-T02 - Support/Diagnostic Runbook

Implementierungsfolge

1. Public contact, response templates for save recovery/import/export/performance/accessibility

2. request .riftwarden-diagnostic only with informed user action, explain contents

3. no automatic upload

4. triage build/content/sim versions/error code.

Erzeugtes Artefakt

Support handbook and user-facing FAQ.

Abnahme

• Mock tickets resolved without PII

• diagnostic redaction/size/open

• support URL/email working.

### 49.3.3 P49-T03 - Hotfix Drill

Implementierungsfolge

1. From v1.0.0 tag create hotfix/1.0.1-drill, minimal simulated fix, regression/same-tag builds/version codes/changelog, no publish

2. rollback/stop-rollout permissions and owners

3. save forward compatibility.

Erzeugtes Artefakt

Hotfix rehearsal evidence.

Abnahme

• Pipeline works

• no tag rewrite

• migration compatibility

• drill branch removed/archived safely.

### 49.3.4 P49-T04 - Production Defect Policy

Implementierungsfolge

1. P0 stop rollout/withdraw as feasible, P1 hold and hotfix, P2 decision

2. reproduce exact store build, add regression, adjacent/full gates, 1.0.1 new tags/builds

3. communicate accurate release notes

4. no hidden remote fix.

Erzeugtes Artefakt

Production defect runbook.

Abnahme

• Tabletop exercises save loss/crash/privacy/store rejection

• escalation contacts.

### 49.3.5 P49-T05 - Release Archive

Implementierungsfolge

1. Source bundle/reference tag, lockfiles, GDD/plan hashes, build manifests, binary hashes, dSYM/mapping, SBOM/licenses, test/device reports, store metadata/screens, review/rollout records

2. signing secrets excluded and recovery separately secured

3. restore index.

Erzeugtes Artefakt

Immutable archive-index and storage verification.

Abnahme

• Random sample restore verifies source→artifact mapping

• permissions/backups

• no secret leak.

### 49.3.6 P49-T06 - Postmortem und Maintenance

Implementierungsfolge

1. Review plan accuracy, defects, performance, store feedback

2. backlog 1.0.x/1.1 separated from release truth

3. annual/OS/store requirement checks

4. migrations from all published schemas forever

5. platform deprecation announced, offline remains functional.

Erzeugtes Artefakt

Launch postmortem and maintenance calendar.

Abnahme

• No scope injected into 1.0 archive

• owners/dates

• compatibility check automation reminders.

## 49.4 Vorgesehene Dateien und Zeilenbudgets

| Pfad/Modul | Verantwortung | Budget |
| --- | --- | --- |
| docs/launch/launch-record.md | Store/live verification | <=260 |
| docs/support/support-runbook.md | User-safe support | <=300 |
| docs/release/hotfix-runbook.md | 1.0.1 process | <=280 |
| docs/release/production-defects.md | Severity/escalation | <=260 |
| docs/release/1.0.0/archive-index.json | Immutable inventory | <=300 |
| docs/postmortems/launch-1.0.0.md | Lessons/backlog boundary | <=300 |
| docs/maintenance/compatibility-calendar.md | OS/store reviews | <=220 |

Pfadnamen sind verbindliche Defaults. Ein gleichwertiger Split innerhalb derselben Modulgrenze ist erlaubt, wenn Imports, Tests, IDs und Zeilenlimits unverändert erfüllt bleiben.

## 49.5 Pflichtprüfungen

### Launch

• Purchase/install/offline/links/listing exact.

### Support

• Diagnostic consent/no PII/mock tickets.

### Hotfix

• Tag→1.0.1 drill/save compatibility.

### Archive

• Restore mapping/no secrets.

### Operations

• Severity tabletop and maintenance ownership.

### Querschnittsmatrix

| Dimension | Phasenpflicht |
| --- | --- |
| Localization | Alle neuen sichtbaren Texte besitzen DE/EN/Pseudo-Keys; keine ID oder Exceptionmessage direkt im UI. |
| Accessibility | Touch-/Keyboard-/Gamepad-/Screenreader-Auswirkung prüfen; keine Information nur über Farbe/Audio/Canvas. |
| Save/Recovery | Persistenz- und Resumeauswirkung explizit als „keine“ oder mit Commit-/Migrationstest dokumentieren. |
| Security/Privacy | Keine neue Dependency, Permission, Endpoint, Identifier- oder unsichere Datenverarbeitung. |
| Performance | Neue Hotpaths, Assets, Renderobjekte oder Long Tasks messen; Budgetauswirkung im PR. |
| Store | Manifest-, Entitlement-, Binary- oder Deklarationsauswirkung dokumentieren. |

## 49.6 Git-, PR- und Rollbackplan

• docs(launch): verify live stores support and rollout state

• test(hotfix): rehearse 1.0.1 production response pipeline

• docs(archive): seal reproducible 1.0.0 release and postmortem

• Empfohlener Squash-Titel: feat(core): complete phase 49 gate.

• Rollbackziel ist der letzte grüne Main-Commit vor dem Branch. Neue Persistenz-/Versionswerte dürfen nur mit dokumentiertem Forward-/Backward-Plan gemergt werden.

• Nach Merge vollständige Main-Pipeline beobachten; bei Regression sofort Revert oder Fixbranch, keine stille Nacharbeit auf main.

## 49.7 Exit-Gate G49

✓ Live Storeversion/Listing/Purchase/Offlinepfad sind unabhängig verifiziert.

✓ Support kann Probleme ohne Telemetrie und ohne automatische Datenübertragung triagieren.

✓ Hotfix-/Stop-Rollout-Prozess ist praktisch geprobt.

✓ 1.0.0-Archiv ordnet Source, Binaries, Tests und Storezustand vollständig zu und enthält keine Secrets.

NO-GO: Ein Pflichtnachweis fehlt, ein relevanter Test ist rot, ein P0/P1 ist offen oder der Phase-Report behauptet nicht reproduzierte Ergebnisse.

## 49.8 Copy-and-Paste-Ausführungsauftrag für M3

Du implementierst ausschließlich Phase 49: „Launch, Support, Hotfixbereitschaft und reproduzierbare Archivierung“ des Riftwarden Production-Ready Entwicklungsplans V2.0.

AUTORITÄT

- Lies GDD Kapitel 61, Kapitel 66, Kapitel 68, Kapitel 69, Kapitel 83, Kapitel 85 vollständig.

- Prüfe Gate G48; mindestens eine Storefreigabe live/geplant und Rolloutentscheidung dokumentiert. im echten Repository. Nichts als bereits ausgeführt annehmen.

- Halte Null-Unklarheits-Ledger, Dependency-Allowlist, Dateigrenze und Gitvertrag ein.

VOR CODE

1. Nenne SourceRevision, Branch, betroffene REQ-/TEST-IDs und bestehende Blocker.

2. Liste geplante Dateien mit erwarteter Zeilenzahl und Splitpunkten.

3. Lege zuerst die erforderlichen Vertragstests/Validatoren an.

4. Stoppe bei Designfrage, neuer Dependency/Permission, Versionsumdeutung oder fehlendem Vorgängergate.

UMSETZUNG

- P49-T01: Launch Verification

- P49-T02: Support/Diagnostic Runbook

- P49-T03: Hotfix Drill

- P49-T04: Production Defect Policy

- P49-T05: Release Archive

- P49-T06: Postmortem und Maintenance

QUALITÄT

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; Warnungen ab 301 auflösen oder begründen.

- Tests niemals abschwächen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Führe alle Prüfungen aus Abschnitt 49.5 sowie Format, File-Length, Lint und Typecheck aus.

ABSCHLUSSANTWORT

A. Geprüfte Eingänge und SourceRevision

B. Umgesetzte Ticket-IDs

C. Geänderte Dateien mit Zeilenzahlen

D. Neue/aktualisierte Verträge und ADRs

E. Ausgeführte Befehle mit Ergebnis und Artefaktpfad

F. Manuelle Tests mit Gerät/OS

G. Offene Defekte/Risiken

H. Gate G49: PASS oder BLOCKED, niemals unbewiesenes PASS

# Anhang A: Verbindliche package.json-Befehle

| Befehl | Vertrag |
| --- | --- |
| pnpm dev | Vite Devserver mit Webmocks, Content-/Localevalidierung und compile-time Devtools. |
| pnpm build | Production Webbundle ohne ausgelieferte Sourcemaps; Content/Locale/CSP/Bundle Gates. |
| pnpm format | Einziger Formatter; schreibt lokale Dateien. |
| pnpm format:check | Keine Formatabweichung. |
| pnpm check:file-length | Warn 301-500, Exit1 >=501; JSON/SARIF/Top20. |
| pnpm verify:repo | Single Repo, Pfade, Lockfiles, Secrets/Artefakte. |
| pnpm typecheck | Strict tsc --noEmit App, Tools, Tests. |
| pnpm lint | ESLint, Modulgrenzen, verbotene APIs/Imports/Network/Random. |
| pnpm requirements:validate | REQ/TEST/NORM/EXT/Phase-Report-Traceability. |
| pnpm locale:validate | DE/EN Parität, ICU, Parameter, Budgets, Placeholder. |
| pnpm locale:build | Compiled messages und Pseudo-Locale deterministisch. |
| pnpm content:validate | Schema, IDs, Referenzen, Counts, Semantik, Testinventory. |
| pnpm content:build | Kanonische Generated Indexe/Manifest/Hashes. |
| pnpm content:diff | Reviewreport Source/Generated/Counts/Numbers. |
| pnpm assets:validate | Manifest, Lizenz, Dimension, Format, Varianten, Budgets. |
| pnpm assets:build | Deterministische Plattformassets/Atlanten/Reports. |
| pnpm audio:validate | Cues, Busse, Voice/Subtitles, Formate, Lizenzen. |
| pnpm audio:build | OGG Web/Android, AAC/M4A iOS, Plattformmanifest. |
| pnpm test:unit | Pure Units/Schema/Service. |
| pnpm test:sim | Property, Golden, Invarianten; PR-Umfang. |
| pnpm test:golden | Alle Golden Replays/checkpoint hashes. |
| pnpm test:integration | Content→Sim→Result→Save, Lifecycle, Nativeadapter. |
| pnpm test:e2e | Playwright primäre Flows DE/EN/Pseudo. |
| pnpm test:visual | Feste Seeds/Saves/Viewports; genehmigte Diffs. |
| pnpm test:coverage | Coverage Report, harte kritische Schwellen. |
| pnpm sim:mass | 100.000 RC-Kämpfe; kleinere PR-Stichprobe per Flag. |
| pnpm map:mass | 100.000 RC-Karten; kleinere PR-Stichprobe per Flag. |
| pnpm perf:bench | Feste Performance-/Memory-/Load-/Save-Szenen. |
| pnpm security:verify | CSP, Network, Binary strings, SBOM, License, Secrets. |
| pnpm cap:sync | Production Webbuild + cap sync + Native Configdiff. |
| pnpm android:debug | Installierbarer Android Debugcontainer. |
| pnpm android:release | Signierbares AAB, SBOM/Checksums/16KB/Manifest. |
| pnpm ios:archive | Release xcarchive, Entitlements/Privacy/SDK Gates. |
| pnpm store:validate | Android/iOS Metadata, Assets, URLs, Placeholder, RC Link. |
| pnpm verify:release | Einziger zulässiger Einstieg in RC-Build; gesamter gemeinsamer Preflight. |

Scriptstabilität Nach Phase 03 dürfen Befehlsnamen nicht beiläufig umbenannt werden. Eine Änderung aktualisiert CI, Dokumentation, Agentenprompts und Releasearchive in derselben PR.

# Anhang B: PR-, ADR-, Decision-Request- und Phase-Report-Vorlagen

## B.1 Pull-Request-Body

# Scope

Phase / Ticket IDs:

REQ IDs:

TEST IDs:

GDD chapters:

# Preflight evidence

- SourceRevision:

- Previous gate:

- Open defects:

# Implementation

- Changed contracts:

- Files and final line counts:

- Dependencies / permissions / entitlements: none | ADR link

- Save/content/simulation version impact: none | details

# Verification

- Commands and exact results:

- E2E / visual evidence:

- Devices / OS / build hash:

- Localization DE/EN/Pseudo:

- Accessibility:

- Performance:

- Security / store config:

# Rollback

- Last safe commit:

- Data compatibility:

# Gate decision

PASS | BLOCKED

Open risks / defects:

## B.2 ADR

# ADR-NNNN: Title

Status: proposed | accepted | rejected | superseded

Date / owners:

Related REQ / phase / GDD:

## Context and immutable constraints

## Decision

## Alternatives considered

## Dependency / permission / bundle / privacy impact

## Determinism / save / migration impact

## Android / iOS impact

## Test and rollback plan

## Consequences

## Supersedes / superseded by

## B.3 Decision Request - Agent stop output

# DECISION REQUEST

Blocked phase/ticket:

Observed repository/source facts:

Exact GDD passages/contracts in conflict or missing:

Why this is a design decision rather than implementation detail:

Options that remain within current specification:

Tests/files currently blocked:

Safe work that can continue independently:

No code/spec guess was committed.

## B.4 Phase Report

# Phase XX Report

Status: PASS | BLOCKED

SourceRevision / branch / merge commit:

GDD source hash:

Previous gate evidence:

Implemented ticket IDs:

REQ IDs / TEST IDs:

Changed files with final line counts:

ADRs / dependencies / permissions / version changes:

Commands and result artifact paths:

Manual tests (device, OS, binary hash, tester):

Localization / A11y / Perf / Security / Store impact:

Defects and disposition:

Rollback/data compatibility:

Exit-gate item -> evidence mapping:

Reviewer(s) / date:

# Anhang C: Kanonische Golden Seeds und Aktivierung

| Seed-ID | Zweck | Aktivierung |
| --- | --- | --- |
| golden_basic_001 | Eine Unit je Seite; physical/armor/death/end | 17/22 |
| golden_lane_002 | Drei Lanes, lane change, empty lane, Guard Formation | 15/16/22 |
| golden_status_003 | Alle StackPolicies, Dispel, periodic ticks | 18/22 |
| golden_summon_004 | Limit6, multispawn, replacement, expire/defeat | 20/22 |
| golden_revive_005 | Ilyra revive, simultaneous death, double loss | 17/19/37 |
| golden_projectile_006 | Target loss, homing/non-homing, phase switch | 17/22 |
| golden_boss_ash_101 | Aschenkönig all phases Normal/Ascension4/9/10 | 21/29 |
| golden_boss_thorn_102 | Plant slots, shield/vulnerability window | 21/37 |
| golden_boss_smith_103 | Constructs, four slots, overheat | 21/37 |
| golden_boss_heart_104 | Four final boss phases, Curator, Rank10 | 21/37 |
| golden_timeout_201 | Global stall, collapse, final tie break | 17/22 |
| golden_save_301 | Snapshot during cast/projectile/spawn, resume identical | 24/29 |

• Hash alle 30 Ticks und bei Battle End.

• Baselineupdate nur mit begründeter simulationVersion-Entscheidung und erstem Divergenztick-Diff.

• Speed, Render-FPS, Pause/Resume, Quality, locale, audio und haptics verändern keinen autoritativen Hash.

• Jeder neue veröffentlichte Mechaniktyp erhält einen Golden-/Scenario-Nachweis, ohne bestehende Rollslotsequenzen zu verschieben.

# Anhang D: Save-, Crash- und Recovery-Fault-Matrix

| ID | Injection | Passkriterium |
| --- | --- | --- |
| F01 | Vor temp write | Alter aktiver Slot unverändert; Retry möglich. |
| F02 | Während temp write/truncated | Temp invalid; alter Slot lädt. |
| F03 | Nach write vor fsync | Alter Slot aktiv; untrusted temp ignoriert. |
| F04 | Nach fsync vor reread | Reread/hash entscheidet; alter Slot bleibt bis Manifest. |
| F05 | Hash mismatch | Neuer Slot verworfen; recoverable error; kein UI success. |
| F06 | Nach slot rename vor manifest.new | Neuer Slot vorhanden, aber nicht aktiv; Recovery wählt manifest/current valid. |
| F07 | Während manifest.new | Altes Manifest gültig. |
| F08 | Nach manifest rename | Neuer commit aktiv und vollständig. |
| F09 | Storage full | Keine alte valide Datei überschrieben; temp cleanup/retry. |
| F10 | Concurrent profile + run | Serialisiert; keine verlorene Transaktion. |
| F11 | Multiple battle snapshots | Nur sichere Snapshotcoalescing-Regel; latest complete tick. |
| F12 | Newest profile corrupt | Höchster valider commitId aus anderen Slots; damaged retained. |
| F13 | Run corrupt/profile valid | Run safe-abort proposal; ungesicherten Verlust explizit bestätigen. |
| F14 | Migration throws | Original unverändert; backup/export/retry after update. |
| F15 | Future schema | Ablehnen; aktiven Save nicht verändern. |
| F16 | Content mismatch | CompatibilityMap/Migration oder Block; kein partial start. |
| F17 | Import path/symlink/nested/bomb | Quarantine reject; active save unchanged. |
| F18 | Import cancel/duplicate callback | Idempotent no-op/one commit. |
| F19 | Process kill at reward/purchase | Cost/reward exactly once via transactionId/commit. |
| F20 | Process kill in battle cast/projectile/spawn | Last 150-tick/background snapshot resumes identical endhash. |
| F21 | WebGL context loss | Pause+snapshot; rebuild same state; after2 failures Recovery. |
| F22 | Audio interruption during save | Battle paused; save queue completes/fails visibly; no auto resume. |

# Anhang E: Gerätematrix und Mindestnachweise

| Klasse | Umgebung | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| Android Minimum | Android 7/8, API24, 4 GiB, 64-bit, 720p Landscape, WebGL2/validiertes1 | 30 TPS / 30 Render-FPS Low; full features; API24 real or defensible emulator plus real low device. |
| Android Mainstream | Android 12-16, Snapdragon730/778/8xx, Samsung/Pixel/OnePlus | 60 FPS Medium/High regular; gestures and 3-button. |
| Android Large | 10-13 inch tablet, Foldable, Chromebook/resizable | Adaptive layouts, fold/unfold, multiwindow, no stretched phone UI. |
| Android 16-KB | 16-KB page emulator/device and all native libraries | AAB/APK Analyzer/bundletool + runtime. |
| iOS Minimum | iPhone 8/iOS15 or comparable; iPad baseline | 30 FPS Low, full features, Safe Areas/Silent/VoiceOver. |
| iOS Mainstream | iPhone 11/current, notch/Dynamic Island | 60 FPS Medium/High, calls/Siri/AirPods. |
| iPad | iPad 9th gen or comparable, supported Stage Manager device | Split View/Stage Manager/resize/VoiceOver/rounded corners. |
| Web Development | Chromium, WebKit/Safari, Firefox | UI fallback, deterministic vectors; Store target remains native WebView. |

# Anhang F: Android-CERT-Matrix

| Bereich | Passkriterium |
| --- | --- |
| Install/Update | Clean, update from last RC, downgrade rejected, saves migrate. |
| Launch/Resume | Cold/warm, Recents, Sleep, Lock, process kill, low memory. |
| Back | Every S/O policy, predictive gesture, 3-button; no loss/exit from one gesture. |
| Resize | Rotation, fold/unfold, multiwindow, desktop window, rapid changes. |
| Insets | Cutout left/right, gesture and 3-button bars, keyboard. |
| Offline | Airplane mode from install; full campaign/endgame smoke, no app network. |
| Audio | Call, Assistant, headphones, Bluetooth, silent/media focus competition. |
| Accessibility | TalkBack, 200%, contrast/profiles, Switch/keyboard/gamepad. |
| Performance | Minimum/target max battle, 20 fights, 30min Endless, thermal/memory. |
| Binary | AAB/signing/ABI/16KB/API/permissions/backup/debug/endpoints. |
| Pre-launch | No crash/ANR/security/a11y blocker; findings triaged on same build. |
| Console | Paid/no IAP/ads, Data Safety, rating, audience, access, DSA, URLs. |

# Anhang G: iOS/iPadOS-CERT-Matrix

| Bereich | Passkriterium |
| --- | --- |
| Install/Upgrade | TestFlight clean/update; saves/settings retained/migrated. |
| Lifecycle | Home, Lock, App Switcher, memory warning, termination, restore. |
| Orientation/Multitask | iPhone Landscape, iPad Split View/Stage Manager/resize. |
| Safe Areas | Notch, Dynamic Island, Home Indicator, rounded corners. |
| Audio | Silent Switch, Call/Siri, AirPods route, other audio app; ambient. |
| Accessibility | VoiceOver, Larger Text200, Bold, Reduce Motion, Increase Contrast. |
| Privacy | PrivacyInfo, SDK manifests, entitlements, binary/network/App Privacy consistent. |
| Files | Application Support excluded from backup; UIDocumentPicker import/export. |
| Performance/Energy | Minimum/target max battle and 30min, no background activity. |
| Review Completeness | No placeholder, broken link, debugscreen, hidden/incomplete feature. |
| Archive | Xcode/SDK current, distribution signing, build/version, dSYM/source tag. |
| Connect | Paid/no IAP, rating, categories, support/privacy/DSA, review notes. |

# Anhang H: GDD-Kapitel-zu-Phase-Traceability

| Kap. | GDD-Titel | Owner-/Verifikationsphasen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zweck, Leseregeln und Definition von Implementierungsreife | 00 |
| 2 | Verbindliche Produktdefinition | 00, 10, 37 |
| 3 | Designpfeiler und Nicht-Ziele | 42 |
| 4 | Welt, Ton und Erzählrahmen | 06, 10, 33 |
| 5 | Gesamtschleife und Sitzungsstruktur | 28, 30, 33 |
| 6 | Verbindliches Kampfsimulationsmodell | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 7 | Zielwahl, Bedrohung und Doktrinen | 10, 11, 16, 19, 27 |
| 8 | Statuswirkungen, Buffs und Kontrolle | 10, 11, 12, 17, 18, 19 |
| 9 | Formation, Gruppengröße und Plätze | 10, 11, 15, 16, 20, 27 |
| 10 | Merkmale und Synergien | 10, 11, 16, 19, 20, 27 |
| 11 | Helden, Ruhm und vollständige Heldenkits | 10, 16, 17, 18, 19, 31, 37 |
| 12 | Truppenverträge und die 18 Truppentypen | 10, 16, 17, 19, 31, 37 |
| 13 | Beschwörungen | 10, 15, 19, 20, 37 |
| 14 | Gegnerroster und regionale Kampfidentitäten | 10, 16, 21, 37 |
| 15 | Eliteeigenschaften, Champions und Zwischenbosse | 10, 18, 19, 21, 37 |
| 16 | Vollständiges Bossdesign | 10, 16, 17, 18, 19, 21, 37 |
| 17 | Kampfvarianten und Schlachtfeldmodifikatoren | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 37 |
| 18 | Riftinstabilität | 10, 17, 19, 20, 21, 28, 32 |
| 19 | Dungeonkarten und Knoten | 10, 28, 32 |
| 20 | Ereignissystem und 30 vollständige Ereignisse | 10, 13, 28, 32, 37 |
| 21 | Permanente Ausrüstung | 10, 31, 37 |
| 22 | Temporäre Relikte | 10, 32, 37 |
| 23 | Wirtschaft, Beute und Sicherung | 10, 28, 31, 32, 34 |
| 24 | Kampagne: 4 Akte und 20 implementierungsreife Expeditionen | 10, 21, 27, 28, 32, 33, 37 |
| 25 | Kampagnenschwierigkeiten | 10, 33 |
| 26 | Onboarding und progressive Offenlegung | 06, 30, 33 |
| 27 | Ascension-Endgame | 10, 20, 21, 36 |
| 28 | Ascension-Konstellation - 28 Knoten | 10, 36 |
| 29 | Jenseits-Modus | 10, 21, 36 |
| 30 | Endlose Rift | 10, 20, 21, 36 |
| 31 | Heldenmeisterschaften | 10, 31, 35, 36 |
| 32 | Kodex | 10, 35 |
| 33 | Interne Erfolge | 10, 35 |
| 34 | Kampfauswertung und automatische Hinweise | 10, 17, 26, 34 |
| 35 | Hauptquartier und dauerhafte Progressionsoberfläche | 30, 31, 33, 35 |
| 36 | UX für Formation, Vorschau und Kampf | 16, 21, 26, 27, 32 |
| 37 | Visuelle Ausrichtung | 07, 25, 38 |
| 38 | Kampfpolish und Feedbackbudget | 07, 25, 26, 38 |
| 39 | Audioausrichtung | 06, 39 |
| 40 | Bedienung, Komfort und Barrierefreiheit | 07, 26, 30, 33, 39, 40 |
| 41 | Inhaltliche Datenverträge | 09, 10, 31, 32, 35 |
| 42 | Savegame, Versionierung und Offline-Verhalten | 11, 13, 14, 23, 24, 28, 31, 42 |
| 43 | Balancing-Leitplanken | 10, 12, 22, 37 |
| 44 | Vertikaler Inhaltsprototyp | 21, 22, 25, 28, 29 |
| 45 | Release-Abnahmekriterien | 00, 22, 29, 33, 34, 36, 46, 47 |
| 46 | Zielumfang, Spielzeit und Scope-Schutz | 29, 33, 37 |
| 47 | Definition der vollständigen inhaltlichen Zielversion | 00, 10, 37 |
| 48 | Verbindliche Restklarstellungen und Konfliktauflösung | 00, 09, 10, 11 |
| 49 | Verbindliche technische Produktbaseline | 01, 02, 04, 25, 42 |
| 50 | Repository, Module und Coding-Verträge | 01, 02, 03, 09, 42 |
| 51 | Deterministische Simulation und Replay-Architektur | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 |
| 52 | Rendering-, Asset- und Performancearchitektur | 07, 25, 38, 41 |
| 53 | App-Lifecycle, Navigation und globale Zustände | 04, 05, 08, 23, 24, 30 |
| 54 | Vollständiger Screenkatalog und Funktionsumfang | 05, 06, 08, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 |
| 55 | GUI-Designsystem und responsive Layouts | 06, 07, 08, 30, 40 |
| 56 | Eingabe, Controller und Barrierefreiheit | 07, 08, 26, 27, 30, 40 |
| 57 | Audio-, Haptik- und Unterbrechungsverhalten | 04, 05, 39 |
| 58 | Savegame, Migration, Import/Export und Recovery | 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 42 |
| 59 | Content-Pipeline, Schemas und Buildvalidierung | 09, 10, 37, 38 |
| 60 | Lokalisierung, Copy und Textproduktion | 06, 09, 24, 33, 35, 37, 39 |
| 61 | Datenschutz, Sicherheit und Netzwerkfreiheit | 02, 03, 04, 05, 23, 24, 42, 47, 49 |
| 62 | Android-Konfiguration und Google-Play-Abnahme | 04, 42, 43, 47, 48 |
| 63 | iOS/iPadOS-Konfiguration und App-Store-Abnahme | 04, 42, 44, 47, 48 |
| 64 | Storegrafiken, App-Icon, Splash und Metadaten | 38, 39, 43, 44, 45, 48 |
| 65 | Teststrategie, QA und automatisierte Gates | 03, 22, 41, 46, 47 |
| 66 | CI/CD, Buildvarianten und Releaseprozess | 02, 03, 04, 23, 42, 43, 44, 47, 49 |
| 67 | Produktionsphasen und sofortige Implementierungsreihenfolge | 22, 29, 41 |
| 68 | Store- und Release-Checklisten als harte Gates | 03, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| 69 | Quellen- und Anforderungsstand der Plattformregeln | 02, 43, 44, 45, 47, 48, 49 |
| 70 | V3-Inhaltserhaltungs- und Abweichungsaudit | 00, 10, 37 |
| 71 | Definition der finalen produktionsreifen Zielversion | 00, 22, 25, 29, 46 |
| 72 | V5-Autorität, Null-Unklarheits-Protokoll und externe Restwerte | 00, 01, 09, 23 |
| 73 | Kanonische Konstanten, Einheiten, Enums und ID-Regeln | 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 |
| 74 | Exakter Repository-Bootstrap, Befehle und Konfigurationsbaseline | 01, 02, 03, 04, 09, 22, 23, 42 |
| 75 | Konkrete Datenmodelle, Schemas und Inhaltskompilierung | 06, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
| 76 | Vollständig geschlossene Simulations- und Ereignisreihenfolge | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 |
| 77 | Verbindliche Einheiten-KI, Navigation und Anti-Stuck-Regeln | 15, 16, 20, 27 |
| 78 | Navigations-, Screen-, Modal- und Wiederherstellungsverträge | 05, 08, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| 79 | Finales GUI-, Komponenten- und Visual-Polish-System | 06, 07, 08, 25, 26, 27, 30, 38, 40, 41, 45, 46 |
| 80 | Vollständige Accessibility- und Eingabe-Abnahmematrix | 06, 07, 08, 26, 27, 39, 40, 44, 46 |
| 81 | Asset-, Animation-, VFX- und Produktionspakete | 25, 29, 38, 39, 41, 45 |
| 82 | Audio-, Musik-, Sprach- und Haptik-Spezifikation | 06, 26, 29, 39, 40, 41, 44 |
| 83 | Konkretes Save-, Settings-, Diagnose- und Recovery-Protokoll | 04, 05, 23, 24, 29, 30, 39, 41, 42, 46, 47, 49 |
| 84 | Performance-, Speicher-, GPU-, Akku- und Gerätebudgets | 05, 25, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47 |
| 85 | Testkatalog, Golden Seeds, Coverage und Go/No-Go | 03, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| 86 | V4-Inhaltserhalt, Korrekturen und Vollständigkeitsaudit | 00, 10, 37, 38 |
| 87 | Finaler Handoff-Vertrag vor Entwicklungsplan und Implementierung | 00, 01, 22, 46 |

Traceability-Regel Diese Tabelle ist ein Planindex. Die reale Implementierungstraceability liegt in requirements/traceability und muss auf konkrete REQ-/TEST-/Evidence-IDs zeigen.

# Anhang I: Offizielle Plattformregel-Snapshot und Revalidierung

Der folgende Snapshot dokumentiert den Planungsstand vom 16. Juli 2026. Er ersetzt keine erneute offizielle Prüfung spätestens 14 Tage vor jedem Produktionsupload.

| Offizielle Quelle | URL | Planungsrelevanter Stand |
| --- | --- | --- |
| Google Play - Target API level requirements | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878 | Ab 31. August 2026: neue Apps/Updates Android 16/API 36 oder höher; GDD-Baseline target/compile36. |
| Android Developers - Support 16 KB page sizes | https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes | Seit 1. November 2025 müssen neue/aktualisierte Apps mit Android-15+-Target 16-KB-Seitengrößen für 64-bit unterstützen. |
| Google Play - App testing requirements for new personal developer accounts | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465 | Für betroffene persönliche Konten: geschlossener Test mit mindestens 12 kontinuierlich opt-in Testern über mindestens 14 Tage vor Production Access. |
| Apple Developer - Upcoming Requirements | https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/ | Seit 28. April 2026: Uploads mit Xcode 26+ und iOS/iPadOS 26 SDK; aktuelles Age-Rating-/DSA-Gate prüfen. |
| Apple App Review Guidelines | https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ | Finale Binaries on-device testen; keine Crashes, Placeholder oder unvollständigen Inhalte. |

• Revalidierungsreport speichert Datum, URL, relevante Passage, Änderung zum letzten Snapshot, Owner und notwendige Plan-/CI-/Metadataanpassung.

• Eine neue technische Storepflicht darf Mindest-SDK/Toolchain/Manifest erhöhen. Sie darf Offline-, No-Data-, Premium-, Accessibility- oder Savegarantien nicht schwächen.

• Bei Widerspruch zwischen Storepflicht und Produktvertrag: Submission stoppt; Publisher/Architekturentscheidung dokumentieren, nicht umgehen.

# Anhang J: Defektklassen und Freigaberegel

| Klasse | Beispiele | Release |
| --- | --- | --- |
| P0 | Saveverlust, Security/Privacy-Verletzung, unstartbar, falsch signiertes Binary, falsche Kosten/Entitlement. | Sofortiger Stop; kein Waiver. |
| P1 | Crash/ANR, Softlock, falsches Kampfergebnis/Reward, Pflichtscreen unbedienbar, fehlende strategische Vorschau, erheblicher A11y-Blocker. | Blockiert RC/Release; kein offener P1. |
| P2 | Deutlicher UX/Visual/Audio/A11y/Performancefehler mit Workaround, Balanceausreißer. | Nur Publisherfreigabe mit Risiko, Owner und Fixplan. |
| P3 | Kleiner kosmetischer Fehler ohne Informations-/Bedienverlust. | Begrenzt dokumentiert offen möglich. |

# Anhang K: Finales Go/No-Go

GO ✓ verify:release ist auf clean checkout mit frozen lockfile grün.

GO ✓ P0=0 und P1=0; jeder P2 besitzt explizite Publisherentscheidung, Risiko und Fixplan.

GO ✓ Alle REQ-IDs, S00-S65/O01-O07 und Releasecounts besitzen Evidence am selben RC-Hash.

GO ✓ game/sim und storage/migrations erreichen >=95% Branch-Coverage; alle kritischen Regeln explizit getestet.

GO ✓ Alle Golden Replays, 100.000 Kämpfe und 100.000 Dungeonkarten sind ohne Invarianzverletzung grün.

GO ✓ Full Campaign, Ascension, Beyond, Endless Tiefe25, Import/Export, Update und Recovery sind auf RC erfolgreich.

GO ✓ DE/EN approved, Pseudo-/Textbudget-/200%-Tests grün; keine Placeholder/unknown key/draft copy.

GO ✓ NativeSaveStore Faultmatrix und Battle-Resume ergeben keinen unzulässigen Progressionsverlust oder Ergebnisdrift.

GO ✓ Android- und iOS-CERT auf echten Geräten grün; Performance/Thermik/Audio/A11y erfüllt.

GO ✓ Binaryscan zeigt keine unerlaubte Permission, Entitlement, SDK, Endpoint, Debugroute oder Sourcemap.

GO ✓ Privacy/Data Safety/App Privacy stimmen mit Binary, Plugins und beobachtetem Netzwerkverhalten überein.

GO ✓ Assets/Voice/Lizenzen/Provenienz vollständig; kein fehlender Releasefallback oder unklarer kommerzieller Status.

GO ✓ Storeicons, Screenshots, Metadata, Ratings, URLs, Support, DSA und Review Notes vollständig und wahrheitsgemäß.

GO ✓ Android-AAB und iOS-Archive stammen aus demselben unveränderten Tag/Commit; Hashes/Signaturen/Provenienz archiviert.

GO ✓ Hotfix-, Stop-Rollout-, Support- und Releasearchivpfad sind praktisch geprüft.

Automatisches NO-GO Nicht reproduzierbarer Build, ungeklärte Lizenz, Placeholder, fehlende Übersetzung, fehlender Screenzustand, ungetestete Plattformänderung, P0/P1 oder Deklarations-/Binarywiderspruch verhindern die Freigabe unabhängig vom Zeitplan.

# Anhang L: Globaler Copy-and-Paste-Masterprompt für M3

Du arbeitest am Projekt Riftwarden: Auto RPG Roguelite.

SOURCE OF TRUTH

1. Freigegebenes GDD V5.0, besonders Kapitel 72-87.

2. Production-Ready Entwicklungsplan V2.0 für Reihenfolge, Tickets, Dateien, Tests und Git.

3. Akzeptierte ADRs nur innerhalb erlaubter technischer Entscheidungen.

Fehler statt Erfindung. Ein früherer Plan oder Handbuch ist kein Nachweis, dass das Repository etwas bereits enthält.

ARBEITSMODUS

- Bearbeite nur die benannte Phase und Ticket-IDs.

- Verifiziere zuerst Main, Vorgängergate, SourceRevision, Anforderungen, Tests, Dateien und offene Defekte.

- Lege Vertragstests/Validatoren vor der Implementierung an.

- Erzeuge kleine kohärente Commits und einen reviewbaren PR.

- Keine sichtbaren Hardcodes; DE/EN/Pseudo.

- Keine menschlich gepflegte Datei >500 Zeilen; ab 301 Splitprüfung/Begründung.

- Keine neue Runtime-Dependency, Permission, Entitlement, Netzwerkfunktion, Save-/Contentumdeutung oder Designänderung ohne Stop/Decision Request.

- Simulation bleibt pure, integerbasiert, deterministisch und rendererfrei.

- Tests nicht abschwächen, skippen oder löschen. Jeder Bugfix erhält Regressionstest.

- Bei Abweichung zwischen Behauptung und Test/Binary/Save/Eventlog gilt das beobachtete reproduzierbare Ergebnis.

ABSCHLUSSFORMAT

A. SourceRevision / Branch / Vorgängergate

B. Umgesetzte Ticket-/REQ-/TEST-IDs

C. Geänderte Dateien mit finalen Zeilenzahlen

D. Verträge/ADRs/Versionen/Dependencies/Permissions

E. Befehle und exakte Ergebnisse/Artefakte

F. Manuelle Geräte-/OS-/Binarytests

G. Localization/A11y/Perf/Security/Save/Store-Auswirkungen

H. Defekte/Risiken/Rollback

I. Gate: PASS oder BLOCKED. Kein unbewiesenes PASS.

# Schlussvertrag

Riftwarden ist erst production-ready, wenn der Spieler nachvollziehen kann, welche Vorbereitung zu welchem Kampfverhalten und Ergebnis geführt hat, und wenn exakt dieser Zustand auf unterstützten Geräten sicher, flüssig, zugänglich, offline, wiederherstellbar und storekonform ausgeführt wird. V2.0 behandelt jede Phase als Beweisaufgabe: Vertrag identifizieren, klein implementieren, deterministisch testen, auf realen Zielgeräten prüfen, Evidence archivieren und erst danach integrieren.

Keine absolute Fehlerfreiheitsbehauptung Kein Plan kann unbekannte zukünftige Plattformfehler mathematisch ausschließen. Dieser V2-Plan schließt jedoch die bekannten Design-, Technik-, Daten-, Save-, Screen-, QA- und Storeentscheidungen und schreibt vor, dass jede verbleibende Unklarheit als Blocker sichtbar wird, statt durch M3 geraten zu werden.